**S M L O U V A O D Í L O**

**č. objednatele 21OST014**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb. v účinném znění

mezi

1. **Smluvní strany**
2. **Objednatel: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.**

se sídlem: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava - Pustkovec

zapsaná u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1686

IČ: 25379631

 DIČ: CZ25379631

 zastoupená: Mgr. Pavel Csank, předseda představenstva

Osoby oprávněné k jednání za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. xxxxxxx, člen představenstva

ve věcech technických: Ing. xxxxxxx, Chief Technology Park Officer

**a**

1. **Zhotovitel: Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.**

se sídlem: Suvorovova 46/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zapsaná u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40096

IČ: 26833611

DIČ: CZ26833611

zastoupená: Ing. Arch. Petr Lichnovský, jednatel

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele ve věcech smluvních, technických a realizace díla: Ing. Arch. Petr Lichnovský

1. **Předmět smlouvy**
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající ve zpracování:

**„Studie novostavba budovy T8“**

a) Ve spolupráci s objednatelem a na základě jeho požadavků bude vytvořena architektonická studie – návrh stavby: „studie novostavba budovy T8“. Výchozím podkladem je projekt „ROZVOJ AREÁLU MSIC“, Plocha stavby T8, který byl předán zhotoviteli při poptávkovém řízení. Zadání bude definovat stavební technické parametry novostavby, včetně pozemkových, dopravních a energetických nároků.

b) zadání bude konzultováno s objednatelem, dotčenými orgány a správci technické infrastruktury

dále jen „**dílo**“ a to v rozsahu podle přiložené cenové nabídky ze dne 21.4.2021, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.

1. Zhotovitel díla prohlašuje:
2. že nabídku na zpracování díla vypracoval na základě poptávky objednatele s názvem „studie novostavba budovy T8“ a sestavil na základě podrobného seznámení.
3. že činnosti vykonávané při zhotovení díla spadají do předmětu jeho podnikání, je pro tyto činnosti plně kvalifikován a autorizován.
4. že provede Dílo s odbornou péčí a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
5. Dílo bude zpracováno tištěnou formou v počtu vyhotovení 5ks, textové a výkresové části budou dodány také v elektronické podobě ve formátu umožňující čtení kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresová část v podobě umožňující čtení ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD (\*.dwg, \*dwf).
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek ani dílčí výsledky činnosti, jenž je předmětem plnění dle této smlouvy, jiné osobě než objednateli.
7. **Základní podmínky k provádění díla**
8. Dílo bude zpracováno s posouzením příslušného územního plánu, bude obsahovat územně plánovací informaci, zapracuje případné připomínky a podklad pro případnou změnu územního plánu. Studie stavby bude navržena v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
9. Dílo bude obsahovat propočet nákladu minimálně formou agregovaných položek pro jednotlivé navržené objekty. Propočet nákladu bude zahrnovat také propočet nákladu na související projektovou a inženýrskou činnost potřebnou k realizaci stavby včetně uvedení doby pro realizaci.
10. Dílo ve svém návrhu zohlední požadavky přiléhajícího okolí, návaznosti na areál VŠB TUO, FNO a synergie mezi areály.
11. Zhodnocení stávajících a požadovaných kapacit na prostory, inž.sítě, komunikace a parkovací plochy, dopravní napojení.
12. Dílo zapracuje výstupy z jednání se zástupci akcionářů objednatele, zástupců pro rozvoj areálů VŠB, TUO a FNO. Tyto jednání, případně výstupy a požadavky z těchto jednání zprostředkuje objednatel.
13. Zhotovitel se bude účastnit a zapracuje do díla výsledky návrhů z tematických skupin jednání ve spolupráci s objednatelem vybranými odbornými zástupci v oblastech: zdroj tepla a energetika, odpadové hospodářství. Případně jiné, které vzniknou a budou vzájemně dohodnuty v průběhu provádění díla.
14. Objednatel zajistí přístup zhotovitele do míst realizace Díla. O potřebě přístupu zhotovitele do míst realizace Díla zhotovitel předem informuje objednatele.
15. Objednavatel souhlasí, že Zhotovitel bude vyzván k výkonu autorského dozoru pro všechny další stupně projektu až po samotnou realizaci, aby Zhotovitel zaručil kvalitu díla a to, že realizovaná stavba bude dodržovat a respektovat koncept návrhu.
16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
17. Koordinační porady o průběhu prací a souvisejících činností se budou konat pravidelně alespoň jednou za 14dní v sídle objednatele nebo dle dohody smluvních stran. Termín koordinačních porad stanoví objednatel na návrh zhotovitele. Zhotovitel je povinen při stanovení návrhů termínů těchto porad přihlédnout k potřebám objednatele. Zhotovitel připraví pro tyto porady všechny nezbytné písemné podklady a o průběhu porad vždy pořídí písemný zápis, který bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. jimi pověřenými osobami.
18. Na základě požadavku objednatele vyhotoví zhotovitel více návrhů pro jedno řešení a to nejen projektově, ale i finančně a z hlediska dlouhodobého užití a dodá všechny vyžádané materiály objednatelem, aby objednatel mohl tyto návrhy objektivně porovnat jak z hlediska vlastního návrhu, tak z hlediska dlouhodobé údržby a provozování, užitných vlastností.

**IV. Doba plnění**

1. Zhotovitel řádně zhotoví a předá Dílo objednateli nejpozději do 90ti dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel předá dílo objednateli bez vad a nedodělků po splnění podmínek této smlouvy nejpozději v termínu uvedeném v bodě 1 tohoto článku. Objednatel není povinen převzít Dílo, které bude vykazovat vady, a vůči kterému objednatel uplatní výhrady.
3. Převzetí díla se uskuteční po ukončeném přejímacím řízení objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla, který připraví zhotovitel a podepíší oprávněné osoby smluvních stran za převzetí a předání díla dle čl. I této smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje dobu na provedení přejímky díla anebo jeho části v trvání 5 pracovních dnů. Dobou na provedení přejímky se rozumí doba od dne předložení díla objednateli k přejímce do dne sepsání protokolu o předání a převzetí díla. Pokud dojde k prodloužení této doby z důvodů na straně objednatele, prodlužuje se termín dokončení díla uvedený v bodě 1 tohoto článku o počet dnů prodlení objednatele. Přejímací řízení provedené objednatelem se týká prověření, zda je dílo úplné a zda nemá zřejmé vady a nedostatky.Zhotovitel se zavazuje, že po dobu přejímacího řízení bude bezúplatně odpovídat na dotazy k dílu, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného dotazu.
5. Zjistí-li objednatel v rámci přejímacího řízení, že Dílo je neúplné či vykazuje jiné vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla a upozorní zhotovitele na tyto nedostatky. Zhotovitel je povinen vytknuté vady Díla odstranit ve lhůtě bez zbytečného odkladu.

**V. Cena za dílo**

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádné zhotovení díla dohodnutou cenu v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. v platném znění.
2. Cena za dílo je pevná a činí (bez DPH): **840 000,-Kč**

V ceně za dílo je zahrnut počet vyhotovení dokumentace dle čl. II, bod 2 d).

1. Bude-li rozsah díla objednatelem změněn nebo doplněn, bude cena za dílo upravena formou dodatku k této smlouvě.
2. V ceně prací jsou zahrnuty veškeré spojené náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla včetně dopravy. Smluvní strany prohlašují, že uvedená cena za Dílo je konečná a neměnná.
3. K ceně za dílo bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**VI.** **Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu - faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po převzetí Díla včetně kopie předávacího protokolu a potvrzení objednatele o odstranění všech případných drobných vad uvedených při předání díla oprávněnou osobou objednatele za převzetí díla dle čl. I této smlouvy.
2. Daňové doklady – faktury musí obsahovat vždy tyto údaje:
* Obchodní jméno, DIČ, IČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku zhotovitele
* Obchodní jméno, adresu pro doručování, DIČ, IČ objednatele
* Pořadové číslo dokladu
* Číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, vč. termínu, kdy byly práce prováděny
* Datum vystavení dokladu
* Datum uskutečnění zdanitelného plnění
* Výši ceny bez daně celkem
* Sazbu a výši daně
* Cenu celkem
* Další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák.č.235/2004 Sb., o DPH
1. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o DPH. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn je vrátit k doplnění nebo opravě. V takovém případě se běh lhůty splatnosti staví a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené nebo nově vyhotovené faktury zpět objednateli.
2. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů od data vystavení faktury za předpokladu prokazatelného doručení faktury Objednateli do 3 dnů od data vystavení faktury. Jinak lhůta splatnosti faktury začíná běžet od data jejího doručení.

**VII. Záruční doba a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené právními předpisy a technickými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále, že dílo je kompletní, splňuje určenou funkci, odpovídá požadavkům objednatele stanoveným v této smlouvě a zadávacích podkladech, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, a že toto řešení je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku ve smyslu bodu 1. tohoto článku v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet následující den po převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje, že vady díla, které objednatel v záruční době zjistil a důvodně reklamoval, odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace, nebude-li písemně dohodnut jiný termín.

**VIII. Smluvní pokuty**

1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním díla ve smluveném termínu nebo v prodlení se splněním termínů jednotlivých samostatně předávaných částí díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky ceny za dílo. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody převyšující smluvní pokutu a povinnost zhotovitele ji uhradit.
2. Jestliže zhotovitel nesplní termín odstranění vady uplatněné v  protokolu o předání a převzetí díla, uhradí objednateli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady reklamované v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí objednateli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody převyšující smluvní sankci a povinnost zhotovitele ji uhradit.
4. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury do zaplacení.

**IX. Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením plnění této smlouvy pojistnou smlouvu prokazující, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z vad díla, nejméně s pojistnou částkou 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.
2. Škodnými událostmi, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činnosti v rámci této smlouvy. Odpovídající pojistná smlouva bude zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do uplynutí záruční lhůty díla dle této smlouvy.

**X. Další ujednání**

1. Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plněním této smlouvy za důvěrné. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne třetí osobě informace, které získal od objednatele v průběhu zhotovení díla, ani informace o výsledku své činnosti dle této smlouvy, tj. údaje ze zhotoveného díla.
2. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem převzetí předmětu díla.

**XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případech porušení smluvních povinností zhotovitele podstatným způsobem, za něž se považuje zejména:
2. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo dílčích částí díla delší než 14 dnů
3. zjištění objednatele, že zhotovitel neplní dílo v ukazatelích závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů a technických norem nebo v ukazatelích zvláště dohodnutých touto smlouvou
4. zjištění objednatele, že zhotovitel poskytl bez písemného souhlasu objednatele dílo nebo jeho část jiné osobě
5. skutečnost, že byl podán insolvenční návrh na zhotovitele.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případech porušení smluvních povinností objednatele podstatným způsobem, za něž se považuje prodlení objednatele s úhradou peněžitých závazků dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů.
7. V případě odstoupení od smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které mezi nimi budou do okamžiku odstoupení od smlouvy existovat, ve lhůtě nejdéle 30 dnů. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, jakož i nároku na smluvní sankce dle čl. VII této smlouvy.

**XII. Závěrečná ustanovení**

1. Spory vzniklé v době plnění této smlouvy z jakýchkoliv důvodů budou řešeny mezi objednatelem a zhotovitelem smírnou cestou, a to co nejrychleji. V případě, že nebude možné dosáhnout dohody v termínu do 30 (třiceti) kalendářních dnů, bude spor řešen příslušným soudem v místě sídla povinné strany.
2. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této smlouvy je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele.
3. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky a jiná práva vyplývající z této smlouvy vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
5. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické subjekty smluvních stran vázány ustanovením této smlouvy v plném rozsahu.
6. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. K změnám autorizovaných osob ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odsouhlasení.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal veškerou předanou technickou dokumentaci pro řádné zhotovení díla.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
10. Seznam Příloh:

 Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 21.4.2021

V Ostravě dne 24.5.2021 V Ostravě dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ……………………………………. ……………………………………….

 Ing. xxxxxxxxxx Ing. Arch. Petr Lichnovský

 člen představenstva jednatel společnosti