**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

**Richard Jirák, DiS.**

Sídlo:

zastoupený:

IČO: 749 59 841

DIČ:

Zapsán na Obecním živnostenském úřadě, Magistrát města České Budějovice

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

**smlouvu o dílo**

1. Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, realizuje příslušná veřejná zakázka s názvem Kácení 2016.

**I.**

**Předmět a účel smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem **„Kácení 2017 – Jihočeský kraj“.** Dílo bude průběžně specifikováno objednávkami podle aktuálních potřeb objednatele.
2. Účelem této smlouvy je zajištění realizace kácení stromů v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, včetně likvidace veškeré neupotřebitelné dřevní hmoty (větví a jiných zbytků po těžbě, ztrouchnivělého, shnilého dřeva apod.),v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**II.**

**Specifikace díla**

1. Dílo spočívá v realizaci následující zakázky: „Kácení 2017 – Jihočeský kraj“ - kácení stromů, včetně likvidace pařezů, vymýcení keřů nebo náletů, zdravotní a bezpečnostní prořez dřevin, zajištění náhradní výsadby stromů a následné péče o výsadbu, odvoz a likvidace veškeréhmoty,úklid místa a odkup dřevní hmoty na pozemcích ve správě SPÚ ČR, u níž má příslušný KPÚ pro Jihočeský kraj přenesené právo správy a hospodaření. Zhotovitel je povinen změřit a nahlásit množství vykáceného dřeva.
2. Místo plnění je ohraničeno katastrálními územími Jihočeského kraje a bude specifikováno průběžně během roku 2017 dílčími objednávkami dle potřeb objednatele.
3. Objednatel bude zadávat jednotlivé dílčí objednávky na základě písemné výzvy (objednávky) prostřednictvím dané pobočky Krajského pozemkového úřadu.

Jsou stanoveny tyto možné způsoby předání objednávek:

1. Objednávka bude zaslána elektronicky na e-mail zhotovitele. Zhotovitel obratem (nejpozději do 3 pracovních dnů) potvrdí příjem objednávky a závazně potvrdí termín dokončení díla.

2. Objednatel si telefonicky nebo e-mailem sjedná se zhotovitelem termín prohlídky pozemku určeného k provedení prací, při které zhotoviteli předá písemnou objednávku.

Součástí každé objednávky musí být:

1. Druh a rozsah požadovaných prací, popř. požadavky na kvalitu a požadovanou techniku provedení
2. Místo plnění, identifikační údaje o pozemku, výměra pozemku, případně ortofotomapa
3. Termín prohlídky místa plnění, pokud se uskuteční
4. E-mailovou adresu, na kterou bude zaslána fotodokumentace plnění, pokud nedojde k osobnímu předání
5. Nejvyšší přípustná cena dílčí zakázky (objednávky) odvozená od nabídkové ceny uchazeče
6. Lhůta pro provedení objednaných prací
7. Kontaktní údaje objednatele
8. Rozhodnutí o povolení kácení, pokud je k dispozici

**III.**

**Termíny plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnutých termínech dle dílčích objednávek
2. V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti dle této smlouvy, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tyto překážky nebo jejich následky odvrátil nebo překonal, nebo že by je v době uzavření této smlouvy předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle tohoto článku o dobu trvání těchto překážek.

**IV.**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem v rámci veřejné zakázky „Kácení 2017 – Jihočeský kraj“. Celkový maximální objem fakturovaných prací nesmí přesáhnout částku 499 000,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátdevět tisíc korun českých) bez DPH, cena včetně DPH činí 603 790,- Kč (slovy: šestsettřitisícesedmsetdevadesát korun českých).
2. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla
3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude DPH účtována dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Sjednanou cenu dle tohoto článku smlouvy uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu a jejich nedílnou součástí musí být protokol o provedení díla podepsaný objednatelem.
5. Nebude-li mít faktura náležitosti daňového dokladu, nebo nebude-li k ní připojen protokol o provedení díla podepsaný objednatelem, vrátí ji objednatel bez zbytečného odkladu zpět zhotoviteli k přepracování. V takovém případě se nedostává do prodlení s její úhradou.
6. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení do dispozice objednatele na adresu KPÚ pro Jihočeský kraj, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. Na faktuře bude jako odběratel uveden Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 – Žižkov
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, bude prodloužena doba splatnosti faktury na 60 dnů. V případě, že nastane tato situace, objednatel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem splatnosti faktury oznámit písemně tuto skutečnost zhotoviteli, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o této skutečnosti, pokud nastane ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před termínem splatnosti faktury.
8. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky se sjednává úrok z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst platbu proti pohledávce zhotovitele z kteréhokoliv z následujících důvodů:
* vad a nedodělků díla,
* oprávněných nároků vznesených třetími osobami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
* škody způsobené objednateli
* opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
* v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
1. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

**V.**

**Další ujednání**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín ukončení prací.
2. Řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou potvrdí objednatel zhotoviteli podpisem protokolu o provedení díla.
3. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, může objednatel převzít dílo s výhradami s tím, že v protokolu o provedení díla bude stanoven termín k jejich odstranění.
4. Odstranění vad bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepisovat smlouvu. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
7. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby osobě, která zhotoviteli předloží potvrzení o uhrazení kupní ceny za dřevo vystavené objednatelem (dále „potvrzení“), vydal dřevo v množství a jakosti dle specifikace v potvrzení. Zhotovitel toto zmocnění přijímá. Zhotovitel na potvrzení vyznačí „Vydáno“ s uvedením data vydání dřeva a potvrzení vrátí osobě.

**VI.**

**Smluvní pokuty a náhrada škody**

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s dokončením díla dle této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení
3. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

**VII.**

**Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje: dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce.
2. Veškeré technické pomůcky a zařízení si zajišťuje zhotovitel.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě.

**VIII.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo v rozporu s platnými právními předpisy nebo touto smlouvou.
2. V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
* v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
* v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
* prodlení se zhotovením díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
* neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
* kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
* kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
* jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
1. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany sepíší protokol, v němž bude popsán stav rozpracovanosti díla.

**IX.**

**Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

**X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Ustanovení této smlouvy je možno měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Veškeré změny smlouvy je možno činit jen v souladu se ZVZ.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Ocenění soupisu prací

- Příloha č. 2 - Ocenění upotřebitelné dřevní hmoty

1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Českých Budějovicích dne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| objednatel |  | zhotovitel |