|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÝKAZ VÝMĚR** | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| název projektu: | | **Osazovací plán - Veřejný prostor okolo budovy MÚ** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo: | | **Vratislavice nad Nisou - 785644** | | | | | |  |
| parcely: | | **1348/3, 1350/2, 1351** | | | | | |  |
| investor: | | **MO Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30, IČ: 00262978** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podklad vypracoval: |  | **Bc. Ruby Pavoučková, atelier Flera** | | | | | |  |
| datum: | | **02.11.2020** | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| nabídku vypracoval: |  |  | |  |  |  |  |  |
| datum: |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Poznámka: Dodavatel si musí s GP dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením nabídky. Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívaní. Dodavatel v rámci tendrového řízení potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci projektové dokumentace reálné a realizovatelné. Dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní GP před uzavřením kontraktu. Investorovi a GP budou předloženy k odsouhlasení všechny vyžadané vzorky jednotlivých prvků dodávky. Výroba a předložení vzorků je započítaná v ceně díla a nebude hrazena zvlášť. | | | | | | | |  |
| Výkresy neslouží jako výrobní dokumentace, ale jako podklad pro realizaci ve smyslu finalní podoby, rozvržení, volby materiálů a designu navrhovaných prvků drobné architektury. Všechny technologické a výrobní postupy budou navrhnuty realizační firmou tak, aby byla připravená a ochotná za vykonané dílo nést zodpovědnost a poskytnout standartní záruky. Není ověřené statické hledisko staveb. Výrobní dokumentace bude předložená architektovi k odsouhlasení a všechny změny oproti návrhu budou konzultovány s projektantem. Všechny rozměry musí být ověřeny na stavbě před započetím výroby. | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| *přehled ploch* | *zařazení* | *číslo* | *popis* | *mj* | *počet mj* | | |  |
| PŘEHLED PLOCH | **výměra pozemku** | 0.1 | celková plocha řešeného území (bez zastavěného) | m² | **202,5** | | |  |
| 0.2 | etapa 1 - prostor za budovou MÚ | m² | 137,0 | | |  |
| 0.3 | etapa 2 - prostor před budovou MÚ | m² | 65,5 | | |  |
| **výměry zahradnicky upravovaných ploch** | 0.4 | **vegetační plochy - za MÚ CELKEM** | **m²** | **137,0** | | |  |
| 0.5 | výsadby mulčované borkou | m² | 137,0 | | |  |
| 0.6 | **vegetační plochy - před MÚ CELKEM** | **m²** | **65,5** | | |  |
| 0.7 | výsadby mulčované štěrkem - plocha | m² | 54,2 | | |  |
| 0.8 | výsadby mulčované štěrkem - "truhlíky" | m² | 11,3 | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| *přehled práce* | *zařazení* | *číslo* | *popis* | *mj* | počet mj | cena za mj | cena |  |
| PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (proběhnou samostatně v rámci rekonstrukce) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ZAHRADNICKÉ PRÁCE | **plošná příprava - etapa 1 - za MÚ** | 1.1. | **JTÚ** - nakypření zeminy v zahradnicky upravovaných plochách do hloubky 15-20 cm (**v kořenovém prostoru stávajících stromů nutné pracovat ručně**) | m² | 137,0 | 50,00 Kč | 6 850,00 Kč | **74 391,00 Kč** |
| 1.2. | **JTÚ** - navezení ornice, tl. cca 150 mm, ornice z deponie, vylepšení dle nutnosti | m³ | 20,6 | 1 500,00 Kč | 30 825,00 Kč |
| 1.3. | **JTÚ -** rozprostření ornice ze skrývky na pozemku v místech provádění HTU, v zahradnicky upravovaných plochách vč. přesunů hmot po pozemku a přiměřeného hutnění - účtováno dle skutečnosti | m³ | 20,6 | 500,00 Kč | 10 275,00 Kč |
| 1.4. | **JTÚ -** doplnění zahradnického substrátu nebo zahradnického kompostu za účelem vyrovnání terénu, ve vrstvě 5-10 cm podle situace (koeficient slehnutí x1,3), vč. rozprostření, manipulace a dovozu nové zeminy, vč.materiálu - účtováno dle skutečnosti | m³ | 4,1 | 1 500,00 Kč | 6 165,00 Kč |
| 1.5. | zahradnický substrát (zahradnický kompost) - účtováno dle skutečnosti | m³ | 4,1 | 2 100,00 Kč | 8 631,00 Kč |
| 1.6. | **JTÚ -** promíchání ornice s kompostem nebo zahradnickým substrátem - rotavátorování | m² | 137,0 | 5,00 Kč | 685,00 Kč |
| 1.9. | **JTÚ** - konečná úprava vegetační vrstvy půdy, vysbírání kamenů či stavebních a rostliných zbytků, nakypření vegetačních ploch, uhrabání | m² | 137,0 | 50,00 Kč | 6 850,00 Kč |
| 1.10. | mechanické odplevelení pozemku 1x (předzapočetím výsadeb) - plochy výsadeb na terénu | m² | 137,0 | 30,00 Kč | 4 110,00 Kč |
| **plošná příprava - etapa 2 - před MÚ** | 2.1. | **JTÚ** - nakypření zeminy v zahradnicky upravovaných plochách do houbky 15-20 cm **(v betonových "truhlících" bude specifikováno dle finální podoby KS výplně odsouhlasené architektem)** | m² | 65,5 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | **0,00 Kč** |
| 2.2. | **JTÚ** - navezení ornice, tl. cca 150 mm, ornice z deponie, vylepšení dle nutnosti | m³ | 9,8 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2.3. | **JTÚ -** rozprostření ornice ze skrývky na pozemku v místech provádění HTU, v zahradnicky upravovaných plochách vč. přesunů hmot po pozemku a přiměřeného hutnění - účtováno dle skutečnosti | m³ | 9,8 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2.4. | **JTÚ -** doplnění zahradnického substrátu nebo zahradnického kompostu za účelem vyrovnání terénu, ve vrstvě 5-10 cm podle situace (koeficient slehnutí x1,3), vč. rozprostření, manipulace a dovozu nové zeminy, vč.materiálu - účtováno dle skutečnosti | m³ | 9,8 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2.5. | zahradnický substrát (zahradnický kompost) - účtováno dle skutečnosti | m³ | 9,8 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2.6. | **JTÚ -** promíchání ornice s kompostem nebo zahradnickým substrátem - rotavátorování | m² | 65,5 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2.7. | **JTÚ** - konečná úprava vegetační vrstvy půdy, vysbírání kamenů či stavebních a rostliných zbytků, nakypření vegetačních ploch, uhrabání | m² | 65,5 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2.8. | mechanické odplevelení pozemku 1x (předzapočetím výsadeb) - plochy výsadeb na terénu | m² | 65,5 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **výsadba mnohokmenů - etapa 1 - za MÚ** | 3.1. | výsadba solitérních vícekmenů s balem - vícekmen v. 150 - 200 (vyhloubení jámy - jáma min 0,7 m3, 50 % výměna a promíchání substrátu kompostovaného, vč. zhotovení zálivkové mísy, zalití a výchovného řezu) | ks | 2,0 | 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | **4 943,84 Kč** |
| 3.2. | kotvení vícekmenů nadzemní v. 250 - 300, dva šikmé kůly, popruh na vyvýzání ke kůlům | ks | 2,0 | 350,00 Kč | 700,00 Kč |
| 3.3. | ošetření stromů a mnohokmenů po výsadbě (redukce koruny o cca 30% odstraněním celých větví, nikoli zakracováním - **musí být provedeno zkušeným odborníkem** | ks | 2,0 | 150,00 Kč | 300,00 Kč |
| 3.4. | odvoz a uskladnění výkopové zeminy - účtováno dle skutečnosti | m³ | 1,4 | 300,00 Kč | 420,00 Kč |
| 3.5. | zahradnický substrát na výměnu (počítáno s výměnou 50%) - účtováno dle skutečnosti | m³ | 0,6 | 1 364,00 Kč | 763,84 Kč |
| 3.6. | ochranný nátěr kmenů stromu - ARBOFLEX | ks | 2,0 | 20,00 Kč | 40,00 Kč |
| 3.7. | hnojení vysazených dřevin - tablety Silvamix forte vč. hnojiva (stromy - 5x10g/ks) | ks | 2,0 | 10,00 Kč | 20,00 Kč |
| 3.8. | dodávka stromů | kpl. | 1,0 | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč |
| **výsadba mnohokmenů - etapa 2 - před MÚ** | 4.1. | výsadba solitérních vícekmenů s balem - vícekmen v. 200 - 250 (vyhloubení jámy - jáma min 0,7 m3, 50 % výměna a promíchání substrátu kompostovaného, vč. zhotovení zálivkové mísy, zalití a výchovného řezu) | ks | 1,0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | **0,00 Kč** |
| 4.2. | kotvení vícekmenů nadzemní v. 250 - 300, dva šikmé kůly, popruh na vyvýzání ke kůlům | ks | 1,0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 4.3. | ošetření stromů a mnohokmenů po výsadbě (redukce koruny o cca 30% odstraněním celých větví, nikoli zakracováním - **musí být provedeno zkušeným odborníkem** | ks | 1,0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 4.4. | odvoz a uskladnění výkopové zeminy - účtováno dle skutečnosti | m³ | 0,7 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 4.5. | zahradnický substrát na výměnu (počítáno s výměnou 50%) - účtováno dle skutečnosti | m³ | 0,3 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 4.6. | ochranný nátěr kmenů stromu - ARBOFLEX | ks | 1,0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 4.7. | hnojení vysazených dřevin - tablety Silvamix forte vč. hnojiva (stromy - 5x10g/ks) | ks | 1,0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 4.8. | dodávka stromů | kpl. | 1,0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **výsadba keřů - etapa 1 - za MÚ** | 5.1. | výsadba keřů 60 - 80 (vč. vyhloubení jámy - jáma cca 0,2 m3, bez výměny půdy, se zalitím) | ks | 30 | 100,00 Kč | 3 000,00 Kč | **9 090,00 Kč** |
| 5.2. | hnojení vysazených dřevin - tablety Silvamix forte vč. hnojiva (keře - 2x10g/ks) | ks | 30 | 3,00 Kč | 90,00 Kč |
| 5.3. | dodávka keřů | m² | 1 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| **výsadba trvalek a cibulovin - etapa 1 - za MÚ** | 6.1. | výsadba trvalek a travin (K9, K11) | ks | 920 | 20,00 Kč | 18 400,00 Kč | **92 910,00 Kč** |
| 6.2. | dodávka trvalek a travin | kpl. | 1 | 53 000,00 Kč | 53 000,00 Kč |
| 6.3. | výsadba cibulovin | ks | 750 | 5,00 Kč | 3 750,00 Kč |
| 6.4. | dodávka cibulovin | kpl. | 1 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 6.5. | hnojení vysazených trvalek - Silvamix forte vč. hnojiva (trvalky, trávy - 1x10g/ks) | ks | 920 | 3,00 Kč | 2 760,00 Kč |
| 6.6. | zalití výsadeb | kpl. | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| **výsadba trvalek a cibulovin - etapa 2 - před MÚ** | 7.1. | výsadba trvalek a travin (K9, K11) | ks | 454 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | **0,00 Kč** |
| 7.2. | dodávka trvalek a travin | kpl. | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 7.3. | výsadba cibulovin | ks | 692 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 7.4. | dodávka cibulovin | kpl. | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 7.5. | hnojení vysazených trvalek - Silvamix forte vč. hnojiva (trvalky, trávy - 1x10g/ks) | ks | 454 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 7.6. | zalití výsadeb | kpl. | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **dokončovací práce - etapa 1 - za MÚ** | 8.1. | zamulčování záhonových výsadeb, neslehlá vrstva 30-50 mm, včetně případného doplnění do stávajících výsadeb | m² | 137,0 | 70,00 Kč | 9 590,00 Kč | **16 946,90 Kč** |
| 8.2. | mulčovací borka drecená, smrková, jemná, frakce 5 - 15 mm, neslehlá vrstva 30 - 50 mm - účtováno dle skutečnosti | m³ | 6,9 | 1 074,00 Kč | 7 356,90 Kč |
| **dokončovací práce - etapa 2 - před MÚ** | 9.1. | zamulčování záhonových výsadeb štěrkem, vrstva 50-80 mm, včetně případného doplnění | m² | 65,5 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | **0,00 Kč** |
| 9.2. | ostrohranné drcenné kamenivo fr. 4/8, tl. 50-80 mm, odstín: světle šedá - účtováno dle skutečnosti | m³ | 4,3 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **rostlinný materiál** | 10 | shrnutí (podrobné nacenění na následující záložce tabulky - 02\_rostlinný materiál) | kpl. | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  |
|  | ***Pozn. všechny objemové jednotky jsou uváděny ve slehlém stavu materiálu; veškeré míry je nutno před výrobou na místě přeměřit*** | | | | | | |  |
|  |  |  | **Celkem bez DPH** |  |  |  | **198282** |  |
|  |  |  | |  | **DPH 15%** |  | **10605** |  |
|  |  |  | |  | **DPH 21%** |  | **26792** |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkem vč.DPH** |  |  |  | **235679** |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÝKAZ VÝMĚR** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| název projektu: | | **Osazovací plán - Veřejný prostor okolo budovy MÚ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo: | | **Vratislavice nad Nisou - 785644** | | | | | |
| parcely: | | **1348/3, 1350/2, 1351** | | | | | |
| investor: | | **MO Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30, IČ: 00262978** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| podklad vypracoval: |  | **Bc. Ruby Pavoučková, atelier Flera** | | | | | |
| datum: | | **02.11.2020** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| nabídku vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |
| datum: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: Dodavatel si musí s GP dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením nabídky. Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívaní. Dodavatel v rámci tendrového řízení potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci projektové dokumentace reálné a realizovatelné. Dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní GP před uzavřením kontraktu. Investorovi a GP budou předloženy k odsouhlasení všechny vyžadané vzorky jednotlivých prvků dodávky. Výroba a předložení vzorků je započítaná v ceně díla a nebude hrazena zvlášť. | | | | | | | |
| Výkresy neslouží jako výrobní dokumentace, ale jako podklad pro realizaci ve smyslu finalní podoby, rozvržení, volby materiálů a designu navrhovaných prvků drobné architektury. Všechny technologické a výrobní postupy budou navrhnuty realizační firmou tak, aby byla připravená a ochotná za vykonané dílo nést zodpovědnost a poskytnout standartní záruky. Není ověřené statické hledisko staveb. Výrobní dokumentace bude předložená architektovi k odsouhlasení a všechny změny oproti návrhu budou konzultovány s projektantem. Všechny rozměry musí být ověřeny na stavbě před započetím výroby. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *přehled ploch* | *zařazení* | *číslo* | *popis* | *mj* | *počet mj* | | |
| PŘEHLED PLOCH | **výměra pozemku** | 0.1 | celková plocha řešeného území (bez zastavěného) | m² | **202,5** | | |
| 0.2 | etapa 1 - prostor za budovou MÚ | m² | 137,0 | | |
| 0.3 | etapa 2 - prostor před budovou MÚ | m² | 65,5 | | |
| **výměry zahradnicky upravovaných ploch** | 0.4 | **vegetační plochy - za MÚ CELKEM** | **m²** | **137,0** | | |
| 0.5 | výsadby mulčované borkou | m² | 137,0 | | |
| 0.6 | **vegetační plochy - před MÚ CELKEM** | **m²** | **65,5** | | |
| 0.7 | výsadby mulčované štěrkem - plocha | m² | 54,2 | | |
| 0.8 | výsadby mulčované štěrkem - "truhlíky" | m² | 11,3 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TABULKA ROSTLINNÉHO MATERIÁLU** | | | | | | | |
|
| **ETAPA 1 - výsadby za budovou MÚ** | | | | | | | |
| *Značka* | *Latinský název* | | *Poznámky* | *Výsadbová velikost* | *Počet* | *Jednotková cena* | *Cena* |
| **Mnohokmeny** | | | | | **2** |  | **- Kč** |
| AcTG | *Acer tataricum ssp. ginnala* | | na podzim barví do oranžovo-červené barvy | 150-200, vícekmen | 2 | - Kč | - Kč |
| **Keře** | | | | | **30** |  | **- Kč** |
| CoSM | *Cornus sanguinea ´Midwinter Fire´* | | atraktivní oranžové až červené zbarvení jednoletých výhonů | 60-80 | 30 | - Kč | - Kč |
| **Trvalky, traviny** | | | | | **920** |  | **- Kč** |
| AjRA | *Ajuga reptans 'Atropurpurea'* | | půdopokryvná trvalka, červenohnědozelené listy | K9 | 156 | - Kč | - Kč |
| AlMo | *Alchemilla mollis* | |  | K9 | 42 | - Kč | - Kč |
| AnJH | *Anemone japonica ´Honorine Jobert´* | |  | K9-K11 | 17 | - Kč | - Kč |
| AsDT | *Aster divaricatus 'Tradescant'* | | tmavé květní stonky | K9 | 29 | - Kč | - Kč |
| BeCW | *Bergenia cordifolia ´Bressingham White´* | | stálezelená trvalka | K11 | 50 | - Kč | - Kč |
| BrMJ | *Brunnera macrophylla 'Jack Frost'* | | bílé probarvení listů | K11-K13 | 48 | - Kč | - Kč |
| CaMI | *Carex morrowii ´Icedance´* | | stálezelená travina, jemně bílý okraj listů | K9 | 18 | - Kč | - Kč |
| GeR | *Geranium 'Rozanne'* | | půdopokryvná trvalka | K11 | 66 | - Kč | - Kč |
| GeSA | *Geranium sanguineum* ´Album´ | | půdopokryvná trvalka | K9 | 45 | - Kč | - Kč |
| HeNi | *Helleborus niger* | | stálezelená trvalka | K9 | 10 | - Kč | - Kč |
| HeOY | *Helleborus orientalis 'Yellow Lady'* | |  | K13 | 7 | - Kč | - Kč |
| HeSW | *Heuchera sanguinea 'White Cloud'* | |  | k9 | 42 | - Kč | - Kč |
| LuSy | *Luzula sylvatica* | | stálezelená travina | K9 | 70 | - Kč | - Kč |
| MoCM | *Molinia caerulea 'Moorhexe'* | | travina, na podzim žlutá/černohnědá barva | K9 | 72 | - Kč | - Kč |
| OmVA | *Omphalodes verna 'Alba'* | | půdopokryvná trvalka | K9 | 102 | - Kč | - Kč |
| PeAH | *Pennisetum alopecuroides 'Hameln'* | | travina | K2l | 8 | - Kč | - Kč |
| SeAu | *Sesleria autumnalis* | | travina | K9 | 52 | - Kč | - Kč |
| ViMi | *Vinca minor* | | půdopokryvná stálezelená trvalka | K9 | 86 | - Kč | - Kč |
| **Cibuloviny** | | | | | **750** |  | **- Kč** |
| zn. | *Allium sphaereocephalon* | | botanický druh, není nutné vyndávat cibule | - | 63 | - Kč | - Kč |
| zn. | *Convallaria majalis* | | botanický druh, není nutné vyndávat cibule | - | 72 | - Kč | - Kč |
| zn. | *Galanthus nivalis* | | botanický druh, není nutné vyndávat cibule | - | 174 | - Kč | - Kč |
| zn. | *Muscari armeniacum* | | botanický druh, není nutné vyndávat cibule | - | 198 | - Kč | - Kč |
| zn. | *Muscari latifolium* | | botanický druh, není nutné vyndávat cibule | - | 168 | - Kč | - Kč |
| zn. | *Scila siberica* | | botanický druh, není nutné vyndávat cibule | - | 75 | - Kč | - Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ETAPA 2 - výsadby před budovou MÚ** | | | | | | | |
| *Značka* | *Latinský název* | | *Poznámky* | *Výsadbová velikost* | *Počet* | *Jednotková cena* | *Cena* |
| **Mnohokmeny** | | | | | **1** |  | **- Kč** |
| KoPa | *Koelreuteria paniculata* | | na podzim barví do oranžovo-červené barvy, výrazné plody v tobolkách připomínající lampionky | 200-225, vícekmen | 1 | - Kč | - Kč |
| **Trvalky, traviny** | | | | | **454** |  | **- Kč** |
| AcMD | *Achillea millefolium 'Desert Eve Light Yellow'* | |  | C12 | 15 | - Kč | - Kč |
| AsAA | *Aster ageratoides ´Ashvi´* | |  | K9 | 19 | - Kč | - Kč |
| CaBr | *Calamagrostis brachytricha* | | travina | K9 | 6 | - Kč | - Kč |
| DeCP | *Deschampsia caespitosa ´Palava´* | | travina, pevná stébla | K9 | 10 | - Kč | - Kč |
| EcPA | *Echinacea purpurea 'Avalanche'* | |  | K2l | 30 | - Kč | - Kč |
| EuSN | *Euphorbia seguierinana ssp. Niciciana* | |  | K9 | 24 | - Kč | - Kč |
| GeR | *Geranium 'Rozanne'* | | půdopokryvná trvalka | K11 | 22 | - Kč | - Kč |
| GeSA | *Geranium sanguineum* ´Album´ | | půdopokryvná trvalka | K9 | 58 | - Kč | - Kč |
| PaVH | *Panicum virgatum `*Hanse Herms` | | travina, na podzim červenavé špičky listů | K9 | 15 | - Kč | - Kč |
| PeAH | *Pennisetum alopecuroides 'Hameln'* | | travina | K2l | 21 | - Kč | - Kč |
| SaNB | *Salvia nemorosa 'Blauhugel'* | |  | K9 | 63 | - Kč | - Kč |
| SeAC | *Sedum album ´Coral Carpet´* | | půdopokryvná trvalka | K9 | 120 | - Kč | - Kč |
| SeAu | *Sesleria autumnalis* | | travina | K9 | 51 | - Kč | - Kč |
| **Cibuloviny** | | | | | **692** |  | **- Kč** |
| zn. | *Allium sphaereocephalon* | | botanický druh, není nutné vyndávat cibule | - | 93 | - Kč | - Kč |
| zn. | *Muscari armeniacum* | | botanický druh, není nutné vyndávat cibule | - | 312 | - Kč | - Kč |
| zn. | *Narcissus poëticus* | | botanický druh, není nutné vyndávat cibule | - | 117 | - Kč | - Kč |
| zn. | *Tulipa tarda* | | botanický druh, není nutné vyndávat cibule | - | 170 | - Kč | - Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |