Smlouva o dílo č. 2021/5/1

- uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany:

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

- Palackého 152/14, 796 01 Prostějov

zastoupená:  Mgr. Janou Prokopovou, ředitelkou školy

IČO: 47922486

dále jen „objednatel“ na straně jedné

SPORT LX s.r.o.

IČ: 28355181

DIČ: CZ28355181

se sídlem: Přítoky 83, 284 01 Miskovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: C215350 u Městského soudu v Praze

dále jen „zhotovitel" na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

I.

##### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle čl. II této smlouvy a závazek objednatele zaplatit za toto dílo dohodnutou cenu.

II.

##### Dílo

Dílem dle této smlouvy je:

Oprava obložení v malé tělocvičně ZŠ, Palackého tř. 14

- Obložení požadovaného prostoru deskami Heradesign

  - Heradesign Superfine…………………………..115 m2

  - Heradesign Micro ……………………………... 92 m2

  - Barevnost obkladu dle návrhu

- Demontáž a opětovná montáž sportovního nářadí (žebřiny apod.)

- Barvení a montáž nových desek přímo v tělocvičně

- Barvení a montáž nových desek na rošt v nářaďovně

- Finální zalištování u podlahy i stropu

- Úklid, doprava a případné nutné vedlejší výdaje

III.

##### Cena díla

- Cena díla činí částku 318.181,82,- Kč bez DPH, k této ceně se připočítá DPH v sazbě dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění 66.818,18,-Kč, cena díla tedy činí částku 385.000,- Kč vč. DPH

2. Cena je pevná a konečná, pokud nebude ze strany objednavatele navýšen rozsah prací.

3. Splatnost faktury činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

##### IV.

##### Doba plnění a ukončení smluvního vztahu

Termín zahájení díla:  1. 7. 2021

Termín dokončení díla: nejpozději do 31. 8. 2021

S ohledem na termín dodávky materiálu.

Tato smlouva končí:

- uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva sjednána

- dohodou smluvních stran

- odstoupením jedné ze smluvních stran pro neplnění povinností z této smlouvy

Na neplnění povinností však musí být druhá smluvní strana předem písemně upozorněna. Pokud po písemném upozornění smluvní strana neučiní nápravu do čtrnácti (14) kalendářních dní, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit.

V.

##### Záruka o dílo

1. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 2 letou záruční dobu díla, včetně 2 leté záruky na materiál.

2. Záruční doba počíná běžet od prvního dne po předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady odstranit a to na základě

oznámení vad, provedené objednatelem písemnou formou.

4. Uplatnění záručních práv se řídí všeobecnými předpisy platnými v ČR.

##### VI.

##### Další ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost v rozsahu stanovením čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v souladu s platnými předpisy a ustanoveními této smlouvy.

3. Zhotovitel ručí objednateli a třetím osobám za škody způsobené neplněním či vadným plněním smlouvy.

4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni bezodkladně písemně vyrozumět druhou stranu o skutečnostech, které by

mohly vést k nemožnosti plnění smlouvy, nebo nutnosti změny smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s dodávkou díla o více než 10

dnů. Pokud zhotovitel předá objednateli předmět díla po sjednaném termínu dokončení díla, je povinen zaplatit o

objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení.

6. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístup do objektu.

7. Případné změny a doplňky této smlouvy budou prováděny po dohodě obou smluvních stran, výlučně dodatkem

oboustranné podepsaným.

##### VII.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem a účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

3. Tato cena vychází z cenové nabídky ze dne 23. 5. 2021, která byla nejvýhodnější ze tří předložených nabídek.

- 4. Dodavatel je povinen, za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného chování a environmentálně odpovědného chování

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jí a že tato smlouva je projevem jejich vážné

a svobodné vůle na základě čehož připojují své podpisy.

V Prostějově, dne 26. 5. 2021

…………………………					………………………

objednatel							zhotovitel

Mgr. Jana Prokopová						        Ivan Zachara