Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.3.2021

Smluvní strany :

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

se sídlem: Procházkova 818, 541 01 Trutnov

zastoupený: PharmDr. Janou Třešňákovou, ředitelkou

IČ: 00195201

DIČ: CZ 00195201

Č.účtu :

na straně jedné (dále jako „objednatel“),

a

Vlastimil HILMAN - TRUHLÁŘSTVÍ

se sídlem: Mladé Buky 21, 542 23 Mladé Buky

IČ: 14560461

DIČ: 60062220517

Č.účtu :

na straně druhé (dále jako „zhotovitel“),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník),

tento dodatek ke smlouvě o dílo

I.

Předmět

„DO Pec pod Sněžkou - kuchyňské linky Salomon“

- Předmětem Dodatku č. 1 je změna rozsahu a doby plnění vyvolaná nezbytnou potřebou, která se ukázala až při demontáži původních kuchyňských linek. Vícepráce zahrnují nové keramické obklady a zátěžovou podlahovou krytinu v kuchyňkách.

II.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy o dílo ze dne 18.3.2021, a to nejpozději do 30.6.2021.

- Dílo a dodávka bude provedeno v objektu č.p. 36, Salomon - Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

III.

Cena díla a způsob úhrady

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí  417.550,- Kč bez DPH.

(338.000,- Kč bez DPH dle původní SoD a 79.550,- Kč bez DPH za vícepráce, které jsou předmětem Dodatku č.1)

Specifikace je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Součástí je zhotovení doprava a montáž.

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla blíže specifikovanou v odst. 1 tohoto článku bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po vzájemném odsouhlasení dodávky a díla, a to max. 1 x za uplynulý měsíc.

- Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

IV.

Předání a převzetí díla

- Dílo se zavazuje zhotovitel předat nejpozději do 30.6.2021.

V.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18.3.2021 zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží

po 1.

V Trutnově, dne 17.5.2021

………………………………........                          	………………………………………..

Vlastimil Hilman                                                 PharmDr. Jana Třešňáková

za zhotovitele                                          	                  za objednatele