SMLOUVA O DÍLO

č. 01052021

TSML/032/21

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Technické služby města Liberec, p. o.**

IČ: 8881545

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8  
Zastoupena ředitelem Ing. Petrem Kračunem

na straně jedné

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Elset s.r.o.**

IČ: 25421727

se sídlem Masarykova 455/34

zastoupen Ing. Michalem Buzkem, jednatelem

na straně druhé

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

tuto

**SMLOUVU O DÍLO**

**č. 01052021**

*/dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění/*

**1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit pro objednatele dílo ve formě webové a mobilní aplikace označené jako “**WEB TSML”** (dále jen „**Dílo**“), a to ve lhůtách dle této smlouvy, včetně předání Díla a poskytnutí objednateli právo Dílo užít.

1.2 Předmětem smlouvy je taktéž závazek objednatele poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění Díla, dokončené Dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

1.3 Přesná specifikace Díla tvoří coby příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

1.4 Smluvní strany se ohledně Díla dohodly tak, že zhotovitelem tvořený zdrojový kód není součástí Díla. Dílo bude provozováno na fyzickém serveru zhotovitele. Připojení fyzického serveru do sítě internet zajistí prostřednictvím vybraného poskytovatele na své náklady a odpovědnost zhotovitel.

1.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dokončení Díla je připraven zajišťovat pro objednatele taktéž provoz, údržbu, aktualizaci a uživatelskou podporu Díla, to vše na základě samostatné smlouvy o provozu a poskytování servisní podpory, která bude specifikovat rozsah a cenu těchto služeb, případně včetně správy obsahu a optimalizace pro vyhledávače.

**2. TERMÍNY PLNĚNÍ**

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že závazný časový harmonogram zhotovení Díla je uveden v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.2 Provádění Díla zhotovitelem proběhne v těchto postupných fázích:

(a) analýza tvorby Díla,

(b) specifikace Díla,

(c) vývoj Díla,

(d) předvedení a předání Díla

(e) vyúčtování a úhrada Díla a

(f) uvedení Díla do ostrého provozu.

2.3 Analýzu tvorby Díla předloží zhotovitel objednateli v souladu s časovým harmonogramem provádění Díla uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel je povinen analýzu potvrdit nebo k ní vznést své případné námitky, a to do 3 pracovních dnů ode dne jejího předložení. Pokud by objednatel v uvedené lhůtě předloženou analýzu nepotvrdil, ani k ní nevznesl námitky, považuje se předložená analýza marným uplynutím uvedené lhůty za potvrzenou. Pokud by objednatel vznesl k analýze námitky, je zhotovitel povinen se s těmito námitkami vypořádat.

2.4 Specifikaci Díla zhotovitel předloží objednateli v souladu s časovým harmonogramem provádění Díla uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel je povinen specifikaci potvrdit nebo k ní vznést své případné námitky, a to do 3 pracovních dnů ode dne jejího předložení. Pokud by objednatel v uvedené lhůtě předloženou specifikaci nepotvrdil, ani k ní nevznesl námitky, považuje se předložená specifikace marným uplynutím uvedené lhůty za potvrzenou. Pokud by objednatel vznesl ke specifikaci námitky, je zhotovitel povinen se s těmito námitkami vypořádat.

2.5 Smluvní strany se dohodly, že součástí předání Díla je i jeho předvedení objednateli. Předvedení Díla se provádí provedením zkoušky provozní spolehlivosti při předáním Díla zhotovitel objednateli, a to za účelem osvědčení, že Dílo je plně funkční z hlediska provozu a užívání internetu, že odpovídá zadání objednatele a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Komplexní vyzkoušení bude provedeno s plným uživatelským využitím všech funkcí Díla.

2.6 Vyúčtování a úhrada Díla proběhnou v návaznosti na časový harmonogram zhotovení Díla uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, a v návaznosti na článek 4. této smlouvy.

2.7 Objednatel bere na vědomí, že plnění časového harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy je podmíněno poskytováním součinnosti objednatele zhotoviteli dle této smlouvy. V případě, že objednatel nepředá řádně a včas jakékoliv podklady nutné k řádnému provedení a dokončení Díla, popř. se následně ukáže, že takové podklady jsou nepravdivé, vadné či neúplné, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení sjednaného termínu plnění o dobu prodlení objednatele, aniž by se sám dostal do prodlení, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

**3. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

3.1 Smluvní strany se dohodly, že k předání a převzetí Díla dojde v termínu dle časového harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy.

3.2 K předání a převzetí Díla vyzve zhotovitel objednatele a objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli odpovídající součinnost.

3.3 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Dílo předáno objednateli na adrese sídla zhotovitele uvedeném v záhlaví této smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že součástí předání a převzetí Díla je jeho předvedení objednateli dle článku 2.5 této smlouvy. Součástí předání a převzetí Díla je taktéž zaškolení obsluhy Díla v nezbytném rozsahu.

3.5 Objednatel je povinen Dílo od zhotovitele převzít, pokud Dílo nevykazuje závažné vady a nedodělky, které by bránily užívání Díla.

3.6 O předání a převzetí Díla se smluvní strany zavazují sepsat písemný protokol. Pokud Dílo v okamžiku jeho předání obsahuje nějaké drobné vady a nedodělky, které však nebrání užívání Díla, je objednatel oprávněn uvést tyto vady a nedodělky do předávacího protokolu, a zhotovitel je povinen je v případě jejich důvodnosti a oprávněnosti v přiměřené době odstranit.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel odmítne bez důvodu daného touto smlouvou řádně předávané Dílo převzít, je o tomto zhotovitel oprávněn učinit záznam na písemném protokolu o předání a převzetí Díla, a Dílo se považuje za předané okamžikem nedůvodného odmítnutí jeho převzetí.

**4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla, včetně ceny za poskytnutí licence dle článku 7. této smlouvy, je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena Díla uvedená v příloze č. 3 této smlouvy je konečná a může být měněna jen na základě písemné dohody obou smluvních stran.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude uhrazena ve třech splátkách, a to jako dvě zálohy na cenu Díla a jako doplatek na cenu Díla:

(i) zálohy na cenu Díla je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy a je splatná na základě uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zálohu na cenu Díla buď v hotovosti ke dni podpisu této smlouvy, nebo nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Po uhrazení zálohy na cenu Díla vystaví zhotovitel objednateli odpovídající daňový doklad – fakturu. Objednatel bere na vědomí, zhotovitel není povinen započít s prováděním Díla do chvíle, než bude objednatelem uhrazena záloha na cenu Díla dle tohoto článku smlouvy,

(ii) doplatek na cenu Díla je uveden v příloze č. 3 této smlouvy a odpovídá celkové ceně Díla po odečtení již uhrazených záloh na cenu Díla dle bodu (i) tohoto článku smlouvy. Objednatel je povinen uhradit doplatek na cenu Díla buď v hotovosti ke dni předání Díla dle článku 3. této smlouvy, nebo nejpozději do 5 dnů ode dne předání Díla dle článku 3. této smlouvy. Po uhrazení doplatku na cenu Díla vystaví zhotovitel objednateli odpovídající daňový doklad – fakturu. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že v případě, kdy se dostane do prodlení s úhradou doplatku na cenu Díla, je zhotovitel oprávněn po písemném upozornění objednatele jednostranně formou dálkového přístupu zamezit objednateli v užívání Díla, a to do doby řádného zaplacení doplatku na cenu Díla.

4.4 Objednatel bere na vědomí, že v případě, kdy se dostane do prodlení se splnění jakékoliv finanční povinnosti vůči zhotoviteli vzniklé na základě této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů ode dne jejího uplatnění u objednatele a její úhradou není dotčen případný nárok na náhradu škody.

4.5 Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že smluvní strany se mohou v příloze č. 3 dohodnout i na více zálohách na cenu Díla vztahujících se k určitým milníkům provádění Díla, a to zejména z důvodu náročnosti či nákladnosti Díla. Každá taková záloha je pak splatná v den splnění příslušného milníku provádění Díla zhotovitelem, nejpozději do 5 dnů ode dne splnění takovéhoto milníku. Po uhrazení zálohy na cenu Díla vystaví zhotovitel objednateli odpovídající daňový doklad – fakturu. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že v případě, kdy se objednatel dostane do prodlení s úhradou zálohy na cenu Díla vztahující se k určitému milníku, zhotovitel není povinen pokračovat s prováděním Díla do chvíle, než bude objednatelem uhrazena záloha na cenu Díla vztahující se k již splněnému milníku.

**5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

5.1 Zhotovitel je povinen Dílo provést v rozsahu stanoveném touto smlouvou a případně dalších požadavků a potřeb objednatele upřesňujících či doplňujících rozsah zadání. V případě každého dodatečného požadavku objednatele nad rámec této smlouvy projedná zhotovitel s objednatelem případné důsledky požadované změny na termín dokončení a výslednou cenu Díla. Pokud budou požadované změny přesahovat rámec plnění této smlouvy, sjednají smluvní strany písemný dodatek k této smlouvě se specifikací požadované změny, s termínem a s cenou za její uplatnění.

5.2 Objednatel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy poskytovat zhotoviteli veškerou nutnou součinnost, a to zejména poskytováním a upřesňováním požadavků na Dílo, poskytováním dohodnutých textových a grafických podkladů, poskytováním průběžných konzultací, poskytováním textových, grafických i jiných podkladů vypracovávaných pro objednatele třetími osobami (např. kreativní agenturou) a schvalováním dílčích prací předkládaných objednateli zhotovitelem nebo zasíláním připomínek.

5.3 Objednatel se zavazuje, že veškerá součinnost bude zhotoviteli poskytnuta dle postupu prací na prezentaci a dle požadavků zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po jejich vyžádání, pokud jejich obstarání nebude vyžadovat přiměřeně delší čas.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace, včetně schvalování podkladů, dílčích prací, návrhů, harmonogramů, úprav a ostatních záležitostí spojených se zhotovováním Díla, bude probíhat elektronickou poštou, není-li v jiných ustanoveních této smlouvy dohodnuta písemná forma. Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

5.5 Objednatel bere na vědomí, že tvorba textové části prezentace je plně v kompetenci objednatele, který odpovídá za obsahovou, jazykovou a gramatickou správnost, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

5.6 Objednatel taktéž bere na vědomí, že plně odpovídá za obsah předaných podkladů a za to, že budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva nebo právem chráněné zájmy třetích osob.

5.7 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení Díla. Zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení Díla nebo za vady dokončeného Díla způsobené nevhodnými podklady nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění Díla trval a zhotovitel ho na jejich nevhodnost upozornil.

5.8 Objednatel bere na vědomí, že po předání Díla není oprávněn on, ani jiná třetí osoba, do Díla bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele zasahovat, jinak ponese následky dle článku 6.5 této smlouvy.

5.9 Objednatel souhlasí, že zhotovitel je oprávněn užít k splnění Díla, nebo jeho části, subdodavatele. Pokud tak zhotovitel učiní, nezakládá to žádný vztah mezi objednatelem a subdodavatelem, a zhotovitel odpovídá tak, jako by Dílo, nebo jeho část, plnil on sám.

**6. ZÁRUKA ZA JAKOST**

6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo provedené podle této smlouvy bude mít charakter a náležitosti stanovené touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel taktéž prohlašuje, že Dílo bude mít zaručené standardy uvedené v příloze č. 5 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

6.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla v délce 24 měsíců ode dne předání Díla, kdy se zavazuje, že po tuto dobu bude mít Dílo vlastnosti dle článku 6.1 této smlouvy.

6.3 Pokud se v průběhu poskytnuté záruky za jakost vyskytnou jakékoliv vady Díla, je objednatel oprávněn je bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen oznámené vady přezkoumat, a v případě jejich oprávněnosti je v přiměřené době na své náklady odstranit. Pokud by zhotovitel zjistil při přezkoumání oznámených vad jejich nedůvodnost, je o tom bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

6.4 Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že zhotovitel neodpovídá zejména, nikoliv však výlučně, za tyto vady Díla:

(i) vady uplatněné po uplynutí poskytnuté záruky za jakost,

(ii) vady oznámené nikoliv bez zbytečného odkladu po jejich zjištění,

(iii) vady způsobené nesprávným užíváním Díla,

(iv) vady způsobené objednatelem,

(v) vady způsobené vnějšími vlivy.

6.5 Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí, že v případě, kdy v průběhu poskytnuté záruky za jakost došlo k jakémukoliv zásahu do Díla jiným subjektem než zhotovitelem a/nebo bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele, zaniká objednateli nárok na odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, zhotovitelem.

**7. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ**

7.1 Smluvní strany se dohodly, že Autorem Díla nebo jakékoliv jeho části je zhotovitel. Takto vzniklé autorské právo zhotovitele je na třetí osoby nepřevoditelné.

7.2 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití Díla (dále jen „**Licence**“).

7.3 Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, povinen Licenci využít.

7.4 Zhotovitel poskytuje objednateli Licenci:

(i) ke všem způsobům Užití Díla, mimo práva Dílo rozmnožovat,

(ii) s územním rozsahem pro celý svět,

(iii) s časovým rozsahem na celou dobu trvání majetkových práv k Dílu dle platného autorského zákona, pokud se jedná o poskytnutí oprávnění k výkonu autorských práv, jinak na neomezenou dobu, pokud se jedná o poskytnutí oprávnění k výkonu jiných práv duševního vlastnictví.

7.5 Objednatel není oprávněn poskytovat jakékoliv oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě a není oprávněn postoupit Licenci zcela a nebo zčásti třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

7.6 Zhotovitel je oprávněn uvádět jméno objednatele a ukázky z Díla, včetně jeho charakteristik, pokud to nebude v rozporu s článkem 8. této smlouvy, jako svoji referenci pro účely vlastní propagace.

7.7 Zhotovitel má právo umístit na Dílo svoje označení autorství, včetně upozornění na autorská práva, přičemž tyto budou zároveň sloužit jako odkaz na jeho webové stránky. Zhotovitel se zavazuje nenarušit tímto celkový vzhled Díla. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že je vždy při jakémkoliv nakládání s Dílem ve vztahu k jakékoliv třetí osobě uvádět autorství zhotovitele k Dílu.

7.8 Objednatel není oprávněn Dílo užít způsobem snižujícím jeho hodnotu, nebo způsobem zasahujícím do dobrého jména a pověsti zhotovitele.

7.9 Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že nabývá Licenci dle tohoto článku smlouvy až okamžikem úplného zaplacení ceny Díla dle článku 4. této smlouvy.

**8. OCHRANA INFORMACÍ DŮVĚRNÉHO CHARAKTERU**

8.1 Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, a to zejména o informacích důvěrných, o nichž se v průběhu spolupráce dozví nebo je získají, a to i po ukončení této smlouvy. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy považují zejména informace týkající se reklamních a marketingových návrhů a námětů. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na již veřejně známé informace a na informace, které budou zveřejněny prostřednictvím Díla a na informace vyžádané k tomu příslušnými orgány.

8.2 Zhotovitel se zavazuje vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany informací důvěrného charakteru, zejména se zaručuje zabezpečit ochranu předaných podkladů a dokumentů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

8.3 Smluvní strany se zavazují informovat o povinnostech vyplývajících z tohoto článku smlouvy

zaměstnance a spolupracující třetí osoby smluvních stran, pokud tyto osoby získají nebo jsou jim k dispozici informace důvěrného charakteru, a zavázat je k zachování mlčenlivosti za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

**9. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY**

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.2 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, v níž si smluvní strany ujednají podmínky takovéhoto ukončení.

9.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy výlučně z následujících důvodů:

1. zhotovitel je v prodlení s předáním Díla po dobu delší než 15 dnů, a současně nedošlo k předání Díla ani v dodatečně určené lhůtě v délce 15 dnů poskytnutém v písemném upozornění objednatele,
2. Dílo trpí neodstranitelnou vadou, která brání jeho řádnému užití nebo je v zásadním rozporu se smluvenými podmínkami, aniž by bylo možné tento rozpor odstranit.

9.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy výlučně z následujících důvodů:

1. objednatel mu neposkytl včas a řádně podklady k provedení Díla nebo potřebnou součinnost, a to ani v dodatečně určené lhůtě v délce 15 dnů poskytnutém v písemném upozornění zhotovitele,
2. objednatel užívá Dílo v rozporu s účelem této smlouvy, a nesjedná nápravu ani v dodatečně určené lhůtě v délce 15 dnů poskytnutém v písemném upozornění zhotovitele,
3. objednatel je v prodlení s úhradou dohodnuté platby delším než 15 dní, a současně nedošlo k provedení ani v dodatečně určené lhůtě v délce 15 dnů poskytnutém v písemném upozornění zhotovitele.

9.5 Odstoupení od smlouvy dle článků 9.3 a 9.4 této smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

9.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy před předáním a převzetím Díla, jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných pohledávek a závazků podle následujících pravidel:

1. zhotoviteli přísluší alikvotní část ceny Díla odpovídající skutečně provedené části Díla,
2. zhotovitel je povinen objednateli poskytnout Licenci k rozpracovanému Dílu a předat rozpracované Dílo v použitelné podobě.

9.7 Žádná ze smluvních stran není oprávněna tuto smlouvu vypovědět.

**10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

10.1 Případné změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými číslovanými dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2 Není-li v konkrétních ustanoveních smlouvy stanoveno jinak, platí pro vztahy smluvních stran

příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

10.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

10.4 Tato smlouva obsahuje úplný text smlouvy mezi oběma stranami a neexistují žádná ústní či písemná tvrzení, ujednání či dohody mezi oběma stranami týkající se předmětu této smlouvy, která by v ní nebyla plně vyjádřena.

10.5 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.

10.6 Smluvní strany se dohodly, že postoupení jakýchkoliv práv a povinností z této smlouvy kteroukoliv smluvní stranou na třetí osobu, je možné jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

10.7 V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny, které mají, nebo i můžou mít, vliv na obsah této smlouvy a/nebo řádnou identifikaci smluvní strany, je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.

10.8 Případné spory se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. Pro případ, že objednatelem je podnikatel a nebude možné konflikt mezi smluvními stranami řešit takovým způsobem, bude takový spor řešen před obecným soudem ČR podle práva ČR. V této souvislosti si smluvní strany v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, sjednávají, že v prvním stupni bude pro všechny spory vzniklé dle tohoto odstavce smlouvy místně příslušný obecný soud zhotovitele.

10.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1: specifikace Díla

- příloha č. 2: časový harmonogram zhotovení Díla

- příloha č. 3: cena za vytvoření Díla a poskytnutí Licence

- příloha č. 4: kontaktní osoby zhotovitele a objednatele

- příloha č. 5: standardy tvorby webových stránek a aplikací zhotovitele

10.10 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Liberci dne 19. 5. 2021 V Liberci dne …………………

za objednatele: za zhotovitele:

………………………………………………… …………………………………………………

**Ing. Peter Kračun Ing. Michal Buzek**

**ředitel jednatel**

**Příloha č.1**

**Specifikace Díla**

Základní struktura webové prezentace, která vychází z původního webu a kterou navrhujeme takto:

1. Úvod - základní stránka celé prezentace s možností vybrat na tuto stránku sekce a další části prezentace
2. Naše služby - nabídka služeb jako jednostránková verze stránky obsahu  
   - udržujeme komunikace  
   - staráme se o městskou zeleň  
   - čistíme město Liberec  
   - zabezpečujeme dopravní značení  
   - provádíme zimní údržbu města  
   - měříme zhutnění zemin  
   - poskytujeme služby dílen  
   - zajišťujeme správu komunikací  
   - zajišťujeme správu veřejné zeleně
3. Novinky - vytvoření struktury článků blogu
4. Časté dotazy - nejčastější dotazy a odpovědi
5. Kariéra - seznam nabízených pracovních pozic jako blog
6. Výběrová řízení - seznam nabízených výběrových řízení jako blog
7. O společnosti  
   - způsob a důvod založení společnosti  
   - orgány společnosti  
   - politiky společnosti  
   - informace pro veřejnost  
   - výroční zprávy  
   - organizační struktura  
   - rozpočet  
   - dokumenty  
   - výběrová řízení
8. Kontakt - kontaktní informace s mapou

Poznámka: Celkem v projektu TSML 2021 nabízíme tvorbu cca 20 základních samostatných stránek webového obsahu s tím, že nepočítáme s vytvořením všech původních článků novinek.

U těchto si buď obsah může klient postupně vytvořit nově sám nebo můžeme vytvořit aplikaci pro import článků z původního systému webu (Wordpress) do nového CMS systému (Joomla) a obsah původních článků importovat najednou. Pro takovou variantu je potřeba upřesnit zadání a cenovou náročnost.

**Příloha č.2**

**Časový harmonogram zhotovení Díla**

|  |  |
| --- | --- |
| aktivita | termín |
| Tvorba webové prezentace | 1 měsíce od podepsání smlouvy |
| Testovací období, školení uživatelů, úpravy aplikace | 1 měsíce od podepsání smlouvy |
| Předání a převzetí Díla, podpis předávacího protokolu | 1 měsíce od podepsání smlouvy |
| Plnění Díla a jeho následné zveřejnění na internetu | 1 měsíce od podepsání smlouvy |

**Příloha č. 3**

**Cena za vytvoření Díla a poskytnutí Licence**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh platby** | **Splatnost (milník)** | **cena bez 21% DPH** | **cena včetně 21% DPH** |
| **Celková cena díla v Kč** |  | **57.490,- Kč** | **69.563,- Kč** |
|  |  |  |  |
| Záloha na cenu Díla | Uzavření smlouvy | 0 Kč | 0 Kč |
| Doplatek na cenu Díla | Předání Díla | 0 Kč | 0 Kč |
|  |  |  |  |

Poplatky za služby, které nejsou zahrnuty do finální ceny smlouvy o dílo a budou účtovány samostatně (ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH s tím, že se jedná o roční poplatky):

* + roční poplatek za technickou správu systému ... 1.500,- /rok
  + roční poplatek za bezpečnostní certifikát SSL ... 500,- /rok
  + roční poplatek za CZ doménu systému ... 250,- /rok (pokud ji spravujeme my)

**Příloha č. 4**

**Kontaktní osoby zhotovitele a objednatele**

**Odpovědné osoby a kontakty na straně ZHOTOVITELE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kod | činnost | jméno | e-mail, telefon |
| Z1 | Vedoucí projektu | Ing. Ondřej Červinka | [cervinka@elset.cz](mailto:cervinka@elset.cz)  603570337 |
| Z2 | Podpis předávacího protokolu | Ing. Michal Buzek | [buzek@elset.cz](mailto:buzek@elset.cz)  604295403 |

**Odpovědné osoby na straně OBJEDNATELE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kod | činnost | jméno | e-mail, telefon |
| O1 | Vedoucí projektu, změna smluv | Petr Syrový | [syrovy.petr@tsml.cz](mailto:syrovy.petr@tsml.cz)  604295422 |
| O2 | Součinnost, podklady | Petr Syrový |  |
| O3 | Podpis předávacího protokolu | Petr Syrový |  |

**Příloha č. 5**

**Standardy tvorby aplikací zhotovitele**

Tato pravidla jsou závazná pro statické i dynamické weby a aplikace. Obsahová část dynamických webů a aplikací, kterou si spravuje objednatel prostřednictvím administrace, je plně v jeho kompetenci a zhotovitel je v roli konzultanta, nikoliv garanta.

**1, Souhrn**

Pokud není domluveno jinak, musí být při tvorbě aplikace dodržena následující pravidla.

1. Zajistíme plnou funkčnost veřejné části v prohlížečích Microsoft Edge, Firefox 74 a Chrome 80 na platformě MS Windows.
2. Doladíme téměř identický design v prohlížečích Microsoft Edge, Firefox 74 a Chrome 80 na platformě MS Windows.
3. Administrace CMS je dostupná ve všech prohlížečích, plně funkční je v prohlížečích uvedených v odstavci 2.
4. V rámci využívání aplikací třetích stran jsou tyto vždy prověřovány na bezpečnost a spolehlivost provozu.