Číslo smlouvy příkazce JS/0385/2020/OŽP/2

Číslo smlouvy příkazníka:

# Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě

uzavřené dne 18. 1. 2021 podle § 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

# Smluvní strany

Název:			Město Valašské Meziříčí

Sídlo: 				Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupen:			Bc. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:				00304387

DIČ:			          	CZ00304387

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Č. účtu:

Profil zadavatele		https://valasskemezirici.ezak.cz/

Kontaktní osoby:

Tel.:

E-mail:

(dále jako „příkazce")

a

Název:			ENVIPARTNER, s.r.o.

Sídlo: 				Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno

zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 63565

Zastoupen: 			Ing. Svatoslavem Schwarzem, jednatelem

IČO: 				28358589

DIČ:				CZ28358589

Bankovní spojení:  		Komerční banka, a.s.

Č. účtu:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

(dále jen jako „příkazník")

# Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2021 Příkazní smlouvu č. JS/0385/2020/OŽP, jejímž předmětem je realizace kompletního dotačního managementu a zadání veřejné zakázky s názvem „Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí“ (dále jen „Smlouva“). Dne 05. 03. 2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě času plnění. Cílem tohoto Dodatku č. 2 je  opětovná úprava termínu plnění, a to z důvodu, že příkazce podal žádost o dotaci do OPŽP na druhou etapu projektu „Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí II. etapa – místní části“ (který je nyní v procesu hodnocení), kdy oba projekty jsou na sebe vzájemně navazující, a realizací jednoho zadávacího řízení na oba projekty zajistíme jeden varovný systém. Nevznikne tak kombinace více varovných systému v rámci jednoho města a zabrání se tak možným problémům s kompatibilitou více systémů, což by znamenalo také  porušení dotačních podmínek OPŽP, které jsou závazné pro oba uvedené projekty. Termín pro ukončení zadávacího řízení pro I. etapu - „Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí“ byl  Státním fondem životního prostředí ČR prodloužen do 31. 03. 2022.  Nutnost a potřeba spojit obě etapy do jednoho zadávacího řízení je vyvolaná vzájemnou propojeností obou projektů.

# Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na úpravě bodu 5.4. takto:

5.4. Příkazník se zavazuje dokončit a předat kompletní předmět smlouvy (s výjimkou bodu 3.1. písm. g) smlouvy) do 31.3.2022. Dotační management bude prováděn po dobu 12 měsíců od zahájení zadávacího řízení.

# Další ujednání

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

  - Tento dodatek lze měnit pouze písemně formou vzestupně číslovaných listinných dodatků.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, a že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příkazník a dva příkazce.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Příkazce potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 25. 5. 2021 pod bodem R 68/14 .

  - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

Za příkazce: 					Za příkazníka:

Ve Valašském Meziříčí, dne 	                              V Brně dne …….

__________________								__________________

Bc. Robert Stržínek									Ing. Svatoslav Schwarzer

starosta		   	        									  jednatel

Město Valašské Meziříčí			         ENVIPARTNER, s.r.o.