Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění

Smluvní strany

Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace

IČO: 497 53 363

bankovní účet v KB xxxxxxxxxxxx

zastoupená ředitelem školy Mgr. Martinem Fousem

dále jen „objednatel“,

a

WEPOREST spol. s r.o., se sídlem Moříčovská 1210, 363 01 Ostrov

IČ: 639 84 041

DIČ: CZ63984041

zastoupená jednatelem Ladislavem Valachem

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu o dílo na stavbu:

„Rekonstrukce plotu vč. elektrobrány - etapa II“

Článek I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo sjednané dle článku II. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Předmětem této smlouvy je provedení díla specifikovaného v článku II.

Článek II.

Specifikace díla

- Zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku / položkový rozpočet pro provedení stavby označené jako „Rekonstrukce plotu vč. elektrobrány - etapa II“ (dále jen „dílo“), které objednatel akceptoval. Přitom platí, že dílem se rozumí provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k jeho realizaci, a to zejména:

  - dodávka stavby, zahrnující úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné; a

  - provádění pravidelného úklidu vč. závěrečného úklidu místa provedení díla; a

  - provádění opatření k ochraně stavby proti povětrnostním vlivům v průběhu zimního období, jakož i opatření k zamezení vzniku škod vlivem povětrnosti v celém průběhu provádění stavby, včetně opatření proti šíření prašnosti do okolí stavby atd.; a

  - zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení prohlášení zhotovitele o této likvidaci; a

  - uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, a to současně s dokončením díla.

- Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech zhotovitele uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

- Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

  - touto smlouvou a

  - nabídkou zhotovitele díla; a

  - obecně závaznými právními předpisy a ČSN; a

  - platnými technickými listy a technologickými postupy výrobců použitých materiálů.

Článek III.

Doba plnění díla

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy zahájit stavbu během měsíce března 2017, a dílo kompletně dokončit do 12-ti týdnů ode dne zahájení stavby.

- Změna termínu zahájení stavby, příp. kompletního dokončení díla může být sjednána pouze po dohodě obou smluvních stran, a to písemnou formou.

- Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho částí takto prodlouženo.

Článek IV.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní: 282.184 Kč vč. DPH (slovy: dvě stě osmdesát dva tisíc jedno sto osmdesát čtyři koruny české včetně daně z přidané hodnoty)

Článek V.

Platební podmínky

- Cena za provedení díla bude hrazena zálohovými fakturami, které vystaví zhotovitel v jednotlivých etapách výstavby, vždy po provedení části díla, které bude předáno objednateli zápisem do stavebního deníku, a bude tak objednatelem odsouhlaseno.  Konečnou fakturu ve výši 10% ceny sjednané za celé dílo může zhotovitel vystavit až po předání celého díla vč. odstranění všech závad a nedodělků zjištěných při předání díla a potvrzených oběma smluvními stranami v předávacím protokolu, příp. ve stavebním deníku.

- Splatnost faktur je 10 dní od jejich doručení objednateli.

- Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, která nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla. Ke zpracovanému návrhu změn zhotovitelem se objednatel vyjádří do 5-ti pracovních dnů.

- Za nesplnění termínu plnění dle čl. III zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

- Za prodlení s úhradou splátek Ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,2 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek VI.

Záruční doba

- Na předmět smlouvy dle článku I. poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce 24-ti měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla do předávacího protokolu, příp. do stavebního deníku.

- Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele v záruční době vady díla, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla včetně termínu pro její odstranění.

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti pracovních dní od okamžiku přijetí oznámení o vadě díla, zahájit její odstraňování. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude její odstranění provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude její odstranění provedeno úplatně, a to za cenu dle cenové nabídky odsouhlasené objednatelem.

- V případě odstranění vady díla dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne jeho protokolárního převzetí objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku VI. odst.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do jejího řádného odstranění zhotovitelem neběží záruční doba na reklamovanou část díla.

Článek VII.

Stavební deník

- Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti stanovené zákonem o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů, změny harmonogramu postupu prací, vícepráce atd.

- Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání celého díla.

Článek VIII.

Součinnost

- Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost (zajistí vstup na pozemek, prostory pro uložení materiálu, nářadí, přístup k vodě a el. energii atd.).

- Při souběhu prací více subdodavatelů se zavazuje objednatel v součinnosti se zhotovitelem projednat harmonogram, způsob komunikace a jednání při provádění všech subdodavatelských prací. Pro tento případ bude ve stavebním deníku zhotovitele uvedena konkrétní odpovědná osoba s rozhodovací pravomocí, bez jejíhož přímého vědomí a účasti nesmí žádný subdodavatel na staveništi provádět žádnou činnost a bez níž nemá na staveniště přístup.

- Objednatel se zavazuje dodržovat v součinnosti se zhotovitelem všechny bezpečnostní pravidla staveniště dle závazných norem.

- V případě nedodržení součinnosti budou udělovány straně, která součinnost porušila, nebo jí nedbala, sankce s odkazem na příslušné předpisy, jež se vztahují k úkonům práce na staveništi (BOZP, PO, SZ, ZP, OZ, atd.). Sankce bude udělena ve výši v těchto předpisech navržené.

Článek IX.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.

- Objednatel se zavazuje

Článek X.

Uveřejnění Smlouvy

      - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním Smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.

      - Strany prohlašují, že se dohodly na všech částech smlouvy, které budou pro účely jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv znečitelněny.

      - Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Notifikace správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bude zaslána Zhotoviteli na e-mail Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato Smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že Zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat Objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato Smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel se zavazuje neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení ve vlastnictví třetí osoby.

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Za zhotovitele:	Za objednatele:

V Ostrově, dne: 6.3.2017	V Ostrově, dne: 6.3.2017

.................................................	.................................................

Ladislav VALACH	Mgr. Martin FOUS

jednatel

Přílohy:

Položkový rozpočet ze dne 20.2.2017

Cenová nabídka ze dne 20.2.2017