MZE-32493/2021-11153

mze000020517371

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 11150 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153 NAŠE ČJ.: MZE-32493/2021-11153 VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová Telefon: 221811019 E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 25. 5. 2021

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135382 k PZ_PRAIS_II_2020_No588_SR_Uprava_Admin_nastroje_RVIN_2cast

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135382 k

PZ_PRAIS_II_2020_No588_SR_Uprava_Admin_nastroje_RVIN_2cast.

Nový termín je: do 15. 6. 2021.

Zdůvodnění:

Prodloužení je požadováno z důvodu vzniku dodatečných úprav na základě schůzky dodavatele s odbornými garanty ÚKZÚZ.

Garant za MZe s prodloužením souhlasí.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Oleg Blaško ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: