DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

o dílo na pořízení a instalaci klimatizačních jednotek v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II. etapa

Smluvní strany:

| Objednatel: | Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem |
| --- | --- |
|  | zastoupená JUDr. Lenkou Ceplovou, předsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupenou pověřeným pracovníkem Ing. Janem Tobiášem, ředitelem správy soudu (Spr 1511/2020) |
| Sídlo: | Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem |
| IČO: | 00215708 |
| DIČ: |  |
| Bankovní spojení: | ČNB, č. ú.: 3024411/0710 |
| Zástupce pro věcná jednání: | Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy |
| E-mail/telefon: | tel.: +420 477047111, fax: +420 475530488 e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz datová schránka phgaba8 |

| (dále jen „objednatel“) |  |
| --- | --- |

a

Zhotovitel: 			      AirPlus, spol. s.r.o.,

Sídlo: 				      Modlany 22, 417 13 Modlany,

Zastoupený:			      Ing. Janem Hofmannem, předsedou rady jednatelů,

Ing. Věrou Juklovou, místopředsedkyní rady jednatelů,

Ing. Pavlínou Rezkovou, MBA, členkou rady jednatelů,

IČO: 				      25441931

DIČ: 				      CZ25441931

Bankovní spojení: 		      Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 			      115-6654220237/0100

Zapsán:			      u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18606,

Kontaktní osoba: 		      Ing. Dan Puhl, specialista přípravy,

E-mail:				      dan.puhl@air-plus.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012., Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 smlouvy.

I.

V důsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem v době celosvětově přetrvávající pandemie koronaviru, bylo smluvními stranami přistoupeno k využití smluvního ustanovení článku III. bodu 5 smlouvy a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem bude nové časové vymezení pro provedení a předání díla.

O tomto byla provedena odpovídající evidence, přičemž toto rozšíření bylo odsouhlaseno odpovědnými zástupci objednatele a dodavatele. Smluvní cena ani jiná smluvní ustanovení se nemění.

Článek 3. bod 4. smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 25. 6. 2021.

II.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně smlouvy o nájmu na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Ústí nad Labem dne: 01.06.2021				V Modlenech dne: 01.06.2021

Za objednatele:                                    			Za zhotovitele:

Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem  		AirPlus, spol. s.r.o.,

Jméno, příjmení: Ing. Jan Tobiáš				Jméno, příjmení: Ing. Jan Hofmann

Funkce: ředitel správy soudu              				Funkce: předseda rady jednatelů

………………………………. 				……………………………….

Za zhotovitele:

AirPlus, spol. s.r.o.,

Jméno, příjmení: Ing. Věra Juklová,

Funkce: místopředsedkyně rady jednatelů

………………………………….