PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

č. 05/2021

uzavřená podle § 2431 a následujících občanského zákoníku 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Příkazník:

Název: 			DT Engineering, s. r. o.

Sídlo:			Dolní 127, 370 01 Homole

Jednající:			Daniel Tibitanzl, jednatel

IČ:			087 43 002

DIČ:			CZ08743002

Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank České Budějovice

Číslo účtu:			1974066002/5500

Příkazce:

Název: 			Výstaviště České Budějovice a. s.

Sídlo:			Husova tř. 523/30

Jednající:			Mgr. Ing. Zdeněk Volf, místopředseda představenstva

Ing. Petr Tureček, člen představenstva

IČ:			608 27 475

DIČ:			CZ60827475

2. Předmět smlouvy

2.1.  Příkazník  se  zavazuje,   že  v  rozsahu   dojednaném  touto  smlouvou  a  za  podmínek v ní uvedených zajistí výkon inženýrských činností dle čl. 3 této smlouvy na akci „Úprava výstavní plochy 303 a okolí“. Investorem stavby je příkazce.

2.2. Příkazce se zavazuje, že za uskutečnění a zařízení předmětu plnění podle článku 3 této smlouvy zaplatí příkazníkovi dohodnutou odměnu.

3. Rozsah a obsah předmětu plnění

Příkazník se zavazuje v rámci této smlouvy k zabezpečení následujících inženýrských činností:

3.1. Výkon technického dozoru stavebníka, který zahrnuje následující činnosti:

- organizační zabezpečení předání staveniště vč. protokolárního zápisu,

- kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek technického návrhu po celou dobu realizace díla

- kontrola věcného plnění, zejména s ohledem na kvalitu díla

- svolávání kontrolních dní stavby

- kontrola časového postupu prací dle HMG výstavby zejména s ohledem na termín dokončení díla

- koordinace činností účastníků výstavby na staveništi, správců sítí apod.

- koordinace požadavků autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele,

- kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo, případně podávání návrhů na uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli

- ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojování k návrhům své stanovisko

- kontrola všech prací a dodávek, které budou dalším postupem prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými

- kontrola všech dokladů souvisejících s realizací díla, zejména protokolů o provedených předepsaných zkouškách a revizích a vedení evidence těchto dokladů

- kontrola vedení stavebního deníku a provádění pravidelných zápisů a připomínek k provádění díla

- připravení protokolu o předání a převzetí díla a účast na předávacím řízení mezi zhotovitelem a investorem

- kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu stavby

- pořízení fotodokumentace celého průběhu stavby

3.3. Činnost finančního kontrolingu stavby v rozsahu:

- kontrola čerpání nákladů stavby, věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů, faktur apod. a jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání objednateli k vyřízení

- ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny cen díla, připojení svého stanoviska a předání investorovi

- uplatňování vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu

Případné práce nad rozsah tohoto článku budou řešeny formou dodatků k této smlouvě.

4. Způsob splnění předmětu smlouvy

4. 1. 	Zabezpečením odborných inženýrských činností, ke kterým se příkazník zavázal v čl. 3 této smlouvy a po úspěšném předání a převzetí dokončené stavby a kolaudacích stavby se považuje předmět smlouvy za splněný.

4. 2. 	Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně platné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

4. 3. Při plnění výkonu inženýrských činností dle této smlouvy zastupují příkazníka následující pracovníci, a to společně nebo samostatně se stejnými pravomocemi.

-  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. Doba plnění

5. 1.

Zahájení stavebních prací: 			7.5.2021

Dokončení stavebních prací: 			7.8.2021

Předpoklad trvání činnosti TDS od zahájení stavby do předání stavby je 3 měsíce.

5. 2. 	Dodržení všech dílčích termínů je závislé na řádné a včasné součinnosti příkazce dohodnuté v této smlouvě.

6. Součinnost a podklady příkazce

6. 1. 	Předmět plnění této smlouvy příkazník vykoná podle těchto podkladů příkazce, které příkazce příkazci předá:

- kompletní projektovou dokumentaci 1 x v tištěné verzi, 1 x elektronicky (pdf) včetně kompletní dokladové části

- identifikační údaje zhotovitele díla a spojení na něj

- kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- kopie stavebního povolení, bylo-li vydáno

6. 2.	V rámci své součinnosti se příkazce zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání příkazníka poskytne spolupráci při získávání podkladů, doplňujících údajů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne bez zbytečného prodlení.

7. Cena díla a platební podmínky

7. 1. 	Cena za provedení inženýrských činností dle této smlouvy je dohodnutá jako cena smluvní a činí

90.000,- Kč bez DPH,

slovy   Devadesáttisíckorun

Z toho:

- Výkon TDS v průběhu provádění stavby dle bodu 3.2 ………………………90.000,- Kč

- Práce dle bodu 3.3 činnost finančního kontrolingu…zahrnuto do ceny výkonu TDS

Cena celkem bez DPH za výkon všech činností………..……………90.000,- Kč

Příkazník je plátce DPH. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Pro výkon TDS a inženýrských činností je zákonem stanovena základní sazba daně z přidané hodnoty.

Výše uvedená cena v sobě zahrnuje veškeré režijní náklady příkazníka (náhradu jízd, telefon apod.)

7. 2. 	Způsob fakturace dohodly smluvní strany následovně:

7. 2. 1. Příkazník nepožaduje poskytnutí zálohy.

7. 2. 3.  Po předání staveniště bude příkazník měsíčně vystavovat průběžné faktury za plnění výkonu TDS ve výši 30.000,- Kč + DPH.

7. 2. 4. V případě prodloužení délky činnosti TDS oproti předpokladu (4 měsíce), bude za každý dokončený měsíc činnosti účtována částka 30.000,- Kč + DPH, za nedokončený měsíc výkonu sazba 480,- Kč/hod bez DPH, nejvýše však do částky za každý dokončený měsíc činnosti.

7. 2. 5. Jednotlivé faktury budou mít lhůtu splatnosti 14 dní od data doručení příkazci.

7. 3.	Pro případ prodlení příkazce s úhradou faktury, dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

7. 4. 	Dojde-li ke zrušení nebo odstoupení od smlouvy na straně příkazce, bude příkazník činnosti rozpracované ke dni zrušení smlouvy fakturovat dle vzájemně sjednaného rozsahu prací ke dni zrušení této smlouvy a účelně vynaložené náklady.

8. Mlčenlivost

8. 1.	Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, se kterými se při výkonu své činnosti pro příkazce setká. Tyto povinnosti trvají i po skončení smlouvy.

9. Všeobecná ujednání

9. 1. 	Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku tehdy, když se po uzavření závazku změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní nové požadavky na příkazníka.

9. 2. 	Pokud bude zajišťování inženýrských činností vyžadovat jednání jménem příkazce, je příkazce povinen vystavit příkazníkovi včas plnou moc.

9. 3. Pokud příkazník zanedbá povinnosti vyplývající z této smlouvy a toto zanedbání má za následek posunutí termínu dokončení stavby, hrubé porušení technologie výstavby, či navýšení ceny díla, opravňuje tato skutečnost příkazce k vypovězení této smlouvy.

9. 4.	Příkazník prohlašuje, že je na výkon svých činností pojištěn a to do výše 1.000.000 Kč. Platnost pojištění doloží příkazci na vyzvání kopií pojistné smlouvy.

9. 5.	Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. 6.	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

9. 7.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

P ř í k a z c e                                                        P ř í k a z n í k

.......................................................                        ........................................................

V Českých Budějovicích dne:                                 V Homolích dne:     	                                     Mgr. Ing. Zdeněk Volf,			         Daniel Tibitanzl,

místopředseda představenstva		         jednatel

.......................................................

V Českých Budějovicích dne:

Ing. Petr Tureček,

člen představenstva