SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

I.

Smluvní strany

- Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

IČ: 60108631 
DIČ: CZ 60108631

zastoupena: Ing. Josefem Fedákem – místopředsedou představenstva

Ve věcech smluvních a oprávněni jménem objednatele jednat:

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

- Obchodní firma: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Se sídlem: Na Střezině        1079, 500 03 Hradec Králové

Zastoupena: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

IČ: 48153362		 
DIČ: CZ 48153362			  
Bankovní spojení: EQUA BANK a.s.

Číslo účtu:

ve věcech smluvních a oprávněni jménem objednatele jednat:

, jednatel, Ing. Jiří Forejtek – technický ředitel, jednatel

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník), přičemž na právní vztah v rozsahu, v němž není upraven touto smlouvou, se aplikují zejména příslušná ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a § 2430 a násl. občanského zákoníku, a to v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Účelem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru stavby „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - etepa 1.1 - ČS Oplatil “.

Předmět plnění

- Předmětem smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále také jen „zakázka“) je zajištění projekční a inženýrské činnosti za účelem zpracování projektu pro provádění stavby (v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a vyhláškou č. 230/2012 Sb.) včetně výkonu autorského dozoru nad realizací stavby s názvem „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - etepa 1.1 - ČS Oplatil“ (dále jen „dílo“).

- Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace na investiční akci spočívající v rekonstrukci stávajícího objektu jímání surové vody v písníku Oplatil 2. Dále bude provedeno kompletní technologické přestrojení stávající čerpací stanice s nezbytnými stavebními úpravami.

- Dílo má následující části a rozsah:

-	Jednostupňová dokumentace JPD (v rozsahu DUR + DSP), součástí dokumentace bude položkový rozpočet nutný pro podání žádosti o podporu z OPŽP

- Dokumentace pro provádění stavby, tj. zadávací dokumentace stavby ve smyslu zákona č.. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění a ve smyslu  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a platnou právní úpravou,

-	Položkový rozpočet stavby,

- Související inženýrská činnost,

-  	Autorský dozor při realizaci díla.

- Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

- Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

- Dokumentace dle odstavce 2 budou objednateli dodány v 6 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

- Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného aktuálního ceníku stavebních prací v cenové úrovni roku 2017. Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.

- Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem ohledně zodpovídání dotazů v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby

IV.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy  (projekční práce)  nejpozději do :

1.1 Jednostupňová dokumentace JPD (DUR + DSP) :					31.3.2017

1.2 Dokumentace pro provádění stavby  (DPS) :					30.9.2017

Předpokládaný termín zahájení prací: po podpisu smlouvy

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: listopad 2017

V.

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

- Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí bude provedeno osobně v sídle objednatele.

- Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. Objednatel potvrdí v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli, a to do pěti pracovních dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení.

- Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

- Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

- Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

- Zhotovitel je zejména povinen:

a)   provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c)   provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d)   účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,

e)   poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

f)  písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

  - Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

  - Objednatel se zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.

Cena díla

- Celková cena díla dle smlouvy se člení na tři části dle vykonávaných činností:

- Projekční práce (článek VII. odst. 2 této smlouvy)

- Inženýrská činnost (článek XIV. a) této smlouvy)

- Autorský dozor (článek XIV. b) této smlouvy)

Celková cena díla bez DPH 225.000,- Kč + DPH v zákonné výši

- Cena díla za jednotlivé dílčí plnění projektové dokumentace stavby (projekční práce) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

2.2 Jednostupňová dokumentace (JPD) :					90.000,- + DPH v zákonné výši

2.3 Dokumentace pro provádění stavby  (DPS) :				95.000,- + DPH v zákonné výši

Cena díla bez DPH  185.000,- Kč + DPH v zákonné výši

- Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

- Celková cena díla daná součtem částí uvedených v odst. 2 tohoto článku a v odst. a) a b) článku XIV. je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

- V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VIII.

Platební podmínky

- Zálohy nejsou sjednány.

- Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po předání projektové dokumentace .

- v případě projektové dokumentace ve stupni JPD bude fakturace provedena až po vydání stavebního povolení s nabytím právní moci.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

- číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele

- předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - etepa 1.1 - ČS Oplatil“

- označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

- číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

- lhůtu splatnosti faktury,

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

- Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.)

- Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu obou smluvních stran.

- Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

- Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

- Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

- Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit pojištění odpovědnosti v minimální částce krytí 20,0 mil. Kč

X.

Vady díla

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.

- Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn jí sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a požadovat po zhotoviteli úhradu s tím spojených nákladů.

- Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.

Smluvní pokuty

- Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

- Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

XII.

- Předmět plnění výkonu inženýrské činnosti

- Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

inženýrskou činnost pro stavbu „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - etepa 1.1 - ČS Oplatil“.

- V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

- projednání projektu a jeho odsouhlasení příslušným provozem příkazce, přičemž toto vyjádření provozu příkazce bude součástí projektu,

- požadavky a podmínky zvláštního užívání a náklady s tím spojené zahrne do položkového rozpočtu,

- účast na jednáních a další úkony v rámci přípravy realizace.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti sjednanou úplatu.

- Předmět plnění výkonu autorského dozoru

- Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

autorský dozor pro stavbu „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - etepa 1.1 - ČS Oplatil“.

- V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník:

- zajišťovat dohled nad realizací díla a garantovat soulad s dokumentací pro provádění stavby, rozhodnutím úřadů a vyjádřeními všech dotčených orgánů a účastníků,

- účastnit se kontrolních dnů stavby a dalších jednání v rámci realizace stavby,

- podílet se na řešení nepředvídatelných změn souvisejících s projektovou dokumentací a vzniklých při realizaci díla,

- podílet se na zajištění úspěšné kolaudace díla.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění autorského dozoru sjednanou úplatu.

XIII.

Doba a místo plnění

- Výkon inženýrské činnosti:

Místem předání všech dokumentů týkající se inženýrské činnosti ve smyslu článku XII. je sídlo objednatele.

- Výkon autorského dozoru:

Příkazník je povinen provádět dohled nad realizací díla, zajišťovat jeho provádění v souladu s dokumentací a vydanými stanovisky dotčených orgánů a účastníků, účastnit se kontrolních dnů stavby a podílet se na řešení nepředvídatelných změn realizace díla ve vztahu k projektové dokumentaci pro provádění stavby, přispět k úspěšné kolaudaci díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit činnosti dle čl. XII v následujících termínech nejpozději do :

3.1 Zajištění územního rozhodnutí : 							do 31.5.2017

3.2 Zajištění stavebního povolení :							do 30.6.2017

XIV.

Úplata

- Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

- úplata za inženýrskou činnost:

1.1 Zajištění územního rozhodnutí (ÚR):					10.000,- + DPH v zákonné výši

1.2 Zajištění stavebního povolení (SP) :					20.000,- + DPH v zákonné výši

- úplata za autorský dozor:

1.3 Výkon autorského dozoru stavby :					10.000,- + DPH v zákonné výši

- V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této smlouvy mimo správních poplatků.

- Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

XV.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich vyplacení.

- Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání originálů kompletní dokumentace včetně všech vyjádření, podle kterých bude dovoleno stavbu provést, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

- Úplata za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po vydání kolaudačního souhlasu, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.

- Podkladem pro úhradu úplaty bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

- číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,

předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - etepa 1.1 - ČS Oplatil“,

předmět smlouvy, tj. text „výkon autorského dozoru pro stavbu „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - etepa 1.1 - ČS Oplatil“,

označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat příkazce),

lhůtu splatnosti faktury,

jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

- Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání originálů uvedených v čl. XV., odst. 2. této smlouvy.

- Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazcovi.

- Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

XVI.

Práva a povinnosti příkazce

            - Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně (tj. do 3 pracovních dnů) zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

            - Příkazce se zavazuje, že v nutně nezbytném rozsahu poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII.

Práva a povinnosti příkazníka

- Příkazník je povinen

- upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

- bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

- postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,

- řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

- dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

- bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce,

- poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod.,  písemnou formou.

- Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazce.

- V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně.

- Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

XVIII.

Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

- Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.

Sankční ujednání

- Nepředá-li příkazník příkazci příslušná rozhodnutí, povolení, souhlasy či sdělení stavebních úřadů ve lhůtách dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazce smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané úplaty za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

- Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

- Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- Smlouva zanikne dohodou stran nebo jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané  době plnění,

- neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy,

- nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, autorského dozoru nebo inženýrské činnosti,

- neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

- V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti.

- Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Příkazník na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V Pardubicích dne: |  | V Hradci Králové dne: |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing.Josef Fedák místopředseda představenstva |  | za zhotovitele Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti |