[image: image2.png]EVROPSKA UNIE

Fond soudrznosti

OPERACNI PROGRAM
ZIVOTNI PROSTREDI

Pro vodu,

vzduch a prirodu

Evropsky fond pro regionalni rozvoj





[image: image1.png]xﬁﬁ NARODNi
ye~ \'J | SPORTOVNI
@ | AGENTURA





HARMONOGRAM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

v režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Zadavatel veřejné zakázky:
Město Bruntál, se sídlem Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ: 00295892
Druh podle předmětu:
Stavební práce 

Druh podle finančního limitu:
Nadlimitní režim

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ

	Popisu úkonu
	Předpokládaný

termín

	Poznámka

	FÁZE PŘÍPRAVY

	Předložení návrhu zadávacích podmínek zadavateli
	06/2021
	Předložením návrhu zadávacích podmínek se rozumí předložení zadávacích podmínek k případnému připomínkování.

	Odsouhlasení zadání 

veřejné zakázky zadavatelem 
	06/2021
	Odsouhlasením zadání veřejné zakázky se rozumí projednání zadávacích podmínek se zadavatelem.

	FÁZE ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

	Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU – formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“
	06/2021
	Zahájení ZŘ odesláním formuláře k uveřejnění dle § 212 odst. 3 písm. b) ZZVZ a vyhl. MMR č.168/2016 Sb. Dle § 57 odst. 1 ZZVZ činí lhůta pro podání nabídek nejméně 30 dnů od zahájení ZŘ. Lhůta musí být prodloužena o 5 dnů, jestliže zadavatel postupuje podle § 96 odst. 2 ZZVZ a musí být vždy delší než minimální lhůta v případě prohl. místa plnění dle § 97 ZZVZ.

	Uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele 
	06/2021
	Dle § 96 odst. 1 ZZVZ musí být zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele nejméně do konce lhůty pro podání nabídek (nikoliv dříve, než dojde k uveřejnění oznámení o zahájení ZŘ ve VVZ!)

	Poskytnutí zadávací dokumentace – části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele 
	v úplném znění uveřejněna na profilu zadavatele
	Pokud některou část ZD nelze uveřejnit z důvodů vymezených v § 211 odst. 3 písm. a), b) a d) ZZVZ nebo v případě postupu dle § 36 odst. 8 ZZVZ, bude odeslána nebo předána nejpozději do 3 prac. dnů od doručení žádosti dodavatele (úhrada nákladů nebo přijetí přiměř. opatření k ochr. dův. povahy inf.), (§ 96 odst. 2 ZZVZ).

	Vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejnění na profilu zadavatele 
	Dodavatel:

max. do 8 pracovních dnů
Zadavatel:

do 3 pracovních dnů
	Zadavatel uveřejní vysvětlení ZD nejméně 5 prac. dnů před skončením lhůty pro podání nabídek (§ 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ). 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení ZD, a to nejpozději 3 prac. dny před uplynutím výše uvedené lhůty zadavatele pro uveřejnění vysvětlení (§ 98 odst. 3 ZZVZ). Není-li žádost o vysvětlení doručena včas, nemusí být odpověď poskytnuta. Zadavatel je povinen uveřejnit vysvětlení do 3 prac. dnů od obdržení žádosti (je-li doručeno včas), v opačném případě se prodlouží lhůta pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení ZD do uveřejnění (§ 98 odst. 4 ZZVZ). Pokud se vysvětlení ZD týká části ZD, které se neuveřejňují, bude odeslána nebo předána všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části ZD. 

	Prohlídka místa plnění
	stanoveno v ZD
	Nejpozději 10 prac. dnů před skončením lhůty pro podání nabídek (§ 97 písm. a) ZZVZ). 

	Lhůta pro podání námitek proti zadávací dokumentaci
	do skončení lhůty pro podání nabídek
	Nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek (§ 242 odst. 4 ZZVZ). 

Zadavatel odešle rozhodnutí o námitkách do 15 dnů (§ 245 odst. 1 ZZVZ).

	Otevírání nabídek
	neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek
	

	PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – dle rozhodnutí zadavatele

	Posouzení nabídek účastníků
	Není-li stanoveno jinak, může zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek 

(§ 39 odst. 4 ZZVZ)
	Možnost vyzvat účastníka k objasnění nebo doplnění. 

Lhůta musí být stanovena přiměřeně, může být prodloužena nebo prominuto její zmeškání (§ 46 odst. 1 ZZVZ).

	Hodnocení nabídek účastníků
	bezodkladně 

po otevírání nabídek
	Postup při hodnocení nabídek upravuje § 119 ZZVZ.

	Odeslání výzvy vybranému dodavateli k doplnění zákonem 

a zadavatelem stanovených dokumentů 
	dle rozhodnutí zadavatele
	Odeslání výzvy vybranému dodavateli dle § 122 odst. 3 (a případně 4) ZZVZ. Nedoložení požadovaného, popř. není-li odpovídající, vyloučení účastníka (§ 122 odst. 7 ZZVZ). Lhůta musí být stanovena přiměřeně (§ 122 odst. 6 ZZVZ).

	Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky – s odůvodněním
	dnem rozhodnutí zadavatele
	Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky přísluší zadavateli. Zadavatel rozhodne i o případném vyloučení účastníka.

Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka ZŘ, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek nebo výsledku elektronické aukce, pokud byla použita (§ 122 ZZVZ).

	Oznámení o výběru
	bez zbytečného odkladu
	Odeslání oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení 
(§ 50 ve spojení s § 123 ZZVZ). 

	Lhůta pro podání námitek 
	do 15 dnů 
	Do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru (§ 242 ZZVZ).

	Lhůta pro uzavření smlouvy
	bez zbytečného odkladu
	Bezodkladně po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu (§ 124 ZZVZ).

	FÁZE PO UZAVŘENÍ SMLOUVY

	Oznámení výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU – formulář „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ 
	do 30 dnů
	Odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ do 30 dnů od uzavření smlouvy (§ 126 ZZVZ).

	Vyhotovení písemné zprávy zadavatele a její uveřejnění 

na profilu zadavatele
	do 30 pracovních dnů
	Vyhotovení písemné zprávy zadavatele (§ 217 odst. 1 ZZVZ). Uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele nejpozději do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení (§ 217 odst. 5 ZZVZ).

	Uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele
	do 15 dnů
	Uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele, a to do 15 dnů od jejího uzavření (§ 219 odst. 1 ZZVZ).

	Uveřejnění všech změn a dodatků smlouvy na profilu zadavatele
	do 15 dnů 
	Uveřejnění všech změn a dodatků smlouvy, a to do 15 dnů od jejich uzavření (§ 219 odst. 1 ZZVZ).

	Uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele
	nejpozději do 3 měsíců 

od splnění smlouvy, 

popř. do 31. března 

násl. kal. roku
	Uveřejnění skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele, a to do 3 měsíců od splnění smlouvy; u smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, nejpozději do 31. 3. násl. kal. roku - cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce (§ 219 odst. 3 ZZVZ). 


� Harmonogram ZŘ se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).


� Uvedené termíny jsou pouze orientační, mohou se měnit s ohledem na průběh zadávacího řízení.





[image: image1.png][image: image2.png]