Smlouva o dílo

(dále jen „SMLOUVA“)

OBJEDNATEL  : Astronomický ústav AV ČR v. v. i.

Fričova 298,  251 65 Ondřejov

IČ: 67985815

DIČ: CZ67985815

Zastoupený :          prof. RNDr. Vladimírem Karasem, Dr.SC

ředitelem

(dále jen „OBJEDNATEL“)

ZHOTOVITEL      :	AB-RENOVA s.r.o.

# místo podnikání Bělehradská 858/23, Praha 2, 12000

# IČ: 05565995

DIČ:CZ05565995

bank. spojení: ČS, a.s., Sázava

č.ú.: 4408030359/0800

Zastoupené:		Pavlem Bouškou jednatelem

(dále jen „ZHOTOVITEL“)

Smluvní strany se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly na SMLOUVĚ tohoto obsahu a znění:

# Předmět smlouvy

- Předmětem SMLOUVY je provedení díla – zateplení fasády domu v ulici Fričova 234, Ondřejov zateplovacím systémem ETIC Weber Terranova Basic. Přesný rozsah prací je popsán  v nabídce 1, která je přílohou této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- Rozsah provedení díla může být po dohodě mezi oběma smluvníma stranama rozšířen o další práce .Takové ujednání bude zapsáno do stavebního denníku.

- Případné vícepráce budou zapsány do stavebního deníku a závěrečná kalkulace počítána dle skutečně provedeného rozsahu prací .

- Práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném dílu může ZHOTOVITEL provést bez souhlasu OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.Cena díla bude po vzájemné dohodě o tyto práce navýšena.

- O průběhu provádění předmětu díla, rozšíření rozsahu díla a plnění podle této SMLOUVY bude veden stavební deník, který bude uložen na přístupném místě a bude kdykoliv k nahlédnutí OBJEDNATELI nebo jeho pověřeným zástupcům. Do deníku se budou zaznamenávat skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Deník bude podepisován zástupci smluvních stran nejméně 1 x týdně při kontrolním dnu přímo na místě prováděného díla. Naléhavé záležitosti budou projednány bezodkladně.

##### Místo plnění a postup prací

Místem provedení díla dle čl. I SMLOUVY je dům v ul. Guthova 266, Ondřejov.

## Povinnosti smluvních stran

- ZHOTOVITEL se zavazuje provést dílo, které je předmětem této SMLOUVY.

- OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo, které je předmětem SMLOUVY.

- Případné nejasnosti vzniklé v průběhu realizace díla ZHOTOVITEL vyřeší způsobem, který odsouhlasí OBJEDNATEL.

- OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI přístup k energiím a sociálnímu zařízení.

- ZHOTOVITEL prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případ, kdyby na majetku OBJEDNATELE vznikla vinou ZHOTOVITELE škoda.

- Cena plnění a další náklady

Cena díla s DPH v zákonné výši je  818 353,77 Kč

Cena bez DPH 711 611,97 Kč  (ve faktuře bude  uvedena přenesená daňová povinnost DPH v zákonné výši 21%)

## Platební podmínky

- První dílčí faktura na materiál a práci ve výši 300.000,- Kč včetně DPH, bude uhrazena na účet zhotovitele po stavbě lešení na jižní straně, navezení materiálu a započetí prací..

- Druhá,  konečná faktura ve výši 414 075,91 Kč včetně DPH bude uhrazena na účet zhotovitele po protokolárním předání dokončeného díla a odstranění případných vad a nedodělků.

- Faktura bude vystavena jako daňový doklad, dle platných předpisů o DPH v době jejího vystavení. Splatnost faktur se stanovuje nejpozději do 14 dnů ode dne doručení  faktury OBJEDNATELI.

- Doba plnění

- Termín zahájení prací s ohledem na počasí a vývoj současné situace s omezeními pohybu a obchodu v ČR: 1.7.2021

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude splněno a protokolárně předáno bez vad a nedodělků, které by  samy o sobě či v souhrnu bránily nebo ztěžovaly užívání díla, do 30.10.2021. V případě rozšíření rozsahu prací, nepřízně počasí, či jiných neovlivnitelných okolností jako jsou karantény nařízené vládou, či omezení činnosti výrobních nebo dodavatelských subjektů, dojde na základě dohody smluvních stran k úpravě výše uvedených termínů.

## VII.      Závazky smluvních stran

- ZHOTOVITEL je povinen postupovat při provádění díla samostatně a provést dílo v souladu s touto SMLOUVOU, obecně platnými předpisy a na své nebezpečí, v době sjednané ve SMLOUVĚ.

- Objednatel je povinen uhradit cenu za dílo sjednanou touto smlouvou.

- OBJEDNATEL je oprávněn kontrolovat provádění díla k tomu pověřenými pracovníky a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit a žádat odstranění vzniklých vad. Jestliže ZHOTOVITEL díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a vadný postup ZHOTOVITELE by vedl nepochybně k podstatnému porušení SMLOUVY, je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY.

# Vlastnická práva a nebezpečí škody na díle

- Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na OBJEDNATELE předáním a převzetím díla.

## Převzetí a předání díla

- ZHOTOVITEL předává a OBJEDNATEL přejímá řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které by  samy o sobě či v souhrnu bránily nebo ztěžovaly užívání díla.

- ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou časový pracovní program přejímání.

- ZHOTOVITEL předává a OBJEDNATEL přejímá řádně dokončené dílo protokolárním zápisem, který odsouhlasí a podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.

- Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o převzetí díla ZHOTOVITEL. Obsah zápisu bude přizpůsoben povaze a rozsahu prací. Kromě shora uvedených údajů se v zápise uvede zejména soupis příloh a příp. i záznam o nutných, dodatečně požadovaných pracích.

- Jestliže zápis o převzetí je podepsán ZHOTOVITELEM i OBJEDNATELEM, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.

- ZHOTOVITEL se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady a nedodělky, které budou zjištěny při předání díla a to v termínu dohodnutém s OBJEDNATELEM, nejdéle však do 7 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

### Odpovědnost za vady

- ZHOTOVITEL se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto SMLOUVOU a technickými parametry danými technickými normami po dobu 60  měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Na natěračské práce je záruka 18 měsíců. Odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené mechanicky po dokončení a předání díla, na vady způsobené živelnými pohromami  ( např. požár atd.), nebo jinými nepředvídatelnými událostmi.

- OBJEDNATEL má vůči ZHOTOVITELI tato práva z odpovědnosti za vady:

- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad v době trvání záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů,

- právo na odstoupení od SMLOUVY, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla

- ZHOTOVITEL neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí       předaných mu ke zpracování OBJEDNATELEM v případě, že ZHOTOVITEL na nevhodnost těchto věcí OBJEDNATELE upozornil a OBJEDNATEL na jejich použití trval.

- OBJEDNATEL je povinen minimálně jednou ročně zkontrolovat stav díla a případné závady bezodkladně reklamovat u ZHOTOVITELE. Pokud tak neučiní, muže dojít k zamítnutí reklamace ZHOTOVITELEM.

- Případné reklamace se uplatňují u ZHOTOVITELE  písemnou formou - na adrese uvedené v záhlaví této SMLOUVY, bez zbytečného odkladu

- Platnost smlouvy

- Platnost SMLOUVY může být před provedením díla ukončena:

- písemnou dohodou smluvních stran

- odstoupením v případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této SMLOUVY některou ze smluvních stran, písemným oznámením, s účinností dnem jeho doručení protistraně. V pochybnostech se dnem doručení rozumí 3. den následující po dni podání oznámení k poštovní přepravě.

- Smluvní stany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení SMLOUVY:

- pokud dílo není prováděno v souladu se SMLOUVOU, závaznými normami a ostatními platnými předpisy

- pokud se objednatel opozdí s úhradou faktury o více než 30 dní

- V ostatním se má za to, že porušení smluvních povinností není podstatné.

### Sankce a poplatky z prodlení

- Bude-li ZHOTOVITEL v prodlení s provedením díla dle čl. VI, odst. 2 SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen zaplatit OBJEDNATELI 0,1 % z celkové ceny nedokončené části díla  za každý den prodlení.

- Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy v provedení díla nemohl pokračovat z důvodů jím nezaviněných (nepřízeň počasí, atd.) .Takové skutečnosti budou zapsány ve stavebním denníku.

- V případě opožděné úhrady faktur je ZHOTOVITEL oprávněn účtovat OBJEDNATELI úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

### Rozhodné právo a řešení sporů

- Vztahy vyplývající z této SMLOUVY a s nimi související právní důsledky včetně otázek její  platnosti a eventuelně následky její neplatnosti se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

- Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Nepodaří-li se odstranit smírnou cestou spor týkající se vztahů z této SMLOUVY, bude tento spor rozhodnut příslušným českým soudem.

### Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny a dodatky této SMLOUVY je možné činit pouze písemně a za oboustranného souhlasu smluvních stran.

- Pokud se při provádění předmětu SMLOUVY vyskytne potřeba dalších prací, které  nemohly být předvídány nebo které si OBJEDNATEL přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací,

bude o nich uzavřen písemný dodatek k této SMLOUVĚ, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle SMLOUVY, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení SMLOUVY v tomto bodě nedopustila.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této SMLOUVY neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného a účelu a smyslu této SMLOUVY.

- Tato SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato SMLOUVA je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si SMLOUVU přečetly a že tato je výrazem jejich svobodné, skutečné a vážné vůle, což stvrzují níže podpisy svých oprávněných zástupců.

V Sázavě dne  26.5.2021              			V Ondřejově  dne  27.5.2021

ZHOTOVITEL							OBJEDNATEL