NG/526/2021

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. NG/2133/2020

Smluvní strany

Národní galerie v Praze

se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu 05000-00088390111/0710

(dále jen „kupující“)

a

TZB Kladno s.r.o.

Se sídlem Třebízského 466, 273 09 Kladno

Zastoupená Ing. Aloisem Maršnerem, jednatelem společnosti

IČ: 28428161

DIČ: CZ28428161

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140764

Bankovní spojení: KB Kladno

Číslo účtu: 43-2428320207/0100

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany uzavřely dne 17. prosince 2020 kupní smlouvu č. NG/2133/2020, jejímž předmětem je dodávka 13 ks nízkotlakých oběhových čerpadel přesně specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy, včetně jejich dopravy, kompletní instalace, uvedení do provozu a zajištění dalších souvisejících služeb (dále jen jako „smlouva“). Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Havarijní oprava chladicího systému ve Veletržním paláci“ (dále jen jako „veřejná zakázka“

I.

- V průběhu plnění smlouvy došlo oproti očekávanému stavu k potřebě provedení dílčích změn, tj. poskytnutí dalších dodávek zboží a provedení prací, když byly při demontáži stávajících čerpadel objeveny degradované příruby a části potrubí. Před umístěním nových čerpadel bude nutné tyto degradované části vyměnit a navařit nové tlakové příruby a části přívodních potrubí. Následně bude také nutné provést protikorozní úpravu povrchu a osazení parotěsné izolace.

- Smluvní strany se s ohledem na potřebu dalších dodávek zboží a provedení prací specifikovaných výše, dohodly na navýšení původní ceny závazku o částku 188 330,51 Kč bez DPH.

- Ustanovení článku 4., odst. 4.1 smlouvy se ruší a nově zní takto:

„4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Celková kupní cena bez DPH činí 887 555,30 Kč.

DPH ve výši 21 % činí 186 386,62 Kč.

Celková kupní cena včetně DPH ve výši 21 % činí 1.073.941,92 Kč

(slovy jedenmilionsedmdesáttřitisícdevětsetčtyřicetjedna korun českých a devadesátdva haléřů).“

II.

- Dílčí změny popsané v čl. I odst. 1 tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a provedení těchto změn kupujícím je s ohledem na charakter předmětu plnění nezbytné.

- Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

- Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede kupující. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li prodávající některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to prodávající současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 01.

V Praze dne ………………………….. 2021

………………………………………………				………………………………………………

Alicja Knast 							Ing. Alois Maršner

generální ředitelka						jednatel společnosti

Národní galerie Praha						TZB Kladno s.r.o.

kupující							prodávající