Dodatek č. 1 ke

Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

ze dne 16.2. 2021

(ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.,

IČ: 67985858

DIČ: CZ 67985858

se sídlem: Rozvojová 165, 165 02 Praha 6

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR

zastoupená: Ing. Miroslavem Punčochářem, DSc., ředitelem

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Ing. Stanislav Marek – ATELIER M

IČ: 13827561

DIČ: CZ5402191993

se sídlem: u Průhonu 1516/32

e-mail: marek@projektovyatelier-m.cz

bankovní spojení:  KB Praha 7, č. účtu :65341071

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel (dále rovněž společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace (dále jen jako „smlouva“):

Uvedeným dodatkem se rozšiřuje níže uvedený čl. 1 Předmět smlouvy a odst. 1.1. závazek Zhotovitele o část (iii):

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele:

(iii) vypracovat pro objednatele stavebně technický průzkum (STP ) střešních průvlaků a následně podle STP zpracovat  statický posudek vyhodnocení střešní konstrukce.  Statický posudek  bude vypracován autorizovaným inženýrem pro obor statika a dynamika staveb a opatřen otiskem kulatého autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem zpracovatele.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny,

- vyjma  čl. 3 Místo a termíny plnění, který se upravuje následovně v bodě (iii)

(iii) 	Část díla v podobě projektové dokumentace pro provádění stavby: nejpozději 		do 31.7. 2021;

- vyjma čl. 4  Cena díla odst. 4.1. kdy se cena díla navyšuje o 74.000,- Kč bez DPH a s DPH na 89.540,- Kč (slovy osmdesát devět tisíc pět set čtyřicet korun českých). Cena za splnění předmětu smlouvy v podobě dodání kompletního díla je navýšena na celkovou částku 568.000,-Kč (slovy pět set šedesát osm tisíc korun českých) K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 119.280,-Kč. Celková cena činí 687.280,-Kč (slovy: šest set osmdesát sedm tisíc dvě stě osmdesát korun českých) včetně DPH (dále jen „cena“).

V Praze dne    				                               V Praze dne

………………………………….....		          	……………………………………..

Ing. Miroslav Punčochář, DSc., ředitel 			Ing. Stanislav Marek

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.	                 ATELIER M