č. smlouvy objednatele: 2020/176-01 		                   č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník, v platném znění

Dodatek č. 1

„Plán udržitelné městské mobility města Hradec Králové – dopravní průzkumy VHD“

- Smluvní strany

Objednatel: 				AFRY CZ s.r.o.

sídlo: 					Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle

statutární zástupce: 			Ing. Petr Košan, jednatel

tel: 732 189 772	e-mail: petr.kosan@afry.com

zástupce ve věcech technických: 	Ing. David Pistora, vedoucí oddělení dopravního inženýrství a plánování

tel: 724 369 010	e-mail: david.pistora@afry.com

IČ: 					45306605

DIČ: 					CZ45306605

Zapsán v obchodním rejstříku: 		Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8073

Bankovní spojení: 			ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1

číslo účtu: 				482851413/0300

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: 				České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Ústav dopravních systémů

sídlo: 					Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00  Praha 6

adresa kanceláře:			Konviktská 20, 110 00, Praha 1

statutární zástupce: 			doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., děkan fakulty

tel: 224 359 502	e-mail: hrubes@fd.cvut.cz

zástupce ve věcech technických: 	Ing. Martin Jacura, Ph.D., vedoucí ústavu K612

tel: 773 651 233	e-mail: jacura@fd.cvut.cz

IČ: 					68407700

DIČ: 					CZ68407700

České vysoké učení technické v Praze je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, veřejnou vysokou školou.

Bankovní spojení: 			Komerční banka, a.s.

č. účtu: 					19-3322370227/0100

dále jen zhotovitel

uzavřely podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na akci: „Plán udržitelné městské mobility města Hradec Králové – dopravní průzkumy VHD“ (dále jen smlouva). Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8, článkem 8.2. smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě.

- Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení a vyhodnocení sčítání v rozsahu dle Smlouvy o dílo. Změna termínu provedení díla je důsledkem omezení pohybu osob v rámci protiepidemiologických opatření souvisejících s pandemií covid-19. Provedení průzkumů v původně uvažovaném termínu 10/2020 by nebylo z hlediska výsledků relevantní a použitelné pro kalibraci multimodálního dopravního modelu.

V rámci pracovní skupiny pro tvorbu Plánu udržitelné mobility byla odsouhlasena změna harmonogramu a pro provedení průzkumů a jejich vyhodnocení byly navrženy nové termíny.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodli na následujících změnách smlouvy, které jsou předmětem Dodatku č. 1

Článek 3, odstavce 3.1. a 3.2. se mění následovně:

3.1. 	Termín zahájení díla:				1. 10. 2021

3.2.	Termín dokončení a předání díla:

- Předání dat z průzkumu pro dopravní model:	1. 12. 2021 elektronická verze

- Předání vyhodnocených výstupů ze sčítání:	15. 1. 2022 tištěná a elektronická verze

- Prezentace výsledků sčítání:			dle potřeby objednatele

- Společná a závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

  - Tento Dodatek č. 1 smlouvy vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy řádně přečetly, že jeho obsah je jím znám, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl sjednání v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

  - Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 							V Praze dne

Objednatel:							Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o.	České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

………………………………………					……………………………………….

Ing. Petr Košan							doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.

jednatel	 						děkan fakulty