# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace
se sídlem tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc
IČ 00534943 – neplátce DPH
bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú. 63930811/0100
spis. zn. Pr 1014 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních i technických: Ing. Evžen Horáček
e-mail: hrbitovy@olomouc.eu
tel. č. 721 732 888

      2. Zhotovitel: Miloš Brückner Kamenosochařství
se sídlem tř. Míru 100, 779 00 Olomouc
IČ: 11567384 DIČ: CZ6105030305
bankovní spojení: KB Olomouc, č. ú. 20949811 / 0100.
ŽL vydaný OŽÚ v Olomouci, ev. č. 380 500 - -60996 dne 22. 1. 2001

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních i technických: Miloš Brückner
tel. č. 733 519 895

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla v tomto rozsahu:
Oprava hrobového místa 1 H VI 17 – hrobka Ander
2. Místo realizace díla: hřbitov Olomouc-Neředín.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, ve stanovené době a v kvalitě odpovídající ČSN předat dílo objednateli. Objednatel
se zavazuje, že dokončené dílo v kvalitě, odpovídající ČSN, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení prací: 30. 8. 2021
2. Ukončení prací:	28. 2. 2022
3. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho část k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo nebo jeho ucelenou část i v tomto dřívějším termínu.
4. Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti. Za termíny dodávek subdodavatelů, které si objednatel zabezpečí sám, zhotovitel neodpovídá. V případě jejich pozdržení oproti harmonogramu, bude termín dokončení díla prodloužen o dny pozdržení. O případné objednatelem požadované vícepráce nad rámec předmětu smlouvy bude termín dokončení díla adekvátně prodloužen.
5. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za zpoždění nebo nedodržení jakékoli části této smlouvy, která jsou zapříčiněna náhodami či událostmi, jimž nelze přirozenou cestou zabránit, jako je například havárie, zásah vyšší moci, občanské nepokoje, epidemie, exploze, požár, povodeň, povstání, stávka, výluka, přírodní katastrofa či podobné těžkosti.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena nabízeným rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu:

Cena za dílo bez DPH: 110 000,-- Kč
DPH 21% 23 100,-- Kč
Cena celkem zaokr: 133 100,-- Kč

 2. DPH bude uplatněna dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Cena je pevná, smluvní.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací a dodávek dle této smlouvy po celou dobu plnění.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Zálohová fakturace možná do výše 70 % dle postupu prací. Právo konečné fakturace vznikne zhotoviteli neprodleně po řádném provedení předmětu díla.
3. Splatnost faktur je stanovena na 10-ti dnů od jejích doručení objednateli.
4. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Konečná faktura bude doplněna předávacím protokolem.
5. V případě, že objednatel neuhradí faktury dle termínů splatnosti, může s okamžitou platností zhotovitel dílo pozastavit, případně od smlouvy odstoupit.
6. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem bude provedeno odsouhlasení a zúčtování provedených prací a dodávek dle přiloženého rozpočtu a tento podíl prací a dodávek bude zhotoviteli v plné výši uhrazen.

VI.
Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech práv třetích osob formou oboustranně podepsaného zápisu.
Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie. Náklady na úhradu elektrické energie nejsou součástí smluvní ceny a budou hrazeny objednatelem. Objednatel uhradí náklady, které slouží pouze pro účely výkonu práce objednané v této smlouvě.

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje:
a) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací
b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele
c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány, městským nebo obecním úřadem.

VII.
Předání a převzetí díla

1. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě umístění díla. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a ukončit je nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, nebránily tomu zásadní vady, zjištěné při přejímce.

2. Nesplní-li objednatel tuto svou povinnost vyplývající z bodu 1 článku VII smlouvy, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek nejpozději třetí den po výzvě a od tohoto data začíná běh záruční lhůty (event. záručních lhůt samostatně předávaných částí díla) a oprávnění zhotovitele fakturovat.

3. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.

4. V případě zjištění závažných vad při přejímacím řízení budou tyto reklamovány v zápise o předání a převzetí a dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Přejímacím řízení bude do odstranění závažných vad přerušeno a ukončeno po jejich odstranění.

VIII.
Záruka

Záruka za jakost díla je dohodnuta na 60 měsíců.
2. Záruka počíná běžet dnem předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem, tím není dotčeno ustanovení čl. VII., odst. 2.
Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek za zhotovení dodávek a prací, podle této smlouvy v odborně a technicky bezvadném stavu. Odpovědnost za záruční vady se řídí podle ustanovení technických kvalitativních podmínek pozemních staveb.

3. Záruka za materiál nebo výrobky, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než dohodnutá záruka, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti. 4. Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci garantuje dodavatel díla na své náklady a nebezpečí. Objednatel zajistí technický dozor nad prováděnými pracemi svými pověřenými pracovníky.

IX.
Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu. Smluvní strany obdrží po jednom výtisku.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha: Cenová nabídka ze dne 23. 4. 2021

V Olomouci dne: 8. 6. 2021

        Za objednatele:	Za zhotovitele

…………………………………	…………………………….…

        Ing. Evžen Horáček Miloš Brückner
ředitel HmO, p.o.	Kamenosochařství Brückner