Smlouva O Dílo

na stavbu:

„ Opravy  rovných  střech “

číslo smlouvy  zadavatele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení ve smyslu § 2586 a následujícího ustanovení      zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění ( dále jen „  smlouva “), mezi následujícími     smluvními stranami:

| 1. | Objednatel: | Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. |
| --- | --- | --- |
|  | Se sídlem: | Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8 |
|  | IČ: | 67985556 |
|  | DIČ: | CZ67985556 |
|  | Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. č. ú. 131003527/0300 |
|  | Zastoupený: | Doc. RNDr. Jiřinou Vejnarovou, Csc., ředitelkou ústavu |
|  | (dále jen „ objednatel “) na straně jedné |

a

| 2. | Zhotovitel: | KLEMPÍK - Stav, s.r.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Se sídlem: | Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5 |
|  | IČ: | 26184087 |
|  | DIČ: | CZ26184087 |
|  | Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. č. ú. 166130120/0300 |
|  | Zastoupený: | Tomášem Kučerou, jednatelem společnosti |
|  | Kontaktní osoba uchazeče: | Tomáš Kučera, jednatel společnosti |
|  | : | : office@klempik.cz |
|  | (dále jen „ zhotovitel “) na straně druhé |

( Objednatel a zhotovitel též každý samostatně jako „ smluvní strana “ nebo společně jako „ smluvní strany  “)

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy  je provedení stavby „ Opravy rovných střech “ (dále jen „ dílo “) zhotovitelem pro objednatele za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

  - Rozsah plnění závazku zhotovitele je kromě ustanovení této smlouvy  určen:

a) oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je   přílohou této smlouvy.

  - Objednatel  i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci.

  - Objednatel se zavazuje, za podmínek uvedených v této smlouvě, dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. 2 této smlouvy.

- Cena díla  a  platební podmínky

  - Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

| Cena díla celkem bez DPH v Kč | 991 640,00 Kč |
| --- | --- |
| Sazba DPH v % | 21,00% |
| DPH v Kč | 208 244,40 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH v Kč | 1 199 884,40 Kč |

  - Podrobný oceněný položkový rozpočet  je uveden v příloze této smlouvy.

  - Zhotovitel bude cenu fakturovat bez DPH – jde o přenesenou daňovou povinnost podle § 92e zákona o DPH, č. 235/2004 Sb., v platném znění.

  - Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

  - Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny a jakékoliv vícenáklady oproti předložené celkové  ceně s výjimkou následujícího případu, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, kterénebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla.

  - Zhotovitel má právo fakturovat po 30% , 60% a 90% díla na základě příslušných daňových dokladů (faktur) a zjišťovacích protokolů vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací na jednotlivých etapách a odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. Zbylých 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla včetně odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

  - Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje na 7  dní od data jejich doručení objednateli.

  - Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

- Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. 1 této smlouvy bez vad a nedodělků do 46 dnů od zahájení prací. Nástup 3.6.2021.

  - Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě.  Prodloužení lhůty výstavby může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

    - neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele;

b)     pozastavení prací z důvodů na straně objednatele ( které nejsou důsledkem neplnění závazku

zhotovitele );

c)     v důsledku vyšší moci;

d)     v důsledku absence rozhodnutí potřebných pro realizaci díla na straně objednatele.

e)     doba plnění bude přiměřeně prodloužena o počet dní, po které zhotovitel nemohl vlivem

povětrnostních podmínek  plnit.

Odpovědnost  za vady, záruky a kvalitativní  podmínky provedení díla

  - Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 12 měsíců, a to od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s výjimkou strojního zařízení, technologií a výrobků, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty, u těch však zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců.

  - Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Termín pro odstranění reklamačních vad je 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

  - Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 7 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

  - Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.

- Sankce

  - Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, ve smluvním termínu, pokud k prodlení došlo z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu ze strany zhotovitele má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly.

- Povinnosti  zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 1. smlouvy.

  - Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Dílo musí splňovat podmínky zadávací projektové dokumentace, podmínky stavebního povolení a musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel se zavazuje při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.

  - Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v  projektové dokumentaci nebo objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených  prací.

  - Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.

  - Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací.

  - Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů stavby.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. Zhotovitel se zároveň zavazuje provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby a pozemky, které byly stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.

  - Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti (10) let ode dne předání a převzetí díla.

  - Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s  předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

5.11	Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně, kvalitním způsobem, v dohodnutém termínu a z kvalitních materiálů.

5.12	Zhotovitel odpovídá za to, aby provádění díla a veškeré činnosti s ním související probíhaly v souladu s platnými zákony, předpisy a normami. To zejména platí pro opatření týkající bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, zachování pořádku na staveništi a nakládání s odpady. Na vyžádání objednatele a/nebo příslušných orgánů je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem doložit splnění těchto povinností.

5.13	Zhotovitel ručí objednateli za veškeré přímé i nepřímé škody na objektu, zdraví osob a majetku objednatele, které při provádění díla případně způsobí, a zavazuje se objednateli uhradit veškeré oprávněné náklady na nápravu takových škod.

5.14	Zhotovitel sám ručí veškerým třetím stranám za veškeré přímé i nepřímé škody na zdraví a majetku, jež jim případně při provádění díla způsobí.

- Řízení stavby a provádění díla

  - Kontaktními osobami smluvních stran jsou:

| zástupce zhotovitele: | Tomáš Kučera, jednatel společnosti |
| --- | --- |
| tel.: | …………….. |
| e-mail: | office@klempik.cz |
| zástupce objednatele: Pavel Zeman, ÚTIA AV ČR, v.v.i. |  |
| Tel.: …………… |  |
| E-mail: ……………….. |  |

- Odpovědnost za škody a pojištění

  - Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené při činnosti zhotovitele na majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to ve výši 30 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla dle této smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

  - Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

  - Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s  ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

  - Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že uvedené uveřejnění zajistí objednatel.

  - Tato smlouva nabývá platnosti v den, kdy ji podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, a účinnosti k datu jejího zveřejnění v registru smluv podle odst. 8.4.

  - Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

Oceněný položkový  rozpočet

| V Praze dne 7.6.2021 | V Praze dne 7.6.2021 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| _____________________ Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc. | ____________ ___________________ Tomáš Kučera, jednatel společnosti |