Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.10.2020 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel: 	                            Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Zastoupený:	                            ředitelkou muzea MgA. Simonou Chalupovou

Sídlo:  	                            Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

Bankovní spojení:  	                 ČNB Hradec Králové

Č.ú.:    	                            xxxxxxxxxxxxxx

IČ:    	                                       00412830

Jednající ve věcech smluvních:  MgA. Simona Chalupová, ředitelka

Jednající ve věcech technických: Ing. Hana Studničková, referent správy majetku a budov

a

Zhotovitel: 	                            LOUČKA Pardubice s.r.o.

Sídlo:  	                            Legionářská 573, 533 51 Pardubice – Rosice

IČ:   	                                      45537453

DIČ: 	                                      CZ45537453

Zápis v OR: 	                            Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Radek Loučka – jednatel společnosti

Jednající ve věcech technických: Ing. Radek Loučka – jednatel společnosti

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě Dodatek č.2, kterým se mění termín plnění díla takto. Ukončení a protokolární předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla: do 30.6.2021.

Důvodem změny jsou přetrvávající problémy zaměstnance Zhotovitele s nemocí Covid 19. A dále nevhodné klimatické podmínky, které neumožňují realizaci díla v termínu dohodnutém v Dodatku č.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Chrudimi dne 18.5.2021

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: