**SMLOUVA O DÍLO**

název: Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava – Kunčičky

IČ 00601969

sídlo: Škrobálkova 206/16, 718 00 Ostrava – Kunčičky

zastoupený: Mgr. Petrem Krolem, ředitelem

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

název:   TAIJO s.r.o.

IČ:   08719284

sídlo:   Tavičská 7/226, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupený: Ing. Romanem Beránkem, jednatelem

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

**I.**  
**Předmět Smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **DDŠ Wattova – renovace schodiště**.Předmět a rozsah plnění je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl II, této Smlouvy.

**II.**  
**Cena Díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši:

cena bez DPH: 467 729,60 Kč

DPH (15%): 70 159,44 Kč

cena celkem: 537 889,04 Kč

tzn.Pětsettřicetsedmtisícosmsetosmdesátdevětkorunčeskýchčtyřihaléře a bude uhrazena na účet Zhotovitele, č. ú. 291174317/0300, na základě vystavené faktury. Faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání a převzetí Díla. Splatnost faktury bude 14 dní.

**III.**  
**Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31. srpna 2021.

Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla:  
přístup k vodovodnímu zdroji, přístup ke zdroji elektrické energie

**IV.**  
**Předání a převzetí Díla**

O předání staveniště a dále o předání a převzetí dokončeného Díla budou Smluvními stranami vyhotoveny předávací protokoly podepsané oběma smluvními stranami.

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III, této smlouvy.

**V. Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III, této Smlouvy objednatel.  
  
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.  
  
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  
  
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
  
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  
  
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ostravě    dne 7. 6. 2021 V Ostravě    dne 4. 12. 2020  
 

.................................................. .................................................

Mgr. Petr Krol, ředitel Ing. Roman Beránek, jednatel

(za objednatele) (za zhotovitele)

**Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů**

Jako osoba oprávněná zastupovat uchazeče tímto čestně prohlašuji, že uchazeč TAIJO s.r.o., se sídlem Tavičská 7/226, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 08719284, zast. Ing. Romanem Beránkem, jednatelem, o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem **DDŠ Wattova – renovace schodiště**, zadávanou zadavatelem Diagnostickým ústavem pro mládež, dětským domovem se školou, střediskem výchovné péče a základní školou, Ostrava - Kunčičky, splňuje základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne…4. 12. 2020 ………………………………………..