1

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zejména ust. § 2623 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany:

1.

Domov Dědina

Se sídlem: Nádražní 709, Opočno, 517 73

IČO: 42886163

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení:

Zastoupená: Mgr. Alenou Goisovou, ředitelkou

dále jen „objednatel“,

a

2.

Ondřejem Ježkem

se sídlem: Jílovice 49, 517 72

IČO: 01302221

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení:

Zastoupená: Ondřejem Ježkem

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je „Výměna obložení fasád na budovách B1 a B2“ v objektu v Opočně, ul. Nádražní 709:  (dále jen díla).

Specifikace díla

Zhotovitel provede:

1/ Výměnu obložení fasád

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo nejpozději  do 31.8.2021

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v těchto etapách:

- Předání staveniště a přípravné práce po podpisu smlouvy dne …20.6.2021……………

- Dokončovací práce, které zahrnují: Dokončení instalace obložení a jejich předání  max.  do 31.8.2021

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

649 952,95 Kč

Článek IV.

Platební podmínky

1.	Před zahájením prací uhradí objednatel zhotoviteli zálohovou fakturu ve výši 50% z celkové - domluvené ceny. Po dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků, předloží zhotovitel objednateli daňový doklad na zbylých 50 %, jehož splatnost je stanovena na 7dnů ode dne následujícího po dni, kdy objednatel obdržel daňový doklad zhotovitele.

2. 	Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

3. 	Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

4. 	Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

5. 	Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

- přístup do objektu

-  přístup ke zdroji elektrické energie

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. zák. č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Opočně dne  8.6.2021

.........................................................                                 .............................................................

podpis objednatele                                                                    podpis  zhotovitele