## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

# ev.číslo zhotovitele: 19BBV1101-02/19BRIN01-0

ev.číslo objednatele: 128/2021/01

ze dne 8.7.2019

- Smluvní strany

  - Objednatel: 		Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

sídlo: 			Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

zastoupený:              	Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

IČ:			002 62 978

DIČ: 			CZ 002 62 978

Bankovní spojení:	984943369/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu

zástupce ve věcech technických: Pavel Podlipný, vedoucí TO

zástupce ve věcech a převzetí prací: Pavel Podlipný a Ing. Ivo Palouš, jako technický dozor investora

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel:		B R E X, spol. s r.o.

PSČ, sídlo: 		Karlovská 205, Liberec XXII-Horní Suchá

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí Nad Labem,  oddíl C,  vložka 1504

zastoupený:		Ing. Janem Müllerem, jednatelem společnosti

IČ:			40232549

DIČ:			CZ40232549

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.           9030041461/0100

Raiffeisenbank, a. .s.               500750311/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jan Müller, jednatel, ředitel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)	nabídku zhotovitele ze dne 13.05.2019, podanou v rámci otevřeného řízení pro podlimitní veřejnou zakázku vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona.

(B)	dne 8.7.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výše uvedené veřejné zakázky,

(C)	v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba navýšit objem a ceny stavebních prací

(D)	Rada městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém jednání konaném dne 12.05.2021, usnesením č. 171/05/2021 jednání schválila změny v navýšení ceny díla,

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U  S M L O U V Y  O  D Í L O

- Předmět dodatku č. 4

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení stavebních prací na díle Spolkové komunitní centrum Vratislavice.“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“), v rámci kterého se bude provádět výstavba a rekonstrukce nového objektu Komunitního centra na poz. pozemky p. č. 1348/4, 1345/2, 1345/4, 1345/1, 1345/3, 1345/5, 1345/6, 1352/1, 1348/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou.

Dne 15.7.2019 bylo předáno staveniště. Zhotovitel zahájil zemní práce a současně bourání a rozebírání nosných i nenosných konstrukcí v původním objektu fary. Při provádění těchto prací byly odhalovány skutečnosti, které ve fází tvorby dokumentace nemohly být známy. Tyto skutečnosti zapříčinili následujíc řešení označené číslem ZL

37) Předsazená fasáda nad oknem směrem do parku

- Nápis na fasádě knihovny včetně nasvícení

- Sanitární příčky – změna materiálu

- Chráněná úniková cesta

- VZT výdechy – umělecky ztvárněno

- Rozvody vody v místnosti -1.04, dětské centrum

- neobsazeno

- Nátěr sádrových omítek

- Teraso příplatek, změna odstínu podlahy

- Změna velikosti radiátorů: chodba x koupelna

- Záměna podlahových krytin: vinyl x dubová podlaha místnost -1.05

- Nadstandartní výběr kování

- Vyhřívaný chodník mezi budovami

- Nápis na betonové opěrné zdi

- Kryty radiátorů – změna perforace

- Doplnění kontaktní difuzní folie za akustickým obkladem

- Lemování betonové desky plechem pro uchycení zábradlí

- Schodiště novostavba – obložení zdí plechem

- Záměna radiátorů v koupelně

- Doplnění prosklených zástěn v koupelnách

- Snížení vzduchotechnických jednotek a odvody kondenzátů

- Doplnění světel v kinosále – stmívání

- Změna sanitárních doplňků v koupelnách a wc

- Markýza PS2abc

- WC tlačítko imobilní

- Strukturovaná kabeláž pro připojení promítací techniky v kinosále

- Změna příkonu výtahu

- Změna svítidel

Uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla a navyšují jí o 2.045.017,83Kč bez DPH.

Čl3 Cena díla a platební podmínky odstavec 3.2. se mění následovně:

Původní celková cena díla bez DPH		69.850.437,62Kč

Navýšení dle DOD4				  2.045.017,83Kč

Celková cena díla				71.895.455,45Kč

- Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

- Přílohou tohoto dodatku č. 4 jsou změnové listy č. 37 - 64

| Ve Vratislavicích nad Nisou dne 13.05.2021 Za objednatele: ................................................ Lukáš Pohanka starosta městského obvodu | V Liberci dne 13.05.2021 Za zhotovitele: ................................................ Ing. Jan Müller prokurista, ředitel společnosti |
| --- | --- |