# Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 1190400307 o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

## Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR (dále jen „Fond“)

a

## obec Čtyřkoly

kontaktní adresa:	Obecní úřad Čtyřkoly, Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany IČO:	00508519

zastoupená:	Štěpánem B e n c o u, starostou (dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 1190400307 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 5. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“):

- V článku III bod 3 zní:

„3) Při splnění příslušných podmínek této Smlouvy poskytne Fond podporu takto:

| v roce | ve výši (Kč) |
| --- | --- |
| 2021 | 3 389 297,71 |

“.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Fond poskytl na základě Smlouvy příjemci podpory v roce 2020 částku 199 061,53 Kč.

- V článku IV bodu 1 písm. p) odrážce první se termín ukončení stavebních a montážních prací prodlužuje do konce 5/2021.

- V článku IV bodu 1 písm. p) odrážce druhé se termín ukončení akce prodlužuje do konce 7/2021.

- V článku IV bodu 1 písm. q) se termín předložení podkladů k ZVA prodlužuje do konce 1/2022.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	...............…………………………………… zástupce příjemce podpory		zástupce Fondu