DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

# 1.	Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

se sídlem:		Lyčkovo náměstí 6/460, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO:			60433230

zastoupena:		Mgr. Janem Kordou, ředitelem

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2.	Firma s.r.o.

se sídlem: 		Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8

bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

č. účtu: 			128578098/0300

IČO: 				62412272

DIČ: 				CZ62412272

zastoupena: 		Václav Kapal, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 34288

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany")

na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6“

tento

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 29. 6. 2018

Článek I.

Změna doby plnění

Termín dokončení díla dle čl.III., odst.3.4 smlouvy o dílo se prodlužuje do 30.11.2018.

Článek II.

Cena a platební podmínky

Text čl. VI, odst. 6.2. se ruší a nahrazuje se tímto textem z důvodu tiskařské a početní chyby ve výpočtu výše DPH s dopadem do celkové ceny včetně DPH.

Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH					5.815.078,38 Kč

DPH v sazbě 21%						              1.221.166,46 Kč

CELKEM vč. DPH						              7.036.244,84 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1  zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne  19.9.2018

Za objednatele:						Za zhotovitele:

…………………………………………				…………………………………………

Základní škola a mateřská škola, Praha 8,		Firma s.r.o.

Lyčkovo náměstí 6					Václav Kapal, jednatel

Mgr. Jan Korda, ředitel