SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. Smluvní strany:

Obiednatel:     Město Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí

zast. starostou: Lubošem Holmanem

IČO: 000272418

Zhotovitel:       SIVOKA -  Miloň Hnízdo

zast. ve věcech smluvních i technických: p. Miloň Hnízdo

sídlo: Nemyčeves č.p. 90, 506 01 Jičín

bank.spojení: KB Jičín, č.ú. 35-8679560237/0100

IČO: 48993051

DIČ: CZ7010013175

II. Předmět smlouvy:

Název stavby: „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI HUSOVA VE VYSOKÉM VESELÍ“

Objednatel zadává a zhotovitel přejímá a zavazuje se provést pro objednatele práce na výše uvedené stavbě v rozsahu projektové dokumentace zpracované Janem Vávrou a stavebních úprav dle dodatečných informací investora viz nabídka.

Změny proti původnímu obsahu této smlouvy budou uvedeny v jejích dodatcích po souhlasu obou smluvních stran. Změny menšího rozsahu je možno sjednat v protokolu o předání a též zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

III. Čas plnění:

Termín zahájení stavby:	srpen 2016 v závislosti na klimatických podmínkách

Termín dokončení stavby:	60 dní od zahájení stavby v závislosti na klimatických 					podmínkách

IV. Cena díla:

Celková cena díla dle této smlouvy o dílo byla stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele ze dne 18. 7. 2016, skládající se ze dvou částí:

1. Nabídková cena za dílo dle projektové dokumentace:

cena bez DPH:		754 613,78 Kč

DPH 21%:			158 468,89 Kč

cena včetně DPH:		913 083,00 Kč

2. Nabídková cena za stavební úpravy dle podmínek majitelů nemovitosti čp. 231 ze dne 7.6.2016 a obnovení drénů z plotové podezdívky na základě dodatečných informací investora:

cena bez DPH:		45 000,00 Kč

DPH 21%:			  9 450,00 Kč

cena včetně DPH:		54 450,00 Kč

Celková cena díla bez DPH			799 613,78 Kč

DPH 21%					167 918,89 Kč

Celková cena vč. DPH 			967 533,00 Kč

Slovy: devětsetšedesátsedmtisícpětsettřicettři korun českých.

Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná po celou dobu stavby. Objednatel neodpovídá za správnost sestavení rozpočtu, který byl součástí cenové nabídky a neodpovídá za vady předané dokumentace a jejího výkazu výměr zpracovaným zhotovitelem stavby.

Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu nebo o použití jiné technologie, bude cena upravena podle požadovaných změn. Nová cena bude stanovena stejným způsobem jako při stanovení původní ceny, tj. s použitím jednotkových cen z nabídky zhotovitele, v případě provádění jiných prací a dodávek, které nebyly předmětem nabídky, budou použity jednotkové ceny dle aktuálních ceníku ÚRS.

Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke zrušení smlouvy ještě před dokončením a předáním díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která již byla zhotovena.

V. Platební podmínky a fakturace

Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy o dílo,

má zajištěno.

Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury do pátého dne následujícího měsíce po provedení prací do maximální výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% ceny bude uhrazeno objednatelem na základě vystavené faktury až po předání a převzetí díla.

V případě výskytu vad a nedodělků je objednatel oprávněn pozdržet konečnou fakturu až do doby odstranění vad a nedodělků.

Přílohou každé, zhotovitelem vystavené faktury, bude položkový soupis provedených prací a zjišťovací protokol, jejichž správnost bude ověřena a potvrzena podpisem oprávněným zástupcem investora.

Objednatel se zavazuje, že uhradí zhotoviteli vyfakturované částky ve vzájemně dohodnutých termínech splatnosti, u faktur nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Pokud nebude úhrada sjednaných plateb provedena objednatelem v dohodnutých termínech, bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Za nedodržení termínu předání celého díla ze strany dodavatele bude investor snižovat úhradu o 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.

VI. Provádění díla

Provádění díla bude kontrolovat objednatel nebo TDI objednatele, který má právo a povinnost sledovat a kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě závažných důvodů je oprávněn vydat i pokyn k přerušení provádění díla. Nesouhlasí-li TDI s postupem a kvalitou prováděných prací, je povinen uplatnit své námitky nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

Zhotovitel je povinen dle požadavku objednatele přizvat jeho TDI před tím než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s těmito ujednáními a v rozporu s příslušnou dokumentací, je oprávněn dožadovat se odstranění nedostatků vzniklých tímto vadným plněním. Pokud tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen oznámit to objednateli bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Následná dohoda musí obsahovat i nové ujednání o termínu plnění.

VII. Předání díla

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 3 pracovní dny předem.

Dílo se považuje za řádně provedené a závazek založený touto smlouvou za splněný pouze v případě bezvadného plnění. Pouze na takové provedení díla se váže povinnost objednatele převzít dílo a zaplatit jeho cenu. Je právem objednatele převzít dílo, které bude vykazovat drobné a ojedinělé vady, nikoliv však jeho povinností.

V průběhu přijímacího řízení bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, v němž objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Protokol může obsahovat soupis vad a nedodělků s vyznačením termínu jejich odstranění.

Stavbu bude postupně tak, jak bude zhotovována, nabývat do vlastnictví objednatel.

Ke dni přejímacího řízení zhotovitel zajistí veškeré revizní zprávy, atesty použitých

materiálů a další doklady potřebné ke zdárnému průběhu kolaudačního řízení.

VIII. Záruční lhůta

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání dokončeného díla objednateli.

Délka záruční lhůty se stanovuje na stavební práce 60 měsíců, na materiál a zařízení dle výrobce.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemně bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že v průběhu záruční doby má objednatel

právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněné a řádně reklamované vady. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění stavebních prací. Vady bránící užívání a provozu se zhotovitel zavazuje odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

Dílčí dohodnuté dodávky budou objednatelem přejímány průběžně tak, jak budou postupně dokončovány. V případě užívání nedokončeného díla začátek a délka záruční lhůty budou dohodnuty v zápise o předčasném užívání stavby.

Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla stavba stanovena.

IX. Předání staveniště

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení

stavebních prací prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad, včetně zaměření a vytýčení všech již existujících sítí.

Staveniště se předává na dobu stavby a dobu sjednanou k vyklizení staveniště do bezplatného užívání zhotoviteli. Povolení k užívání veřejného prostranství či soukromých pozemků a případné náhrady za užívání nese v plné míře objednatel.

O předání staveniště bude vyhotoven zápis, který se stane součástí této smlouvy o dílo.

X. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a zajišťovat dodržování všech platných právních předpisů, jejichž aplikace přichází v úvahu při provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené zaviněním nebo z nedbalosti na zdraví nebo na majetku třetích osob, ke kterým by došlo v přímé souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a to ať je způsobí sám nebo osoby, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do přejímky díla.

Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě o dílo mohou v rámci svých oprávnění

zastupovat smluvní stranu samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem bez náhrad škod, pokud neobdrží dotaci na předmět smlouvy.

Pokud v této smlouvě o dílo, nebo jejích oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy o dílo Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotoveních vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

V Nemyčevsi dne 18. 7. 2016			Ve Vysokém Veselí dne 29.8.2016

Za zhotovitele:							Za objednatele:

Miloň Hnízdo								Luboš Holman

starosta města