Číslo jednací dodatku č. 1: 		ZSM-163-12/OVZ-2016

Systémové číslo na EZAK:			P16V00001769

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

„Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních - komplexní stavebně technické průzkumy a dokumentace návrhu stavby“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.11.2016 pod č.j. ZSM-163-2/OVZ-2016

(dále jen „Smlouva o dílo“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem:		Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČ: 			67779999,

DIČ:			CZ67779999,

Datová schránka:	iazgiwe

Bankovní spojení:	ČNB Praha,

Číslo účtu:		30320881/0710,

Zastoupené:		JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV

(dále též jen „Objednatel“)

číslo jednací dodatku č. 1: ZSM-163-12/OVZ-2016

a

Kokeš partners s.r.o.

se sídlem: Podnádražní 910/10, Praha 9 - Vysočany

IČO: 29023033

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 160647,

Datová schránka: 3gambmq

Bankovní spojení: 0300 číslo účtu: 233978616,

zastoupená Ing. Pavlem Fajtem, prokuristou

(dále též jen „Zhotovitel”)

číslo dodatku č. 1: -----

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

# PREAMBULE

## Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla, které bylo vymezeno v původní Smlouvě o dílo (dále jen „Dílo“) bude rozšířen z důvodu předpokladu využití minerální vody v budoucím užívání a dále funkcemi, které jsou pro provoz lázeňského domu žádoucí a jejich potřebnost byla zjištěna až v průběhu realizace Díla. Podkladem pro změnu rozsahu Díla byl požadavek zdravotnického zařízení ministerstva vnitra (dále jen „ZZMV“), které je provozovatelem zdravotnických služeb a lázeňské péče v tomto lázeňském domě viz příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

## Z uvedeného důvodu se odpovídajícím způsobem mění Smlouva o dílo co do jejího předmětu a termínu dokončení Díla tak, jak je uvedeno dále v tomto dodatku. Rovněž se tímto dodatkem mění cena Díla tak, že se navyšuje o částku

## celkem bez DPH 365 120,- Kč

## (slovy: třistašesdesátpětstodvacet korun)

## DPH 21 % ve výši 76 675,20 Kč

## (slovy: sedmdesátšesttisícšestsetsedmdesátpět korun dvacet haléřů),

## celkem včetně DPH 441 795,20 Kč

## (slovy: čtařistačtyřicetjednatisícsedmsetdevadesátpět korun dvacet haléřů).

## Celková cena díla tedy bude ve výši uvedené níže v tomto Dodatku č. 1.

# Změna smlouvy o dílo

## Článek 2.3 Smlouvy o dílo a její příloha č. 1 se doplňuje o následující požadavky, které budou zapracovány do Díla:

# balneo provoz

# nalezení prostor a návrh pro umístění zařízení lázeňské péče z dodatečného požadavku ZZMV o 10 van z důvodů možnosti dovedení minerální vody

## přepracování prostor stávajícího balneo provozu instalovaného v Merkuru II 1NP, 2NP, 3NP, kde bylo nutné rozšířit také průzkumy

## nalezení a vyřešení prostor saunových provozů a tělocvičny v 6NP

## umístění prostor fitness, původně nebylo vůbec uvažováno

# administrativa

## přesun provozu vedení a administrativy a rozšíření projektu o rekonstrukci starého přízemního domu Mercur IV, který vůbec nebyl předmětem k řešení. O tento objekt byly navíc rozšířeny také průzkumy

## nalezení prostor pro zázemí hotelových funkcí personálu

# služby

# kavárna, nalezení prostoru a návrh umístění a její řešení

## Článek 4.2 Smlouvy o dílo se mění takto:

## Zhotovitel provede Dílo do 10. 3. 2017.

## Článek 5.1 písm.a) Smlouvy o dílo se mění takto:

## Celkem bez DPH  	1 760 120,00 Kč

## (slovy: jedenmilionsednsetšedesártisícstodvacet korun)

## Článek 5.1. písm b) Smlouvy o dílo se mění takto:

## Celkem bez DPH  	   369 625,20 Kč

## (slovy: třistašedesítdevěttisícšestsetdvacetpět korun dvacet haléřů)

## Článek 5.1. písm c) Smlouvy o dílo se mění takto:

## Cena Díla DPH 	2 129 745,20 	Kč

## (slovy: dvamilionystodvacetdevěttisícsedmsetčtyřicetpět korun dvacet haléřů)

# ostatní ujednání

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

## Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

## Změna rozsahu Díla z tohoto Dodatku č. 1 je sjednána v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly, a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti níže připojují své vlastnoruční podpisy.

## Součást Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha:

## Příloha č. 1 – Vyjádření ZZMV

| Zhotovitel V Praze dne 2017 | Objednatel V Praze dne 2017 |
| --- | --- |
| ............................................. Kokeš partners s.r.o. Ing. Pavel Fajt, prokurista | ............................................. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel |