**SMLOUVA O DÍLO č. 113/2021**

**„Rekonstrukce Spojovacího krčku DM“**

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

1. **OBJEDNATEL**

**Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99**

Zastoupená: Ing. Irenou Novákovou, ředitelkou školy

Sídlo: Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

IČO: 69457930

DIČ: CZ69457930

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

**Bc. Pavel Procházka**, vedoucí provozního oddělení

E-mail: [prochazka@dopskopl.cz](mailto:prochazka@dopskopl.cz)

Tel.: +420 778 401 872

Osoba oprávněné jednat ve věcech technických:

**Stanislav Liška**, vedoucí provozu a údržby Karlovarská

E-mail: [liska@dopskopl.cz](mailto:liska@dopskopl.cz)

Tel.: +420 778 718 636

(dále „Objednatel“)

**a**

1. **Zhotovitel:**

**PROOKNO s.r.o.**

Zastoupená: Jan Procházka, jednatelem společnosti

Se sídlem: Lipová 595, 330 08 Zruč-Senec

IČO: **08429987**

DIČ: CZ**08429987**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon: 739 666 823

E-mail: info@prookno.cz

(dále jen "Zhotovitel")

1. **Předmět smlouvy o dílo**
   1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro Objednatele provede dílo spočívající v **„Rekonstrukci Spojovacího krčku DM“** adrese Karlovarská 99. Podrobná specifikace rozsahu prací je přílohou smlouvy.
   2. Celková hodnota zakázky je konečná a stanovený finanční limit nelze překročit.
2. **Termín plnění**
   1. Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne účinnosti smlouvy. Termín určený k dokončení díla je stanoven **do 30. 06. 2021**, nebo do vyčerpání úplaty dle bodu III. Této smlouvy. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání Objednateli. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované Objednatelem.
3. **Cena a platební podmínky**

Celková a konečná výše úplaty (finanční limit) za provedení díla dle bodu I. této smlouvy je ve výši:

200 000 Kč bez DPH

DPH 21 % 42 000 Kč

**Cena celkem (finanční limit) pro rok 2021 242 000,- Kč včetně DPH**

Zhotovitel je plátce DPH

1. **Daň z přidané hodnoty (DPH)**
   1. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.
   2. Plnění dle této smlouvy je v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel).
   3. Provedené práce jsou omezeny maximální výší úplaty dle bodu III. této smlouvy a Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a uhradí za něj sjednanou cenu.
2. **Platební podmínky, fakturace**
   1. Prováděné práce budou průběžně vyúčtovávány a fakturovány formou dílčích faktur za dokončené a předané práce až do výše vyčerpání stanovené ceny díla.
   2. Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury Objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
   3. Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy.
3. **Odpovědnost za vady**
   1. Zhotovitel poskytuje na předmět Díla záruku po dobu **24 měsíců** od předání díla Objednateli.
   2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.
   3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do převzetí předmětu díla po odstranění vady.
   4. Objednatel má v případě výskytu vady, na kterou se vztahuje záruka, vždy právo:

* na odstranění vady opravou, nebo
* na přiměřenou slevu z ceny Díla
  1. Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo po oznámení vady kdykoliv v záruční době. Jednotlivá práva z vad lze mezi sebou kombinovat, pokud to jejich povaha připouští. Vady díla je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli jakoukoliv formou, totéž platí i pro oznámení volby práva z těchto vad.
  2. Objednatel je povinen reklamovat vady díla co nejdříve od jejich vzniku, nejpozději do data vypršení záruční doby.
  3. Uplatní-li Objednatel právo na odstranění vady díla, pak Zhotovitel k odstranění vady nastoupí nejpozději do pěti (5) dnů po jejím oznámení s tím, že vadu do třiceti (30) dnů od jejího oznámení odstraní.
  4. Jestliže Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v ujednané lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli náklady na odstranění reklamované vady ve výši vyúčtované Objednatelem, a to bezodkladně po jejich vyúčtování.
  5. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu díla nebo v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby či vyšší moci.

1. **Závěrečná ujednání**
   1. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech a každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Záruka na dílo je poskytována od dne předání díla. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí bezvýhradně, opravdu a vážně, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.
   2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
   3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy v registru zajistí Objednatel.
   4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

* fotodokumentace
* specifikace rozsahu prací

V Plzni dne 14. 6. 2021 V Plzni dne14. 6. 2021

**Ing. Irena Nováková** **Jan Procházka**

ředitelka školy jednatel

Střední průmyslová škola dopravní, PROOKNO s.r.o.

Plzeň, Karlovarská 99

za Objednatele za Zhotovitele