Smlouva o dílo

na zhotovení díla

„Rekonstrukce elektroinstalace 1. NP hlavní budova  SPŠCH Pardubice“

bližší specifikace jsou přílohou smlouvy

Smluvní strany

| Objednatel: | Střední průmyslová škola chemická Pardubice |
| --- | --- |
| Sídlo - adresa: | Poděbradská 94, 53009 Pardubice |
| Zastoupena: | Ing. Janem Ptáčkem, ředitelem školy |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Janem Ptáčkem. nebo technický objednatele |
| Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Ing. Janem Ptáčkem. nebo technický dozor objednatele |
| Osoby oprávněné k předání staveniště: Ing. Janem Ptáčkem. nebo technický dozor objednatele |
| Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Janem Ptáčkem. nebo technický dozor objednatele |
| IČ: | 48161179 |
| DIČ: | CZ48161179 |
| Bankovní spojení: | xx |
|  | č.ú. xx |

a

| Zhotovitel: | Elreg Pardubice s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo - adresa: | Arnošta z Pardubice 2771, 530 02 Pardubice |
| Zastoupen: | Miroslav Pulicar |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Miroslav Pulicar |
| Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Miroslav Pulicar |
| Osoby oprávněné k předání staveniště: Miroslav Pulicar |
| Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Miroslav Pulicar |
| IČ: | 25921509 |
| DIČ: | CZ25921509 |
| Bankovní spojení: | xx |
|  | xx |
| Spisová značka rejstříkového soudu: | v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14659 |

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1.	Předmětem díla je zhotovení stavby:

„Rekonstrukce elektroinstalace 1. NP hlavní budova  SPŠCH Pardubice“

bližší specifikace jsou přílohou smlouvy

“

2.	Stavba bude provedena v rozsahu dle příloh, a zahrnuje zejména:

- řízení stavebních a technologických prací,

- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,

- vedení deníku stavby,

- stavební práce,

- montážní práce,

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

- odstraňování vad v záruční době,

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla, dodání technických listů od použitých materiálů

3.	Rozsah díla je tedy dán přílohami: přílohy č. 2 výzvy Krycí list-položkový rozpočet-výkaz výměr (listy: Krycí list- rekapitulace, položkový rozpočet pro jednotlivé učebny), příloha č. 6 výzvy Technické informace zakázky- Technická zpráva, přílohy č. 7 výzvy Půdorys Stavba elektroinstalace 1. NP, přílohy č. 8 výzvy referenční list spínačů, přílohy č. 9 výzvy referenční list žlabů.

.

Článek II.

Cena díla

- Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

938.737,-  Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí 197.135,- Kč.

Cena včetně DPH činí 1,135.872,-  Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněného daňového dokladu/faktury, která bude mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3.	Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do dvou dnů od podpisu smlouvy.

- Stavební práce budou zahájeny ihned od předání a převzetí staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 16.8.2021

- Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

- Místem plnění je: Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice.

- Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že bude brát plně ohledy na provoz školy, zejména to, že na počátku stavby bude rekonstrukce probíhat za plného provozu, zohlední v případě harmonogramu tento provoz (dohodne se na harmonogramu a postupu prací s vedením školy, které harmonogram a postup vždy předem odsouhlasí), aby žádným způsobem nenarušil provoz školy, bezpečnost žáků a zaměstnanců, výuku, zkoušky (zejména hluk) a podobně.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu

7. Další požadavky

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.

Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

Článek IV.

Součásti smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavebních prací

Příloha č. 2 – Krycí list, Rekapitulace, Položkový rozpočet (Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr)

Příloha č. 3 Technické informace zakázky, Technická zpráva

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

- Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran, jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.

- Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.

- Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

- Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

- Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: 16.6. 2021                   		V Pardubicích dne:  16.6.2021

| Objednatel: --------------------------------------------------- | Zhotovitel: -------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| SPŠCH Pardubice Ing. Jan Ptáček Ředitel školy | Elreg Pardubice s.r.o. Ing. Miroslav Pulicar jednatel |