Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele:	360/2021

Název díla:

Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6 – rozdělovací geometrický plán

Smluvní strany:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOVIA s.r.o.

Židovice 128, 411 83 Hrobce

IČO:	27276554

DIČ:	CZ27276554

zastoupený

zástupce ve věcech smluvních:

bank. spojení

číslo účtu

Údaje o zápisu do obchodního rejstříku či jiné evidence:	OR v KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22071.

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán z důvodu vládních opatření, která byla uplatňovaná v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a z toho plynoucí omezení, zejména pak nemožnost seznámit vlastníky dotčených pozemků s výsledkem vytyčení hranice pozemků a navrhované nové hranice.

Dodatkem č. 1 se mění Čl. III. Termín plnění:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu (6 x tištěné + 1 x elektronicky):

nejpozději do 11.06.2021

Nové znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu (6 x tištěné + 1 x elektronicky):

nejpozději do 13.08.2021

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne					V Hrobcích dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 			GEOVIA s.r.o.