MZE-36559/2021-11153



mze000020662945

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 11150VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153NAŠE ČJ.: MZE-36559/2021-11153VYŘIZUJE: Bc. Petra HonsováTelefon: 221811019E-MAIL: Petra.Honsova@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 11. 6. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020001 k 543\_PZ\_PRAIS\_II\_2020\_SR\_Migrace z IAS\_(Z28918).**

Vážený pane xxx,

oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020001 k 543\_PZ\_PRAIS\_II\_2020\_SR\_Migrace z IAS\_(Z28918).

Nový termín je stanoven: do 30. 9. 2021

Zdůvodnění:

Již v rámci průběžných reportů zasílaných na měsíční bázi jsme upozorňovali na realizaci prioritnějších PZ z pohledu MZe. Tyto prioritnější PZ měly i negativní dopad na možnosti testování migrace prostředí iAS. Jedním z prioritních PZ bylo např. PZ 588, které bylo nutné realizovat na stávajícím prostředí a nebylo vhodné zasahovat do prostředí SR a tím ohrozit dodání požadované úpravy.

Po provedení kopie databáze SR a po nasazení úprav z PZ 588 na produkci zahájíme finální testování, aby před zahájením chmelařské kampaně běželo prostředí PL/SQL a Java mimo iAS servery.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaškoředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: