

MZE-36559/2021-11153

dms_carovy_kod

mze000020662945

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: MZE-36559/2021-11153  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 11. 6. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020001 k 543\_PZ\_PRAIS\_II\_2020\_SR\_Migrace z IAS\_(Z28918).**

Vážený pane xxx,

oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020001 k 543\_PZ\_PRAIS\_II\_2020\_SR\_Migrace z IAS\_(Z28918).

Nový termín je stanoven: do 30. 9. 2021

Zdůvodnění:

Již v rámci průběžných reportů zasílaných na měsíční bázi jsme upozorňovali na realizaci prioritnějších PZ z pohledu MZe. Tyto prioritnější PZ měly i negativní dopad na možnosti testování migrace prostředí iAS. Jedním z prioritních PZ bylo např. PZ 588, které bylo nutné realizovat na stávajícím prostředí a nebylo vhodné zasahovat do prostředí SR a tím ohrozit dodání požadované úpravy.

Po provedení kopie databáze SR a po nasazení úprav z PZ 588 na produkci zahájíme finální testování, aby před zahájením chmelařské kampaně běželo prostředí PL/SQL a Java mimo iAS servery.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaško  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: