**Smlouva o dílo**

Objednatel:

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

Kpt. Nálepky 186/7, 690 06 Břeclav 6

IČO: 63434504

zastoupená ředitelkou Mgr. Jitkou Šaierovou

Dodavatel:

Malířské a natěračské práce

Jan Mucha

Kostická 80/773, 691 53 Tvrdonice

IČO: 68696884

Předmět díla

Dodavatel se zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených provést: vymalování budovy žluté školy na adrese Kpt. Nálepky 186/7, 690 06 Břeclav 6 a části budovy MŠ na adrese Tyršův sad 1/3, 690 06 Břeclav 6.

Termín zhotovení

Výše specifikované práce budou provedeny v termínu: od 7. 7. 2021, nejdéle do 27. 8. 2021.

Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena na =198.500,- Kč a skládá se z následujících položek:

Školní budova:

bílá malba 1.958,0 m2 x 75,- Kč 146.850,- Kč

nátěr soklu 350,0 m2 x 75,- Kč 26.250,- Kč

zakrývání 8.000,- Kč

nákup materiálu 3.000,- Kč

Malba školka 14.400,- Kč

**Celková cena je 198.500,- Kč**

**Nejsem plátce DPH.**

Tato cena je splatná do 14 dnů po zhotovení a předání díla. Právo fakturovat vzniká dnem předání hotového díla.

Smluvní strany si dohodly zálohu ve výši =100.000,- Kč splatnou do 5 dnů od podpisu smlouvy.

Kvalita prací a záruka za dílo

Dodavatel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

Dodavatel odpovídá za vady náležitě oznámené, neodpovídá však za vady způsobené mechanickými oděrkami.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě neuvedené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. zveřejněním v Registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Břeclavi dne 18. 6. 2021 |  |

Objednatel: Dodavatel: