# Smlouva o dílo č. 3119/2017/Kas.

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. a navazujících předpisů

- Smluvní strany

Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571

DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních		Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických	Roman Kašpar

Ing. Jan Chaloupka

Zhotovitel :	Jiří Theodor – ELEKTRO TOBE

Staroholická 44, 534 01 Holice

IČO: 44393148

DIČ: CZ6301181557

Bankovní spojení:

č. ú.:902741561/0100, KB Holice

zastoupen: p. Jiřím Theodorem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních : p. Jiří Theodor

- ve věcech technických : p. Jiří Theodor

tel: 603 260 949

# ŽL: event.č. 360600-12908-02 v Žú Holicích

# oprávnění k montáži: event. č. 7841/6/94 – EZ – M,O - S

- Předmět díla

Akce :		Rekonstrukce elektroinstalace bytu č.18, Holubova čp.761, Holice

2.1.		Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla v tomto rozsahu.

- Zhotovení stavebních prací dle typové projektové dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalace bytu 2+1, na adrese Holubova 761 v Holicích .

- Kabelové vedení povede zasekané ve zdivu.

- Zajištění revize dle platných norem.

Práce a dodávky materiálu budou provedeny v rozsahu stanoveném rozpočtem oceněným ve výběrovém řízení v roce 2015 firmou Jiří Theodor-Elektro Tobe, který je součástí této smlouvy.

2.2.	Rozsah předmětu díla vymezený v tomto článku je závazný.  Změna rozsahu 
předmětu  díla je  možná  pouze ze strany objednatele.

2.3.		Zhotovitel se zavazuje  akceptovat  jakékoliv  úpravy v předmětu  plnění,  učiněné po oboustranném   projednání,   které   budou  provedeny   formou  písemného dodatku  ke smlouvě o dílo.

2.4.		Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla.

- Cena díla

3.1.	Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy o dílo zaplatí                         objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu :

Cena bez DPH			56 894Kč

DPH 15%			 	8 534 Kč

Cena díla celkem			65 429Kč

Slovy :	Šedesátpěttisícčtyřistadvacetdevět korun českých

3.2.	Cena stanovená v této smlouvě je dohodnuta jako cena smluvní, která může být překročena jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla a náklady se zajištěním dokladů potřebných pro řádné předání a převzetí předmětu díla.

3.3.	Případné vícepráce, jejich rozsah, cena, způsob úhrady a termín provedení budou vždy předmětem jednání smluvních stran, ukončený písemným dodatkem k této smlouvě.

Případné neprovedené práce ( jejich rozsah, cena ) z oceněného položkového soupisu prací, bude odečtena z konečné faktury.

- Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu :

Termín zahájení díla :				28.2.2017

Termín dokončení a předání díla:		10.3.2017

Termínem dokončení díla se považuje úplné dokončení díla a předání bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště. O předání díla objednateli a o řádném převzetí staveniště bude sepsán záznam -protokol o předání a převzetí díla. Dílo se prodlužuje o dobu trvání případů, které nejsou závislé a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany např. mobilizace, povstání, živelné pohromy, povětrnostní vlivy, prodlení výrobce materiálu, nedostatek materiálu na trhu, atd.

- Platební podmínky

5.1.		Konečná faktura bude vystavena po dokončení prací na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

5.2.	Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

5.3.	Splatnost  dílčí a konečné faktury se stanoví na 14 dní ode dne doručení objednateli.

5.4.		Zhotovitel použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92 a ZDPH, pokud poskytuje plnění uvedené v § 92e ZDPH a je plátcem DPH

- Smluvní pokuty

6.1.	Za nesplnění termínu předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků dle smlouvy o dílo  bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Případná smluvní pokuta bude odečtena z kterékoliv faktury.

6.2.	Stanovením smluvní pokuty nezaniká objednateli právo na náhradu škody vzniklé 
nesplněním uzavřené smlouvy.

6.3.	Při nedodržení termínu splatnosti faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.4.		Při nedodržení termínu odstranění reklamačních vad bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

- Záruka

7.1.	Zhotovitel poskytuje na provedené práce a montáž záruku 60 měsíců.

Výjimky ze záruky :	záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce  
            těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
            výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.

7.2.	Zhotovitel je povinen odstranit v záruční době všechny reklamační závady díla a nastoupit k odstraňování reklamačních vad do 10 dnů po prokazatelném písemném oznámení objednatelem, tj. i e-mailem. V případě havarijního stavu zajistí zhotovitel nástup na odstranění vady ihned. Obě smluvní strany se dohodly, že nejpozději v den zahájení odstraňování reklamačních vad bude pořízen zápis, ve kterém bude uvedena a popsána vada, jak se projevuje, další souvislosti s tím související a bude konstatováno, zda zhotovitel reklamovanou vadu uznává za oprávněnou nebo ji považuje za neoprávněnou. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady všechny vady, i ty, které neuznává u nichž nezaniká právo na náhradu věci. V tomto zápise bude rovněž dohodnuta délka trvání odstraňování vad.

7.3.	V případě prodlení s odstraňováním reklamačních vad dle tohoto článku z důvodu na straně zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl.6 odst. 6.4. této smlouvy.

7.4.	Neodstraní-li zhotovitel reklamační vady v požadovaném a oboustranně dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, případně pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli zaplatit v případě jejich pořízení za cenu obvyklou. Záruční lhůta na dotčené části díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady na této části.

- Práva a povinnosti zhotovitele

8.1.	Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho předání objednateli, odpovídá za škody způsobené svou  stavební a jinou činností objednateli i třetím osobám.

8.2.	Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti při práci a předpisů o požární ochraně, za sledování a dodržování kvality a termínu. Svoji povinnost provést dílo splní jeho řádným ukončením a písemným předáním objednateli. Dále se zavazuje provádět práce s co nejmenším možným omezení nájemníků bytů domu č.p. 761 .

8.3.	Zhotovitel bude respektovat příslušné předpisy a platné ČSN .

8.5.	Zhotovitel se zavazuje udržovat  přilehlé komunikace a všechny prostory  dotčené stavbou  v čistotě a po provedení díla přivést tyto prostory do původního stavu.

8.6.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla určenými osobami ( technický dozor objednatele ) :

Roman Kašpar, Ing. Jan Chaloupka

# Odevzdání díla

9.1.	Předání a převzetí díla bude provedeno jako jeden celek.

9.2.	Při předání díla předloží zhotovitel objednateli :

- povinné revize

9.3.	Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v okamžiku, kdy byl podepsán zápis o předání, respektive převzetí předmětu díla. Objednatel převezme dílo pouze v případě,  že bude bez vad a nedodělků nebo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání.

9.4.	Zápis o převzetí předmětu díla musí mít písemnou formu.

9.5.	Dílo má vady, jestliže neodpovídá  této smlouvě o dílo, nebo nesplňuje normy  a předpisy související.

9.6.	Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

# Ostatní ujednání

10.1.		Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.2.	Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

10.3.	Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
dvě vyhotovení.

# Přílohy :       Rozpočet

V Holicích dne	27.2.2017			dne 27.2.2017

Za objednatele :                                                       Za zhotovitele :

Mgr. Ladislav Effenberk                              		Jiří Theodor

starosta města  					zhotovitel díla