Evidenční číslo smlouvy 185/2021

S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

S.V.A. s.r.o.

IČO: 186 26 467

DIČ : CZ18262467

sídlo: Pramenná č.ev. 3, 148 00 Praha 4-Kunratice

bankovní spojení: KB Praha 1

číslo účtu: 710249011/0100

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 1938

zastoupen/a: XXXXXXXXXXX, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo

s názvem: Výměna topného zdroje v MŠ Karlická a MŠ Barevný ostrov v Černošicích.

Předmětem plnění je výměna topných zdrojů v obou objektech mateřských škol při dodržení výkonových a technických parametrů dle níže uvedených hodnot a údajů stávajícího stavu. (dále jen „dílo“).

Specifikace předmětu plnění:

a) Mateřská škola Karlická (popis stávajícího stavu):

Objekt MŠ Karlická je dispozičně řešen jako pavilonový typ. Sestava dvou přízemních pavilonů je v současné době vytápěna dvěma plynovými kotli Thermona s kaskádovou regulací, typ Therm DUO 50 T, každý o výkonu 18 – 45 kW, rok výroby 2006.

Sousední dvoupodlažní pavilon je v současné době osazen také dvěma kotli Thermona s kaskádovou regulací, typ Therm DUO 50 T, každý o výkonu 18 – 45 kW, rok výroby 2006.

V přízemním pavilonu je sestava dvou kotlů situována v nice za vstupními dveřmi a světlá šíře niky je 110 cm – toto prostorové uspořádání je nutné respektovat při návrhu nových kotlů.

Celá sestava kotlů slouží pouze vytápění objektu MŠ, příprava teplé vody v objektu je řešena odděleně – elektrické bojlery.

Odvod spalin samostatně od každého kotle je řešen jako jednovrstvý přetlakový s ventilátorem o průměru 80 mm , odvod spalin je veden po boční stěně fasády.

b) Mateřská škola Barevný ostrov (popis stávajícího stavu):

Objekt MŠ Barevný ostrov je stavebně a dispozičně řešen jako monoblok, kotelna je umístěna v 1.PP objektu. Jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé vody a přípojku VZT slouží kaskáda dvou kotlů BUDERUS LOGAMAX, typ GB 112, každý o výkonu 42,9 kW, rok výroby 2011. Oba kotle jsou napojeny na jeden horizontální centrální plastový kouřovod o průměru 160 mm. Automatický provoz kotlů je zajištěn ekvitermní regulací s čidly venkovní teploty.

Součástí předmětu plnění je dále zaregulování celého systému vytápění, zprovoznění se systémem měření a regulace, provedení odkouření včetně napojení na stávající kouřovody, revizní zpráva elektro pro napojení kotlů, zpráva o provedení kontroly spalinové cesty, provedení topné zkoušky všech systémů, proškolení obsluhy, předání všech potřebných dokladů, revizí, atestů, prohlášení o shodě atd. a dokladu o ekologické likvidaci demontovaných zařízení.

Dílo bude provedeno v souladu s touto specifikací a s položkovým rozpočtem - cenovou nabídkou zhotovitele (Příloha č. 1 této smlouvy). Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu sjednanou dle této smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a nebezpečí, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, v souladu s pokyny objednatele.

## Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal podmínky provádění díla v místě plnění a seznámil se s veškerými podklady pro zhotovení díla převzatými od objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že všechny předané podklady jsou srozumitelné, věcně správné a dostatečné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě.

## Dílo slouží svému účelu, pokud je dokončeno po stránce funkční, má vlastnosti stanovené právními předpisy, vlastnosti obvyklé a vlastnosti požadované objednatelem a dále, pokud je dokončeno po stránce estetické dle požadavků objednatele.

III.

DOBA PLNĚNÍ

## Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla od 1.7.2021.

## Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 11.8.2021 Dílo bude předáno ve formě uvedené v čl. VIII. této smlouvy.

IV.

MÍSTO PLNĚNÍ

## Místem plnění je mateřská škola Karlická, č.p. 1170, ul. Karlická  a mateřská škola Barevný ostrov, č.p 2158, ul. Pod Ptáčnicí, v Černošicích.

V.

CENA  ZA  DÍLO

## Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla:

  - v MŠ Karlická ve výši:

Cena bez DPH 446.500,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetšesttisícpětset korun českých)

DPH ve výši 93.765,- Kč (slovy: devadesáttřitisícsedmsetšedesátpět korun českých)

Cena celkem včetně DPH 540.265,- Kč (slovy: pětsetčtyřicettisícdvěstěšedesátpět korun českých)

  - v MŠ Barevný ostrov ve výši:

Cena bez DPH 219.500,- Kč (slovy: dvěstědevatenácttisícpětset korun českých)

DPH ve výši 46.095,- Kč (slovy: čtyřicetšesttisícdevadesátpět korun českých)

Cena celkem včetně DPH 265.595,- Kč (slovy: dvěstěšedesátpěttisícpětsetdevadesátpět korun českých)

Celková cena za řádné provedení díla dle této smlouvy činí:

Cena bez DPH 666.000,- Kč (slovy: šestsetšedesátšesttisíc korun českých)

DPH ve výši 139.860,- Kč (slovy: jednostotřicetdevěttisícosmsetšedesát korun českých)

Cena celkem včetně DPH 805.860,- Kč (slovy: osmsetpěttisícosmsetšedesát korun českých)

  - Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla. Nepřipouští se překročení ceny vyjma změny sazeb DPH v případě změny příslušných právních předpisů stanovujících výši daně. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito pro účely, které nejsou

předmětem daně z přidané hodnoty. Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. Faktury budou vystaveny včetně DPH.

  - Celková cena díla je stanovena v souladu s položkovým rozpočtem – cenovou nabídkou zhotovitele, která je Přílohou č. 1. této smlouvy.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena bude zhotoviteli objednatelem zaplacena postupně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem každý kalendářní měsíc za činnosti provedené v předchozím kalendářním měsíci, a to za předpokladu schválení zjišťovacího protokolu postupem dle této smlouvy, se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je objednatel oprávněn vrátit ji před datem splatnosti zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

  - Cena bude zaplacena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

  - Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VII.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

## Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

## Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

  - Zhotovitel bere na vědomí omezení stanovená v platné obecně závazné vyhlášce města Černošice o ochraně veřejného pořádku, zavazuje se veškerá omezení respektovat a v případě uložení sankce za porušení některé z uložených povinností tuto sankci bez zbytečného odkladu uhradit. Omezení se týkají především hlučných činností, které jsou povoleny pouze v pracovní dny a v sobotu od 8:00 hod. do 20:00 hod.

## Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vedoucí k řádnému dokončení díla.

## Objednatel je oprávněn po celou dobu zhotovování díla kontrolovat jeho provádění a vyzývat zhotovitele k vysvětlení nejasností souvisejících s prováděním díla. Za tímto účelem poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

## Dílo se považuje za dokončené, pokud je způsobilé bez dalšího sloužit svému účelu Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předvedení této způsobilosti. V případě, že právní předpisy nebo nařízení orgánů veřejné správy vyžadují jakékoliv osvědčení, autorizaci díla či jiný podobný úkon, není dílo dokončeno dříve, než je tímto osvědčením či autorizací opatřeno nebo než je jiný podobný úkon proveden.

## Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.

## Dílo bude zhotovitelem objednateli předáno formou písemného protokolu.

## Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli následující doklady k dílu:

revizní zprávu elektro pro napojení kotlů, zprávu o provedení kontroly spalinové cesty, protokol o provedení topné zkoušky všech systémů, doklad o proškolení obsluhy, atesty, prohlášení o shodě a doklad o ekologické likvidaci demontovaných zařízení.

## Objednatel není povinen (je však oprávněn) převzít dílo, které vykazuje jakékoliv (byť drobné či ojedinělé) vady a nedodělky. Tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval. Převezme-li objednatel dílo, které vykazuje vady a nedodělky, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí díla.

## O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Dílo se považuje za předané a převzaté okamžikem podpisu předávacího protokolu objednatelem.

  - Převzetím přechází dílo do vlastnictví objednatele a rovněž na něj přechází nebezpečí škody na díle.

IX.

Záruka za jakost díla

## Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele.

## Záruční doba činí 60 měsíců a počíná plynout dnem následujícím po potvrzení předávacího protokolu objednatelem.

## Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.

## Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, technickým pokrokem apod.).

## Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu písemně a bezodkladně poté, co závadu zjistil. Objednatel současně s oznámením vady sdělí zhotoviteli volbu svého práva z titulu vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

## Zvolí-li objednatel právo na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu v termínu 5 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel uplatněné vady v uvedeném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn:

## zajistit odstranění vad sám na náklady zhotovitele; zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vynaložené na odstranění vad,

## požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla,

## odstoupit od smlouvy.

X.

SMLUVNÍ POKUTY

## V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

## V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v termínu dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

## K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla, případně proti jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobil.

XI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

## Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména:

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní,

- prodlení zhotovitele s odstraněním vady,

- jestliže zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a neodstraní tyto nedostatky v dodatečně stanovené lhůtě a objednateli tak hrozí vznik škody,

- má-li dílo neodstranitelnou vadu, pro kterou nelze předmět díla řádně užívat.

## Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.

## Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté zhotovitelem k doposud provedeným částem díla.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

## Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.

## Odpovědnou osobou ve věcech technických je:

- za objednatele XXXXXXXXXXXXXXX

- za zhotovitele XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet.

## Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 76. zasedání konaném dne 14. 6. 2021 (usn. č. R/76/4/2021) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## Tato smlouva má následující přílohy:

## Příloha č. 1: položkový rozpočet - cenová nabídka zhotovitele

| V Černošicích dne …………… Objednatel: ……………………………………… Mgr. Filip Kořínek starosta | V……………. dne:……………… Zhotovitel: ……………………………………… XXXXXXXX jednatel |
| --- | --- |