Mgr. Rostislav Zilcher

Příčná 226

417 25 Lahošť

IČO: 13925237

OBJEDNÁVKA Č. 73/2021

Ředitelství školy objednává dodávku a pokládku PVC v prostorách ZŠ Aléská, Bílina, která byla vysoutěžena na základě vyhlášené veřejné zakázky pod systémovým číslem P21V00000101.

Termín ukončení prací bude nejpozději do 20. 8. 2021.

Celková částka včetně DPH činí 134 919,80 Kč.

Nedílnou součástí této objednávky je Příloha č. 1 – Smluvní podmínky

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a § 28 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace.

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy ZŠ, Bílina, Aléská 270 uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

V Bílině dne: 11. 6. 2021

……………………………………….                         16. 6. 2021……………….                      …………………………………

Příkazce operace:                                        Oprávněná osoba za                          Správce rozpočtu:

Mgr. Dagmar Axamitová                                   dodavatele                                   Eva Procházková

ředitelka školy                                                 (datum a podpis)

Bankovní spojení: KB, a.s. Bílina

číslo účtu: 115-4000570247/0100

tel.: 417 829 127

e-mail: eva.prochazkova@zsaleska-bilina.cz

Příloha č. 1 k objednávce č. 73/2021 – smluvní podmínky

- Předmětem objednávky je provedení díla – dodávka a pokládka PVC v prostorách ZŠ Aléská, Bílina.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zájmy objednatele a s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoli v průběhu trvání této objednávky.

- Součástí ceny jsou veškeré práce, které v zadávací dokumentaci nejsou výslovně uvedeny a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

- O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podepsáním předávacího protokolu se má dílo za předané.

- Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem

- Protokol o převzetí díla musí obsahovat výslovné prohlášení objednatele o tom, že dílo nebo část přebírá a dále musí obsahovat prohlášení zhotovitele, že dílo je úplné a nemá vady bránící užití díla k zamýšlenému účelu.

- Zhotovitel přebírá záruku za jakost od převzetí prací jednotlivých dílčích plnění objednatelem po dobu 24 měsíců od řádného splnění předmětu zakázky, která počíná běžet dnem předání a převzetí díla písemným protokolem.

- Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele.

- Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělky bránící užívání díla, dílo nebude objednatelem převzato, a dílo bude hrazeno až po odstranění vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky, poruší-li zhotovitel svou povinnost, poruší-li svou povinnost dílo dokončit a předat. V tomto případě se obě strany dohodli, že zhotovitel nemá vůči objednatele nárok na úhradu nákladů a ani za dílčí provedené práce jím provedené do doručení odstoupení.

- Objednatel může od objednávky odstoupit, pokud proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., anebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

- Za den odstoupení od objednávky se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit žádná svá práva z této objednávky třetí osobě.

- Změny a doplňky k této objednávce lze sjednat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a po vzájemné dohodě.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V Bílině dne: 11. 6. 2021

Oprávněná osoba za objednatele:

Mgr. Dagmar Axamitová, ředitelka školy                 ………………………………………….……………………………………

Podpis oprávněné osoby za zhotovitele:                 16. 6. 2021…………………………………………………………….

(datum a podpis)