SMLOUVA O DÍLO

Základní škola Horažďovice, Komenského 211, Horažďovice 
IČ: 75005271
místo zhotovení: Komenského 211, Horažďovice
(dále je „Objednatel“)

a

Petr Hejplík
IČ: 68831951

DIČ: CZ7603281972
se sídlem Nezamyslice 74, Sušice
 (dále jen „zhotovitel„)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝMĚNĚ PODLAHOVINY V UČEBNÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovení podlahářských prací v Základní škola Horažďovice, Komenského 211, Horažďovice. Předmětem smlouvy je výměna podlahovin v učebnách a kancelářích školy.

1.2. Rozsah prací: stržení stávající krytiny, úprava podkladu, penetrování, stěrkování samonivelační stěrkou, pokládka a přilepení Vinylu, olištování SLK lištami.

2. Čas a místo plnění

2.1. Práce budou probíhat v Základní škola Horažďovice, Komenského 211, Horažďovice od 7.7. 2021 do 31.7.2021. Přesný termín realizace bude upřesněn po dokončení malířský prací v učebnách realizace.

3. Povinnosti objednatele

3.1. Objednavatel se zavazuje před zahájením prací odstranit stávající kabelové vedení skryté pod podlahovinou, aby bylo možné zahájit práce, a o této skutečnosti informovat zhotovitele. Poté bude domluven termín realizace.

4. Povinnosti zhotovitele

4.1. Zhotovitel je povinen provést práce v rozsahu této smlouvy a ukončit je do termínu shora uvedeného.

4.2. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět Smlouvy sám.

5. Cena a způsob placení

5.1. Celková cena za zhotovení je stanovena částkou 397.734,00 Kč, včetně DPH.

5.2. Objednavatel se zavazuje do termínu realizace uhradit zálohu na materiál ve výši 250.000,00 Kč na účet zhotovitele č. 107-5482380247/0100. Po uzavření této smlouvy bude zhotovitelem vystavena zálohová faktura.

5.3 Zbývající část ceny bude zaplacena do týdne po předání díla na shora uvedený bankovní účet zhotovitele.

6. Další ujednání

6.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

6.2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

6.3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.

6.4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku, a to ve lhůtě stanovené zákonem.

6.5. Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Změna smlouvy je možná jen písemně.

7.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České repuliky, především zákonem .č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

7.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.

7.4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

V Horažďovicích dne 18.6.2021

Základní škola Horažďovice	Petr Hejplík
Objednatel	 Zhotovitel
zastoupen: Mg. Marcela Šmrhová