DODATEK č. 2 KUPNÍ SMLOUVY

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. a dle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),

mezi těmito smluvními stranami:

Siemens Healthcare, s. r. o.

IČ: 04179960

DIČ: CZ04179960

se sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4

zastoupena: Mgr. Michal Čech a Ing. Karel Kopejtko, jednatelé

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.

číslo účtu: 2111696847/2700

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl C, vložka 243166

jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupujícím (dále jen „Kupující“) na straně druhé,

se dohodli na uzavření dodatku v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na stavební nepřipravenost místa instalace Zboží dohodly na změně článku III. DODACÍ PODMÍNKY odst. III.1. Kupní smlouvy následovně:

„Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží v postupných dodávkách.

První dodávka, server syngo via včetně instalace a předání veškerých dokladů proběhne do 19. 7. 2021.

Proškolení personálu na první část dodávky bude ukončeno 23. 7. 2021.

Druhá dodávka zbývajícího zařízení se uskuteční v období 11. až 29. 10.2021.

II. Ostatní ustanovení

Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

- Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 2 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

| - V Praze dne |  | - V Brně dne |
| --- | --- | --- |
| - Siemens Healthcare, s. r.o. - Mgr. Michal Čech a Ing. Karel Kopejtko - jednatelé |  | - Fakultní nemocnice Brno - prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. - ředitel |