Příloha objednávky SLUŽBY SYSTÉMOVÉ INTEGRACE

číslo: 2021300367

Seznam realizovaných požadavků:

| Poř. číslo | Název a popis plnění | Pracnost v čld. | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 626 | Analýza možností implementace NIA do IS ESF 2014+ včetně všech dopadů pro účty osob Vypracování analýzy dopadu na stávající a nové uživatele IS ESF a na základě toho navrhnout technické řešení. Hlavním cílem je v systému zavést formulářového průvodce pro občana a zaměstnance (pro všechny uživatele IS ESF) s možností přechodu z proprietárního řešení autentizace na autentizaci pomocí e-identity při zachování rolí a oprávnění ke svým záznamům. Je nezbytné zajistit plynulý přechod a dostatečný časový prostor všem uživatelům - funkcionalita autentizace vůči e-identitě bude v režimu *dobrovolnosti* aplikována během dlouhého časového období (odhad 1 rok). Po tomto období budou uživatelé při pokusu o autentizaci původní proprietární metodou *nuceni* provést autentizaci pomocí e-identity a tím provázat stávající účty – v opačném případě jim bude přístup zamítnut. Po prvotní úspěšné autentizaci pomocí e-identity již nebude uživatel moci využít proprietární způsob autentizace. Řešení umožní správci systému aktivovat vynutitelnost autentizace pomocí e-identity pro všechny uživatele IS ESF, kterou využije správce aplikace po uplynutí přechodného časového období. Dílčí cíle: 1. Popis současného stavu včetně popisu procesu zpracování všech účtů (včetně účtů z externích systémů MS2014+ a AD MPSV) a jejich závislostí mezi komponentami IS ESF. Dílčí cíl je v objemu 8 MD 2. V návaznosti na 1. bod navrhnout celkovou realizaci včetně architektonického popisu dle principu čtyřvrstvé architektury (byznys architektura, aplikační a informační (datová) architektura, architektura technologická (platformová) a komunikační infrastruktura), což zahrnuje potřebnost hledisek organizační, pohled činnostní, pohled služeb, struktury informací, struktury aplikací, hledisko spolupráce aplikací (komunikace, integrace), pohled struktury IT technologické platformové architektury, pohled struktury komunikace síťové infrastruktury. Dílčí cíl je v objemu 11 MD 3. Analýzy dopadu pro jednotlivé role a účty pro jednotlivé návrhy realizace. Dílčí cíl je v objemu 4,5 MD. 4. Nezbytné předpoklady úspěšné implementace pro jednotlivé návrhy realizace. Dílčí cíl je v objemu 8 MD 5. Analýza hrozeb a rizik pro jednotlivé návrhy realizace. Dílčí cíl je v objemu 7 MD. 6. Popis nezbytných předpokladů a detailní specifikace s možností přebírat data o uživateli z e-identity a umožnit uživateli využít principy SSO (Single-sign on) na úrovni autentizace a také úspěšné autorizace k projektům (obdobného informačního/datového rozsahu jako u stávajících projektů z MS2014) budoucího operačního programu za předpokladu, že bude integrováno čerpání služeb z externích zdrojových systémů za využití CMS2. Dílčí cíl je v objemu 6 MD |  |  |

| Cena celkem bez DPH | 262 550,00 Kč |
| --- | --- |
| Celkem DPH 21% | 55 135,50 Kč |
| Celkem včetně DPH | 317 685,50 Kč |