Příloha č. 1 k Dohodě: PPK – 69a/53/21

Kalkulace nákladů na provedení opatření v EVL Vrch Milá

-  podpora předmětu ochrany saranče skalní (Stenobothrus eurasius)

( extenzivní pastva )

Provedení opatření v EVL Vrch Milá na podporu předmětu ochrany saranče skalní (Stenobothrus eurasius). Bude provedena pastva smíšeným stádem ovcí a koz (50 ks) na celkem třech plochách na části p. p. č. 26 (dle geometrického plánu p. p. č. 26/2), p. p. č. 30/2 a p. p. č. 30/1 k.ú Milá.

Plocha č. 1. : Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou činí 1,5854 ha, z důvodu výskytu dřevin a míst bez vegetace (skály) je snížena o 10 %, tj. pasená výměra je 1,4269 ha. Příspěvek na této ploše je z důvodu vysoké svažitosti pozemku navýšen o 20 % oproti sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP".

Plocha č. 2. Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou činí 0,0361 ha, z důvodu výskytu dřevin je snížena o 30 %, tj. pasená výměra je 0,02527  ha.

Plocha č. 3. : Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou činí 0,1280 ha, z důvodu výskytu dřevin je snížena o 30 %, tj. pasená výměra je 0,0896 ha.

Při realizaci opatření musí být respektován aktuální stav vegetace na lokalitě a zásady ochrany zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů. Vlastník se bude řídit pokyny pracovníků AOPK ČR, RP České středohoří. Součástí opatření je rovněž doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí opatření není pokosení nedopasků. Pastva bude provedena do 31.7. dle dle platného standardu AOPK ČR SPPK D 02 003: 2021.

Náklady na 1ha pastvy …………………………………………………………………………………………………..30.000,00 Kč

1.Plocha 1,4269ha .………………………………………………………………………………………………………..42.807,00 Kč

Příplatek 20% (vysoká svažitost)………………………………………………………………………….8.561,40 Kč

2. Plocha 0,02527 ha……………………………………………………………………………………………………………771,00 Kč

3. Plocha 0,0896 ha……………………………………………………………………………………………………..…..2.688,00 Kč

Celkem .……………………….…………………………………………………………………………………………………54.827,00 Kč

Příplatek za provedení opatření na ploše do 2 ha……………………………………………………………..3.000,00 Kč

Celkem pastva…………………………………………………………………………………………………………….57.827,40 Kč

Celkový příspěvek za provedení opatření pastvou stádem ovcí v EVL Milá činí po zaokrouhlení 57.827,00 Kč.