Smlouva o dílo č. RCJ-210034

# Smluvní strany

Nemocnice Boskovice, s.r.o.

| Sídlo: | Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednající: | RNDr. Dan Štěpánský, jednatel |  |  |
| bank. spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxx | číslo účtu: | xxxxxxxxxx |
| IČ: | 26925974 | DIČ: | CZ26925974 |
| spisová značka OR: | Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 45305 |  |  |

dále jen Odběratel na straně jedné

a

AUTOCONT a.s.

| Sídlo: | Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní divize: | divize MM |  |  |
| Jednající: | Ing. Martin Stejskal, člen představenstva |  |  |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxx | číslo účtu: | xxxxxxxxxxxx |
| IČ: | 04308697 | DIČ: | CZ04308697 |
| spisová značka OR: | Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11012 |  |  |  |

dále jen Zhotovitel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 občanského zákoníku tuto Smlouvu.

# Všeobecné obchodní podmínky

## Základní obchodní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem je vymezen všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou uvedeny v Příloze č.1 této Smlouvy.

## Tato smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky „Dodávka a instalace aktivních prvků pro Nemocnici Boskovice s.r.o.“, a proto budou její jednotlivá ustanovení vykládána v kontextu zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

## Upravuje-li tato Smlouva některé otázky odlišně, mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.

# Definice pojmů

## Používá-li tato Smlouva v dalším textu termíny, psané s velkým počátečním písmenem, ať už v singuláru nebo plurálu, je jejich význam definován ve všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování služeb.

# Předmět Plnění

## Předmětem Plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele dodat a naimplementovat aktivní prvky, včetně příslušenství (dále jen Dílo). Přesná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

# Termíny Plnění

## Smluvní strany dohodly, že Dílo bude ukončeno do 12 týdnů od podpisu této Smlouvy.

## Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů Plnění je podmíněno poskytnutím řádné součinnosti Objednatele.

# Cena Plnění

## Celková cena předmětu Plnění bez DPH podle článku 4.1 je stanovena dohodou a činí

1 991 400,- Kč  (slovy jedenmiliondevětsetdevadesátjedentisícčtyřista korun českých)

2 409 594,-  Kč včetně DPH

Podrobná kalkulace ceny Plnění je uvedena v Příloze č.2 této Smlouvy.

## Cena za Plnění nezahrnuje daň z přidané hodnoty

## Jakékoliv navýšení ceny musí být projednáno a schváleno Oprávněnými osobami písemným dodatkem k této Smlouvě.

# Platební podmínky

## Splatnost faktur

### Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platba se uskuteční v korunách českých na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 60 dnů od prokazatelného doručení faktury Objednateli. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

### Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné finanční částky na účet Zhotovitele.

## Právo a povinnost fakturovat

### Zhotoviteli vzniká právo fakturovat, tj. vystavit daňový doklad Objednateli na cenu každého i dílčího Plnění uvedeného v bodě 4 dnem podepsání Protokolu o předání nebo akceptaci.

### Zhotoviteli vzniká povinnost fakturovat, tj. vystavit daňový doklad do 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Plnění se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby.

### Datem uskutečnění zdanitelného plnění na vystaveném daňovém dokladu dle bodu 7.2.2. je datum předání a převzetí Díla uvedené v Protokolu o předání nebo akceptaci.

### Faktury musí být předávány nebo zasílány následovně:

  - elektronickou poštou na adresu fakturace@nembce.cz.

# Komunikace, pravomoci a odpovědnosti zástupců smluvních stran

## Kontaktní osoby

### Kontaktní osoba Zhotovitele:

xxxxxxxxxx

### Kontaktní osoba Objednatele:

xxxxxxxxx

## Oprávněné osoby

Jsou zplnomocněné osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran o všech smluvních a obchodních záležitostech týkajících se Smlouvy a souvisejících s jejím plněním.

### Oprávněné osoby Zhotovitele:

xxxxxxxx

### Oprávněné osoby Objednatele:

xxxxxxxxxx

## Odpovědné osoby

Jsou pracovníci smluvních stran pověření jednáním jménem smluvních stran v otázkách plnění Smlouvy.

### Odpovědné osoby Zhotovitele:

xxxxxxxxxxx

### Odpovědné osoby Objednatele:

xxxxxxxxxxxx

## Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručeny opačné straně, nebude-li stanoveno, nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

## Oznámení se považují za doručená uplynutím třetího (3) dne po jejich prokazatelném odeslání.

## Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.

# Místo a způsob Plnění

## Místo Plnění

Nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak, místem Plnění předmětu Smlouvy je adresa sídla Objednatele.

## Doprava:

- Dopravu zajišťuje Zhotovitel na své náklady.

# Předání a Akceptace Díla

## Seznam Akceptačních kritérií

Smluvní strany se dohodly na následujících Akceptačních kritériích:

Změna Akceptačních kritérií je možná pouze na základě dodatku ke Smlouvě.

## Předání a Akceptace Díla a jeho částí

Jednotlivé části Díla budou Předávány nebo Akceptovány v termínech uvedených v Článku 5 Smlouvy. Předání nebo Akceptace bude potvrzena podpisem Protokolu o předání nebo akceptaci.

## Přechod vlastnického práva Díla a jeho částí

Vlastnické právo ke zboží, které je součástí poskytovaného Plnění, a které je specifikované v Příloze č. 2 této Smlouvy, přechází na Objednatele v okamžiku Předání.

# Změnové řízení

## Požadavky na změny předmětu Plnění, které mají vliv na cenu Plnění nebo termíny Plnění včetně dílčích, budou provedeny formou dodatku této Smlouvy. Změny budou odsouhlaseny oběma stranami a dodatek se změnami se stává nedílnou součástí této Smlouvy.

## Požadavky na změny projednávají Odpovědné osoby a schvalují Oprávněné osoby smluvních stran.

# Práva a povinnosti smluvních stran

## Součinnost smluvních stran

Pro zajištění řádné realizace Díla požaduje Zhotovitel na Objednateli zejména následující součinnost:

Přístup k Provoznímu prostředí, který je nezbytný pro Plnění Díla.

Určení Odpovědné osoby Objednatele, vyhrazení odpovídajících časových kapacit Odpovědné osoby Objednatele.

Poskytování požadovaných podkladů, informací, případně zajištění spolupráce s třetími stranami, jejichž řešení se může dotýkat předmětu Díla.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků z této Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují informovat opačnou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou, nebo by mohly být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují vytvářet předpoklady pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů pro poskytnutí věcného Plnění, ani k prodlení s úhradou jednotlivých finančních závazků.

## Práva a povinnosti Zhotovitele:

Zhotovitel spolupracuje s Odpovědnými osobami Objednatele při řízení postupu prací na Projektu, včetně organizace schůzek v rámci Projektu.

Zhotovitel svolává ve spolupráci s Objednatelem schůzky k řešení sporných otázek.

Zhotovitel informuje Objednatele o postupu prací v termínech.

Zhotovitel zajistí potřebný počet pracovníků s kvalifikací potřebnou pro realizaci předmětu Plnění.

Zhotovitel bezodkladně řeší ve spolupráci s Objednatelem závady vzniklé při plnění této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Projektu předávat Objednavateli informace o skutečnostech, které brání úspěšné realizaci Projektu.

## Práva a povinnosti Objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout a vytvořit Zhotoviteli odpovídající pracovní podmínky pro realizaci předmětu této Smlouvy, a to v rozsahu specifikovaném tímto článkem Smlouvy. V této souvislosti Objednatel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že dodržení termínů pro poskytnutí věcného Plnění Zhotovitelem závisí i na řádném a včasném plnění povinností stanovených touto Smlouvou pro Objednatele.

Objednatel k termínu zahájení Projektu jmenuje do všech úrovní řízení Projektu pracovníky s pravomocemi potřebnými pro výkon příslušné funkce.

Objednatel je povinen v průběhu Ověřovacího provozu Neprodleně předávat Zhotoviteli informace o skutečnostech, které brání úspěšnému provádění Ověřovacího provozu.

Objednatel je povinen zajistit přístup Pracovníkům Zhotovitele do objektů a k pracovištím, v souvislosti s plněním Díla.

Objednatel se zavazuje užívat Software v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a licenčními podmínkami výrobce, s kterými se Objednatel seznámil.

## Souhlas smluvních stran

## Smluvní strany souhlasí s užitím rámcových údajů o plnění poskytnutém dle této smlouvy jako referenčních údajů pro osvědčení objednatele o poskytnuté službě nebo prohlášení Zhotovitele o poskytnuté službě. Jako veřejné referenční údaje nemohou být užity údaje, na něž se vztahuje stranami sjednaný, zveřejnění omezující, režim, např. údaje o obchodním tajemství nebo závazky některé smluvní strany plynoucí z platné NDA smlouvy.

# Odpovědnost za škodu

## Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.

## Zhotovitel neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než Zhotovitelem, či jím pověřeným subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem Objednatele a v důsledku událostí vyšší moci.

## Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou Objednateli zaviněným porušením povinností stanovených touto Smlouvou, maximálně však do výše hodnoty Plnění podle této Smlouvy.

## Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše náhrady škody z jedné škodní události nebo série vzájemně propojených škodných událostí, která by v příčinné souvislosti s plněním Smlouvy mohla vzniknout, se limituje u skutečné škody a u ušlého zisku celkem do výše hodnoty Plnění podle této Smlouvy. Tyto částky představují současně maximální předvídatelnou škodu, která může případně vzniknout porušením povinností Zhotovitele.

# Záruka

## Na dodané Plnění poskytuje Zhotovitel záruku v délce 60 měsíců.

## Záruční lhůty touto Smlouvou sjednané začnou plynout ode dne protokolárního Předání a převzetí příslušného dílčího Plnění dle čl. 4.

## Zhotovitel bude poskytovat po dobu záruky 60 měsíců servisní a maintenance podporu. Zhotovitel garantuje zahájení servisního zásahu v záruční době do 24 hodin od nahlášení závady Objednatelem a do 4 hodin od momentu nahlášení kritické závady (kritickou vadou se rozumí taková vada, navozující takový stav systému, kdy v něm není možné pracovat, a to ani na úrovni prohlížení dat a tento stav není možné obejít žádným náhradním způsobem).

## Zhotovitel bude poskytovat Objednateli záruční a pozáruční servis a podporu dodané techniky a služeb ve smyslu všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb, které jsou uvedeny v Příloze č.1 této Smlouvy.

## Servisní středisko Zhotovitele pro hlášení závad/HOTLINE 07:00 do 16:00/HELPDESK je v AUTOCONT a.s.

## xxxxxxxxxxxx

## Zhotovitel poskytne konzultační činnost v podobě dálkového servisu 1 hodina měsíčně, která bude  převoditelná v rámci kalendářního roku. Na tuto konzultační činnost může být v případě potřeby a  požadavku Objednatele sjednána servisní smlouva.

# Prodlení, sankce

## Jestliže je Objednatel v prodlení s placením peněžitého závazku nebo řádně a včas neplní závazky k věcné nebo časově umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů ležících na straně Objednatele, pak platí tato ujednání:

### Objednatel souhlasí s tím, že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách podmínky součinnosti a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Objednatele, které by vedlo ke změně termínů dle čl. 5 o více než tři (3) Pracovní dny, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na předmětu Plnění. Termíny Plnění se posouvají o dobu tohoto prodlení, i když k přerušení prací nedojde. Prokazatelné náklady na straně Zhotovitele spojené s tímto přerušením je Objednatel povinen uhradit.

## Jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním některého svého závazku z důvodů ležících na straně Zhotovitele s výjimkou případů objektivní nemožnosti Plnění, pak platí tato ujednání:

### Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách podmínky součinnosti a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Zhotovitele, které by vedlo ke změně termínů dle odst. 5 o více jak tři (3) Pracovní dny, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu prokazatelných nákladů na straně Objednatele vzniklých v důsledku tohoto neplnění povinností Zhotovitelem.

### V případě opoždění Plnění Zhotovitele způsobeném překážkami vylučujícími odpovědnost (ustanovení § 2913 odst.2 občanského zákoníku) platí, že tento není v prodlení po dobu trvání takových překážek. Zhotovitel je však povinen Objednatele o výskytu takových překážek Neprodleně informovat. Trvá-li toto opoždění více jak tři (3) dny, posouvají se termíny Plnění o dobu opoždění.

## Je-li Objednatel v prodlení s placením zálohy nebo faktury po dobu delší než patnáct (15) dnů, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat a Objednatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

## Je-li Zhotovitel v prodlení s předáním díla jako celku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení až do předání hotového díla.

# Platnost, odstoupení a zánik smlouvy

## Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel po podpisu smlouvy.

## Jednostranně lze okamžitě od Smlouvy odstoupit v těchto případech:

### Objednatel je v prodlení s placením dle specifikace v čl. 7 déle než 60 dnů

### Zhotovitel je ve zpoždění v Plnění dle čl. 4 déle než 60 dnů

## Smluvní strana může od této Smlouvy okamžitě odstoupit, pokud se smluvní strana dopustila vůči druhé smluvní straně jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od Smlouvy, jestliže:

### druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky Smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna, nesjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě

### druhá smluvní strana je v úpadku nebo ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti podle platných předpisů (o této skutečnosti je povinnost podat informaci Neprodleně)

### na majetek druhé smluvní strany byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení exekučního řízení. O této skutečnosti je povinnost podat informaci Neprodleně.

## Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní Plnění nejpozději do 1 měsíce od skončení účinnosti Smlouvy odstoupením.

# Řešení sporů

## Jakýkoli právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto Smlouvou, bude zahájen a veden u příslušného soudu České republiky s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9 a pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy místní příslušnost Městského soudu v Praze.

# Závěrečná ustanovení

## Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy, všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb, které tvoří Přílohu č.1 této Smlouvy a občanským zákoníkem. V částech vztahujících se k udělení práva užití programů splňujících znaky autorského díla se použije režim autorského zákona.

## Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou stran smluvních a to vždy jen vzestupně číslovanými písemnými dodatky potvrzenými Oprávněnými osobami smluvních stran.

## Tato Smlouva se uzavírá elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

## Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Příloha č.2 – Podrobný popis Plnění /kalkulace ceny

V Boskovicích dne ………….	V Brně dne …………..

______________________ 	_______________________

Za  Objednatele	Za  Zhotovitele

Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky AUTOCONT a.s. pro poskytování služeb

Příloha č.2 – Podrobný popis Plnění /kalkulace ceny