|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE VÍCE-MÉNĚPRACÍ 2020-2021** | | | |  |
|  |  |  |  | |
| **Stavba:** | Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z průmyslové zóny - sever, Písek - Čížovská | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Místo: | Písek | Datum: | dod. č.1 |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel | Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické sil. 2263, 397 01 Písek |  |  |  |
| Zhotovitel | SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň | IČ: | 64830454 |  |
|  |  | DIČ: | CZ64830454 |  |
|  |  |  |  |  |
| Projektant: | SYMONTA s.r.o., K Papírně 172/26, Plzeň |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE VÍCE-MÉNĚPRACÍ 2020-2021** | | |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| ZL | Popis | Celkem (Kč) |  |  |
|  | **SO 01 teplovod - stavební část** |  |  |  |
| **ZL č.1** | **Cyklostezka - změna zámkové dlažby** | 232 714,41 |  |  |
| **ZL č.2** | **Odpočet trasy Dobešická ulice** | -1 938 829,51 |  |  |
| **ZL č.3** | **Přípočet trasy vedle cyklostezky** | 646 373,77 |  |  |
| **ZL č.4** | **Příkopové žlaby ul. Topělecká** | 221 499,20 |  |  |
|  | **SO 01 teplovod - technologie** |  |  |  |
| **ZL č.5** | **změna délky trasy** | -324 757,87 |  |  |
| **ZL č.6** | **VRN** | 551 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem bez DPH** | | **-612 000,00** |  |  |
| **DPH** |  | **-128 520,00** |  |  |
| **Celkem vč DPH** | | **-740 520,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |

















