Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2021-179/ORI ze dne 12. 4. 2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

- I.

Smluvní strany

Objednatel:  	 			Město Nový Jičín

Se sídlem: 				Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

IČO:					00298212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 				326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních:    	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje

a investic Městského úřadu Nový Jičín

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

a

Zhotovitel :   				 JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Se sídlem :    				 Lubina 449, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen :  				 Zdeňkem Jeníšem – jednatelem společnosti

IČO : 					 25824783

DIČ :  					 CZ25824783

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C

19654

Bankovní spojení : 			 Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu : 				 258247836/5500

Zástupce ve věcech smluvních: 	      Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé společnosti

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí): Zdeněk Jeníš, Marek Polášek

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2021, I. etapa“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2021-179/ORI ze dne 12. 4. 2021 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

- „3.2.1 Předmětem díla je oprava poškozených chodníkových těles na ulici Máchova a Slezská. Rozsah předmětu díla je vymezen situačními plány, technickými popisy, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3  a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 878.866,38 Kč, tj. s DPH (sazba 21%) 1.063.428,31 Kč, slovy: jedenmilion šedesáttřitisíc čtyřistadvacetosm korun českých, třicetjedna haléřů.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění zněn odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2	Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č.2  (Harmonogram prací) a Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:

V Novém Jičíně dne	24. 6. 2021				V Kopřivnici dne 24. 6. 2021

……………………………….                                 ………………………………

Ing. arch. Jitka Pospíšilová                                       Zdeněk Jeníš

vedoucí Odboru rozvoje a investic			jednatel společnosti	 
Městského úřadu Nový Jičín                                    JAPSTAV MORAVA s.r.o.