SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/2021/0444

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: Viadukt v.o.s.

Mírové náměstí 19	adresa: Smržovka,  Náměstí T.G. Masaryka  1035

PSČ 466 01	PSČ 468 51

IČ: 00262340	IČ: 48269042

DIČ: CZ00262340	DIČ: CZ48269042

číslo účtu: 121-451/0100	kontaktní osoba:  Josef Doležal

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou

ve věcech smlouvy zastoupené: Mgr. Pavel Kozák

Bc. Václav Kotek

kontaktní osoba: Hana Schindlerová

I.

Předmět smlouvy

Oprava rozvodů vody a kanalizace v kuchyni a sociálním zařízení, včetně výměny zařizovacích předmětů  v pavilonu rybiček objektu MŠ Mechová 10, Jablonec nad Nisou.

II.

Termín plnění/dodání

Termín zahájení  :        8. července 2021

Termín dokončení :     16. srpna  2021

III.

Cena a platební podmínky

- cena bez DPH 21% ……………………… 172 863,52,-  Kč

DPH 21 %...................................................36 301,34,-  Kč

Cena celkem s DPH……………………….209 165,-  Kč

2) splatnost 14 dní

- Při 14 denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n.N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

- Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14 dnů před lhůtou splatnosti.

IV.

Záruční doba

1) K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 24 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

4) Na faktuře je nutné uvést úplné číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby.

5) K faktuře je nutno dodat předávací protokol

6) Zhotovitel je povinen napsat do faktury DIČ objednatele, jinak mu bude faktura vrácena.

7) Opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti

V Jablonci nad Nisou dne:                                                    V Jablonci nad Nisou dne:

…………………………….…                                                              ………………………………

za objednatele 						       za dodavatele

Mgr. Pavel Kozák					                    Josef Doležal

Vedoucí odboru technického

Jako správce rozpočtu

…………………………….…

za objednatele

Bc. Václav Kotek

Vedoucí správy nebytových objektů

Jako příkazce operace