Rámcová smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy: SPA- 2017-800 000 104

I.

Smluvní strany

CHEVAK Cheb, a.s.

Se sídlem: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ  497 87 977, DIČ  CZ497 87 977

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

v oddíle B, vložce 367

Zastoupen Ing. Steffenem Zagermannem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech smluvních:……………. xxx

Zástupce při jednání ve věcech provozních:…………… xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Petr Krejčí

se sídlem: Výhledy 22, 352 01 Aš

IČ:12482510, DIČ: CZ6601051721

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,

Podnikatel zapsán do živnostenského rejstříku vedeného MÚ

Zastoupen: Petrem Krejčím

Bankovní spojení: 11934-634/0600

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu

na provádění výkopových prací a drobných vodohospodářských staveb

pro provoz Nebanice, Cheb, Aš

II.

Předmět smlouvy

  - Předmětem plnění díla dle této smlouvy je provádění výkopových prací a případných montážních prací na vodovodech a kanalizacích na území provozu Nebanice, Cheb, Aš.

  - Jedná se o lokální výkopy a výkopy liniové stavby do maximální délky 100 bm, hloubka max. 4,5m (bez projektové dokumentace, pouze práce na výkopové povolení – práce ve stávajících trasách vodovodů a kanalizací) a o odstranění případných místních haváriích

  - Zhotovitel v souladu s cenovou nabídkou provede sjednané práce za podmínek dále sjednaných touto smlouvou, a to na základě jednotlivých objednávek předaných prokazatelně objednatelem. Cenová nabídka je přílohou této smlouvy

III.

Termín plnění smlouvy

  - Smlouva se uzavírá na plnění poskytovaná v období od duben 2017 do 30.5.2021.

  - Jednotlivá dílčí plnění budou poskytována zhotovitelem dle pokynů či hlášení závad ze strany objednatele.

  - Dílo (jednotlivá plnění zhotovitele dle této smlouvy) se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Při provádění předmětu plnění, případně havárií, je stanoven dojezdový čas k zahájení plnění zhotovitele nejpozději do 4 hodin od nahlášení závady. Nahlášení závady bude provedeno v čase od 6:00 – 18:00 hod. Práce na haváriích budou prováděny v časovém rozsahu od 6:00 – 22:00 hod.

- Zahájení fyzických prací max. do 4 hodin, v případě havárie zajištění požadované techniky dle potřeby – kolové rypadlo, nákladní vozidlo, rozbrušovací pila, sbíjecí kladivo, 1 až 2 pracovníci na ruční výkopové práce, případně pažící prostředky, čerpací technika

- Zajištění průběhu všech inženýrských sítí před zahájením prací

- Zajištění dopravního značení pro zajištění silničního provozu podle potřeby a příslušné legislativy.

- Výkop bude zajištěn podle výše uvedených předpokladů tak, aby práce na rozvodech vody a kanalizace mohly být prováděny podle bezpečnostních předpisů.

- Doba provedení práce bude odpovídat minimálnímu nasazení podle první položky tohoto odstavce

- Zajistit odvoz výkopu na skládku nebo mezideponii

- Zajištění dokončení povrchových úprav a zpětného předání pozemků jejich vlastníkům nebo jeho správci případně zástupci

  - Při provádění předmětu plnění pro ostatní stavby – práce na stávajících vodovodech a kanalizacích je stanovena doba pro zahájení prací do 60 dnů od informace/ objednávky objednavatele. Do zahájení prací zhotovitel provede potřebné činnosti nutné k zahájení prací jako například:

- Zajištění průběhu všech inženýrských sítí před zahájením prací a další potřebná povolení.

- Dopravní značení pro zajištění silničního provozu podle příslušných potřeb a povinností legislativy.

- Zajištění výkopového povolení na své náklady včetně vyjádření všech zainteresovaných osob a institucí včetně dodržení podmínek při prováděných pracích – výkopu. Náklady spojené s výkopovým povolením vč. záboru, případně nájmu pozemku jsou zahrnuty v ceně díla dle skutečných nákladů.

- Výkopy budou zajištěny tak, aby práce na rozvodech vody a kanalizace mohly být prováděny podle všech bezpečnostních předpisů.

- Zajistit odvoz výkopu na skládku nebo mezideponii

- Zajištění zpětného předání upraveného povrchu majiteli pozemku nebo jeho zástupci

Termín, případně doba plnění objednavatele a zhotovitele před objednávkou jsou závazné.

IV.

Cena a platební podmínky

  - Cena za jednotlivé plnění dle čl. II. a III. této smlouvy je uvedena v příloze této smlouvy – vychází z jednotkových cen z cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě, že se vyskytnou jiné potřebné práce, než jsou uvedeny v příloze, bude jednotková cena stanovena procentním snížením jednotkových cen aktuálního ÚRS ve výši 15 %, případně dohodou jednotkové ceny obvyklé v daném čase a místě mezi smluvními stranami. Celkové množství provedených prací v jednotlivých položkách bude fakturováno dle skutečně provedených prací odsouhlasených odpovědnou osobou Objednatele.

K celkové ceně prací budou připočteny vedlejší rozpočtové náklady (VRN) v celkové výši 8% z celkové ceny prací.

Náklady spojené se zábory a nájmy pozemků budou přeúčtovány dle skutečných nákladů.

U prací na haváriích dle čl. 3.4 prováděných v sobotu, neděli, v době státních svátků, případně v noci budou příslušné ceny položky prací skutečně prováděné v této době navýšeny 
o 20 %. U havárií prováděných v pracovních dnech v čase od 6:00 – 22:00 hod se navýšení položkových cen prací netýká.

Ke sjednané ceně bude účtována DPH ve výši platné v době zdanitelného plnění.

4.2.	Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur bude činit 30 dnů ode dne doručení objednateli.

4.3.	Vystavené faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle příslušné právní úpravy. V opačném případě a v případě, kdy taková faktura má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit tuto fakturu zhotoviteli přede dnem splatnosti bez zaplacení, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

4.4.	Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

- Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2611 občanského zákoníku s tím, že Objednatel nebude během provádění díla Zhotoviteli poskytovat zálohy ani žádné přiměřené části odměny. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky měsíčně podle skutečně provedeného objemu prací případně po dokončení provedení objednaných prací.

- Platby budou hrazeny měsíčně na základě faktury - dílčího plnění vystavené dle soupisu provedených prací, odsouhlasených k tomu oprávněným zástupcem Objednatele, a to do úhrnné výše 90 % ze sjednané ceny, 10% ze sjednané ceny bude fakturováno po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímce

- Jednotlivé faktury vystaveny Zhotovitelem budou obsahovat údaje předepsané pro daňový doklad, číslo smlouvy, resp. příslušné objednávky Objednatele a protokol podepsaný odpovědným pracovníkem Objednatele.

- Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu xxx

V.

Záruka za jakost díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle bodu 2.1 této smlouvy bude mít vlastnosti obvyklé a uvedené v příslušných technických normách, které se na dílo vztahují po dobu záruční doby a přejímá záruku za jakost svých jednotlivých plnění po dobu 36 (slovy třicetšest) měsíců od data písemného převzetí každé jednotlivé dodávky objednavatelem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby a vady vzniklé nahodilou událostí. Po dobu záruky za jakost díla odstraní zhotovitel na svoje vlastní náklady případné vady díla, na které se záruka vztahuje. V případě odstranění vady dodáním nového plnění, běží ohledně nového plnění nová záruční doba.

  - Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně upozornit zhotovitele a k posouzení oprávněnosti reklamace a důvodů vzniku vad umožnit jeho pracovníkům odbornou prohlídku ve stavu, v jakém byly zjištěny. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne písemného vyrozumění, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín.

  - U vad zjištěných v záruční době je povinen zhotovitel k jejich odstranění do 5 dnů ode dne doručení reklamace, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel ze svého. Zhotovitel nesmí použít na odstranění vad jiné než sjednané materiály, pokud se s objednatelem nedohodne v konkrétním případě jinak.

  - Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i ty vady, které neuznal jako vady díla a nést jejich náklady až do rozhodnutí příslušného orgánu o tom, že se nejedná o vady případně o takové vady, za které nenese odpovědnost.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, zejména umožnit zhotoviteli provádění prací na odstranění vad. Objednatel je povinen na žádost zhotovitele mu vydat potvrzení o odstranění vady a termínu odstranění.

VI.

Smluvní pokuty, sankce

  - Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti plnit předmět smlouvy řádně a včas se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu 1000,- Kč za každý započatý den prodlení a případ porušení smlouvy.

  - Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o odevzdání a převzetí díla nebo v zápise o projednání reklamace, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

  - Pro případ porušení povinnosti dodržet sjednaný dojezdový čas k zahájení plnění zhotovitele nejpozději do 4 hodin od nahlášení závady nebo porušení povinností dle článku III. Odstv. 3.4 se sjednává smluvní pokuta 4 000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.

  - Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně a zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení Objednatele.

VII.

Ostatní ujednání

  - Pro kontakt a naplňování předmětu smlouvy ve věcech technických a objednávání prací jsou určeni tito odpovědní pracovníci:

za objednatele:

za spojený provoz Cheb a Aš xxx

za spojený provoz Mariánské Lázně a Nebanice…. xxx

za oddělení technicko investiční xxx

za zhotovitele:

Petr Krejčí……….xxx

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat zásady životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas splnit své závazky vyplývající pro něho z této smlouvy

  - Objednávání prací bude probíhat odeslání e-mailové objednávky odpovědným pracovníkem objednatele zhotoviteli. Při haváriích telefonicky a dodatečně e-mailem.

  - Při provádění prací bude na stavbě veden stavební deník, kde budou při kontrolách zaznamenány a odsouhlaseny objemy provedených prací.

  - Materiál druh a jeho cena dodávaný pro provedení prací bude před zahájením prací odsouhlasen odpovědným pracovníkem objednatele. Zhotovitel předloží jaký cenovou nabídku. Cena dodávaného materiálu musí být obvyklá v daném čase a místě. Přednostně bude používán materiál dodávaný objednatelem (materiál pro vodovody).

  - Zábory komunikací budou hrazeny dle skutečnosti. Podkladem bude doklad s vyměřenou cenou příslušným správním úřadem, odborem vlastníka pozemku.

VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1. 	Případné spory se smluvní strany zavazují řešit především dohodou. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní vztahy občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

8.2.	Oprávnění, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

8.3.	Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemného dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

8.4.	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy a souhlasí  s ním, což potvrzují svým podpisem.

8.5.	Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jedné.

8.6.	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.

8.6.	Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů i po dobu záruční doby díla

8.7.	Smluvní strany se zavazují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné záležitosti smírně cestou vzájemné dohody. V případě, že se spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou řešeny u příslušného soudu České republiky.

## Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné pouze tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Má se za to, že změna smlouvy je z důvodů nedodržení písemné formy neplatná.

## Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

## Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

IX.

Přílohy

Příloha tvořící nedílnou součást smlouvy je:

- Cenová nabídka prací – jednotkové položkové ceny prací

V Chebu dne:

Za Objednatele:

Ing. Steffen Zagermann

předseda představenstva

V Chebu, dne :

Za Zhotovitele:

…………………………………[   ]

Petr Krejčí