## DODATEK č. 1

## ke

## Smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 306 14  Plzeň

Zastoupená:		Ing. Petrem Benešem, kvestorem

IČ:			497 77 513

DIČ:			CZ 49777513

Bankovní spojení:	xxxxxxx

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2.	RAVAL projekt v.o.s.
	Sídlo:			Houškova 16, 326 00 Plzeň

Zastoupený:		Ing. Slavomír Racek, Ing. Jan Valko, Ing. Jan Čechura

společníci
	IČ:			49194852

DIČ:			CZ49194852

Bankovní spojení:	xxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování studie a projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Projektová dokumentace – přístavba menzy ZČU Bory, vč. gastro technologie – Univerzitní 12, Plzeň“ s následujícím znění:

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění a upřesňují platební podmínky uvedené v bodě 3.5. Smlouvy.

II.

2.1. Znění bodu 3.5. Smlouvy se mění na: 	Smluvní cena bude Objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury – v pěti splátkách:

1. splátka - ve výši 82.000,00 Kč bez DPH bude uhrazena po předání dokumentace pro územní rozhodnutí (v hodnotě dle bodu 3.2.1. této 
Smlouvy). Přílohou faktury bude protokol o převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

2. splátka - ve výši 18.000,00 Kč bez DPH bude uhrazena po předání studie (v hodnotě dle bodu 3.2.2. této 
Smlouvy). Přílohou faktury bude protokol o převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

3. splátka – ve výši 364.000,00 Kč bez DPH bude uhrazena po předání jednostupňové projektové dokumentace s dopracováním do podrobností dokumentace pro výběr zhotovitele (pro provádění stavby), vč. gastro vybavení a podání vlastní žádosti ke stavebnímu povolení, potvrzené stavebním úřadem (v hodnotě dle bodu 3.2.3. až 3.2.6. této Smlouvy). Přílohou faktury bude protokol o  předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

4. splátka – ve výši 12.000,00 Kč bez DPH bude uhrazena po předání pravomocného stavebního povolení (v hodnotě dle bodu 3.2.7. této Smlouvy). Přílohou faktury bude protokol o  předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

5. splátka – ve výši 20.000,00 Kč bez DPH za výkon autorského dozoru po protokolárním předání dokončené stavby a po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu (v hodnotě dle bodu 3.2.8. této Smlouvy). Přílohou faktury bude protokol o  předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

2.2. Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

III.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2. Ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v daném smluvním vztahu podnikatelem.

3.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy

vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Plzni dne …………………..				V Plzni dne ……………………….

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

Západočeská univerzita v Plzni			RAVAL projekt v.o.s.

……………………….......…………………………		……………………………………………………………

Ing. Petr Beneš					Ing. Jan Valko        Ing. Jan Čechura kvestor						společníci