dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/00877/OOŽP

ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.09.2020

Smluvní strany:

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

číslo účtu

(dále jen „Objednatel“)

a

Gardenline s.r.o.

sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

IČ: 27263827

DIČ:CZ27263827

zastoupená Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel spolu dále též společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/00877/OOŽP ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v revitalizaci okolí cyklostezky Pod Vítkovem s cílem lokálně okolí cyklostezky zaktivovat a vytvořit dílčí zastavení v celé její délce od mostu přes Husitskou ulici až ke starému Vítkovskému tunelu (dále jen „Smlouva o dílo“ či „Dílo“);

- s ohledem na nutnost vyvolanou stavebními požadavky a postupy došlo ze strany Zhotovitele k žádosti o posun termínu dokončení Díla o 53 pracovních dnů;

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDUJÍCÍ DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO:

I.

Předmět Dodatku

1. 	Článek IV. Smlouvy o dílo – MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEVZETÍ DÍLA – odstavec 4.7 se mění tak, že nově zní:

“4.7. Dílo bude dokončeno a odevzdáno do 223 pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště Zhotoviteli bude smluvními stranami vyhotoven protokol. Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla.”

2.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

      - Smluvní strany prohlašují, že vyjma změny uvedené v čl I. tohoto Dodatku zůstává Smlouva o dílo beze změny.

      - Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto Dodatku na profilu zadavatele.

      - Podepsáním tohoto Dodatku Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

      - Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 14.06.2021 č.377.

      - Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy;

      - Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží Zhotovitel a tři stejnopisy obdrží Objednatel.

| V Praze dne ____________________________ za Městskou část Praha 3 Jiří Ptáček, starosta | V Litoměřicích dne ____________________________ za Gardenline s.r.o. Ing. Miloš Náprstek, jednatel |
| --- | --- |