Níže uvedeného roku, měsíce a dne

RENOVO – SD s.r.o.

se sídlem: Závodní 391/96c, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

jednající: Viktor Hulínský, jednatel společnosti

IČO 280 43 359

DIČ: CZ28043359

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajských soudem v Plzni v oddíle C, složka 22532

(dále jen „nájemce“ nebo „smluvní strana“)

a

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice

jednající: Ing. Zdeněk Vašák, generální ředitel

IČO 040 95 316

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „podnájemce“ nebo „smluvní strana“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

Dodatek č. 9

k Podnájemní smlouvě ze dne 8. 2. 2016:

- Dne 8. 2. 2016 spolu smluvní strany uzavřely podnájemní smlouvu (dále jen „Smlouva“) k místnostem a dalším prostorám v budově s č. p. 391 postavené na pozemku parc. č. 527/156 v katastrálním území Dvory, zapsané na listu vlastnictví č. 1185 pro k.ú. Dvory. Budova se nachází na adrese Závodní 391/96c, Dvory, 360 06 Karlovy Vary.

- Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy (ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8), jak následuje.

- Na základě dohody obou smluvních stran se mění znění článku 6) dodatku č. 8 ke Smlouvě ze dne 25.6.2019 na následující text: Smluvní strany se dohodly na změně specifikace interiérových úprav uvedených v příloze č.7 Smlouvy. Výmalba bude provedena v bílé, otěruvzdorné barvě. Stávající podlahová krytina bude vyměněna za zátěžový koberec vhodný pro kancelářský provoz s hodnotou zátěže 32-33, v odstínu tmavě šedé, popř. tmavě šedý melír. Termín úprav, ke kterým se nájemce zavázal v čl. I bodu 5) Smlouvy a byl následně upraven v Dodatku č.5 bodu 8) ke Smlouvě, se stanovuje provést ve dvou etapách. V první etapě budou interiérové úpravy realizovány v těchto prostorách – 2.15 (kancelář), 2.14 (sklad), 2.16 (zasedací místnost), 2.17 (kuchyňka), 2.09 (kuchyňka) a 2.13 (chodba) v termínu do 30.9.2021. Ve zbývajících prostorách budou interiérové úpravy realizovány do 31.8.2023, a to v případě, že podnájemce dle článku III. bodu 2 Smlouvy využije právo opce a oznámí nájemci prodloužení doby podnájmu nejméně 6 měsíců před uplynutím doby podnájmu.

- Všechna ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh (ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č.7 a č.8) nedotčená tímto dodatkem č. 9 (pokud neodporují dohodě podle tohoto dodatku č. 9) zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a je účinný ode dne 25. 6. 2021. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek č. 9 byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

- Tento dodatek č. 9 byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Obě strany obdrží dvě vyhotovení.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru podnájemce svým podpisem pod textem tohoto dodatku uděluje nájemce svůj výslovný souhlas se zveřejněním Smlouvy a jejich všech dodatků (včetně tohoto dodatku č. 9) a se sdělováním informací o jejich obsahu v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ust. § 219 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), jako i se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě a jejich dodatcích v registru smluv zřízeném zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Veškeré pojmy, zkratky a definice užité v tomto dodatku se svým významem shodují s pojmy, zkratkami a definicemi užitými ve Smlouvě.

V Karlových Varech dne 23.6.2021		             V Praze dne 21.6.2021

………………………………………………………………		………………………………………………

za nájemce				za podnájemce

Viktor Hulínský, jednatel společnosti		Ing. Zdeněk Vašák, generální ředitel