- DODATEK Č.1

- KE SMLOUVĚ O DÍLO

Stavební úpravy sokolovny ve Vávrovicích

- 1.	SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:

1.1.1	Statutární zástupce:

1.1.2	Zástupce k jednání v rámci smlouvy:

1.1.3	Zástupce k jednání ve věcech realizace:

1.1.4	Bankovní spojení:

1.1.5	IČO: 			DIČ:

1.1.6 	Kontakt: 			Tel.:

1.2	Zhotovitel:	Ing. Pekárek-stavební společnost, s.r.o.

Gudrichova 2688/31

746 01 Opava

1.2.1	Statutární zástupce:	Ing. Jaromír Pekárek

1.2.2	Zástupce k jednání v rámci smlouvy: 	Ing. Jaromír Pekárek

1.2.3	Zástupce k jednání ve věcech realizace:	Ing. Jaromír Pekárek

1.2.4	Bankovní spojení: 	ČSOB,a.s. Opava	č.ú.: 246422828/0300

1.2.5	IČO:	63323524 	DIČ: CZ63323524 	Tel:		+420 553 625 622

Mob.:   	+420 777 601 610

Email: 	info@pekarek.cz

1.2.6	Registrace: KS Ostrava, oddíl C, vložka 13310.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne: 18.1.2021

- 2. 	Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna – rozšíření (o audiosystém a zabezpečovací techniku) smlouvy o dílo ze dne 18.1.2021, a to předmětu smlouvy o dodatečně objednané dodávky a práce. V důsledku této skutečnosti dochází ke změně ceny díla a termínu ukončení díla.

Dílem se v tomto případě rozumí provedení zakázky „Stavební úpravy sokolovny ve Vávrovicích“ dle zadání objednatele  s tím, že zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad provést a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

- 3.	Doba zhotovení

3.3	Nový termín ukončení díla:                                                                      do 31.05.2021

- 4.	Rozsah díla a jeho cena

4.1	Rozsah díla je specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

4.2	Původní cena za dílo:

Cena celkem bez DP: 	 3.162.10,00 Kč

DPH 21%                                                                  664.106,10 Kč		Cena s DPH                                                          3.826.516,10 Kč

4.3	Nová cena za dílo:

Cena celkem bez DPH                                           3.389.107,61 Kč

DPH 21%                                                                   711712,60 Kč		Cena s DPH                                                           4.100.820,21 Kč

- 5.	Závěrečná ustanovení

5.1	Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 18.1.2021 zůstávají beze změny.

5.2	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Opavě dne....................	V Opavě dne………………..

Objednatel:	Zhotovitel:

Ing. Jaromír Pekárek

starosta	jednatel

Obec Vávrovice	Ing. Pekárek-stavební spol. s.r.o.

.