| Změnový list č. 10 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Náhradní výsadba – navýšení počtu vysazovaných stromů |
| --- |
| Změna požadována kým: | OŽP Úřad městské části města Brna | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 07.04.2021 |
| Podklady: | PD; stanovení náhradní výsadby OŽP | Počet příloh/stran: | 2/5 |
| Je požadováno provedení následující změny: Navýšení počtu vysazovaných stromů dle stanovené náhradní výsadby z důvodu kácení zeleně pro realizaci kanalizační přípojky. |
| Zdůvodnění změny: Rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu městské části města Brna o povolení kácení a stanovení náhradní výsadby – č.j. dokumentu MCBS/2021/0049857/PRUJ |
| Technický popis změny: Výsadba 3ks stromů Liquidambar styraciflua, obvod kmene 16-18 cm, vč. lemů, mulčovací kůry, výměny substrátu, kotvení 3 kůly a zálivky. Umístění výsadby zakresleno v koordinační situaci. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce 0,00 Kč Vícepráce 18.425,00 Kč Změnový list č. 10 celkem 18.425,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Schválil: Ing. Miroslav Panáček Podpis: Datum: (Zhotovitel) Ověřil: David Štrobl Podpis: Datum: (TDI) Odsouhlasil: Ing. arch. Aleš Chlád Podpis: Datum: (GP) Schválil: Ing. Roman Mátl Podpis: Datum: (Objednatel) |